| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林市县级以上地表水饮用水水源地环境问题排查整治情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位 ： 填报时间：2019年4月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 序号 | 所在地 | 水源地 名称 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 |  | 具体整治措施 | 是否完成整治 |  | 备注 | 完成 百分比 |
| 1 | 磐石市 | 磐石市郭大院水库饮用水备用水源 | 二级 | 旅游餐饮 | 二级保护区内有一座山庄名为郭大院渔村。 |  | 郭大院渔村已停止营业。 | 是 |  | 水源地未启用 | 100% |
| 2 | 磐石市 | 磐石市郭大院水库备用水源地 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区内省道S209线2000年竣工，道路等级为二级，双向两车道，路面宽9米，路面采用沥青混凝土结构。 |  | 已经制定具体工作方案，并安装了警示标识和部分防撞护栏，其他防护设施已完成设计，正在进行招投标。 | 否 |  | 水源地未启用 | 90% |
| 3 | 磐石市 | 磐石市郭大院水库备用水源 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内种植面积为500万m2，人口约6600人。 |  | 1、 制定《磐石市郭大院水库二级保护区内农业面源污染治理工作方案》，对保护区内涉及的耕地鼓励使用农家肥和有机肥，减少化肥使用量；2、通过测土配方、生物防治等技术手段，控制化肥、农药使用量；3、调整种植结构，提倡种植化肥农药用量少的农作物；4、采取有效措施，鼓励农民回收农药包装物，由村屯统一收集后，再由朝阳山镇农业站负责运送至危险废物处理中心处置。 | 是 |  | 水源地未启用 | 100% |
| 4 | 磐石市 | 磐石市赵家街水库备用水源 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区内抚长高速公路2010年竣工，为一级公路，双向四车道（不含备用车道），路面宽27米，采用沥青混凝土结 |  | 已经制定具体工作方案，并安装了警示标识和部分防撞护栏，其他防护设施已完成设计，正在进行招投标。 | 否 |  | 水源地未启用 | 90% |
| 5 | 磐石市 | 磐石市赵家街水库备用水源 | 二级 | 农业面源污染 | 朝阳山镇二级保护区内种植面积为600万m2，人口约1100人。 |  | 1、 制定《磐石市郭大院水库二级保护区内农业面源污染治理工作方案》，对保护区内涉及的耕地鼓励使用农家肥和有机肥，减少化肥使用量；2、通过测土配方、生物防治等技术手段，控制化肥、农药使用量；3、调整种植结构，提倡种植化肥农药用量少的农作物；4、采取有效措施，鼓励农民回收农药包装物，由村屯统一收集后，再由朝阳山镇农业站负责运送至危险废物处理中心处置。 | 是 |  | 水源地未启用 | 100% |
| 6 | 舒兰市 | 沙河水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内2个自然村12个自然屯,耕地面积778万m2。 |  | 按照“一河两库”水体达标方案，实施沙河水库农业面源污染综合防治，到目前完成了测土配方施肥，推广了精准施肥技术和农机具。实施农作物病虫害绿色防控和统防统治，完成了采购病虫害生物制剂，在所有水田推广应用混合赤眼蜂、信息素诱控防治水稻二化螟。完成了水源地保护区所有水田面积增施有机肥全覆盖，每公顷施1吨。开展“农药包装废弃物专项整治行动”，按照方案的要求，各村设立收集网点，按照应产生的农药包装废弃物数量，目前已全部回收到位,并委托吉林省危废处理中心进行处置。 | 是 |  |  | 100% |
| 7 | 舒兰市 | 沙河水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内2个自然村12个自然屯562户，居民人数2210人、居民生活污水散排、垃圾集中收集处理日产日清，运抵舒兰垃圾场处置。 |  | 按照“一河两库”水体达标方案，实施综合治理工程:在沙河水库东口、南口滩地建设人工湿地，种植环保植物芦苇140万株，建设生态护坡共计5985延长米，清理污染底泥40万立方米。已完成生态护坡工程70％，完成底泥清理90﹪。在村屯内建设生活污水截污沟，生活垃圾日产日清。目前生活污水截污沟已建设完成800延长米，建设防护网600延长米，防撞护栏500米，已经建设完成截污池二座。村屯生活垃日产日清已经常态化。 | 否 |  |  | 90% |
| 8 | 舒兰市 | 沙河水库水源地 | 二级 | 交通穿越 | 舒兰至四方村乡道穿越饮用水源地二级保护区。 |  | 在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。完成在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 | 是 |  |  | 100% |
| 9 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内4个自然村7个自然屯，耕地面积820万m2。 |  | 按照“一河两库”水体达标方案，实施响水水库农业面源污染综合防治，到目前完成了测土配方施肥，推广了精准施肥技术和农机具。实施农作物病虫害绿色防控和统防统治，完成了采购病虫害生物制剂，在所有水田推广应用混合赤眼蜂、信息素诱控防治水稻二化螟。完成了水源地保护区所有水田面积增施有机肥全覆盖，每公顷施1吨。开展“农药包装废弃物专项整治行动”，按照方案的要求，各村设立收集网点，按照应产生的农药包装废弃物数量，目前已全部回收到位，,并委托吉林省危废处理中心进行处置。 | 是 |  |  | 100% |
| 10 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内4个自然村7个自然屯760户，居民人数4500人、居民生活污水散排、垃圾集中收集处理日产日清，运抵舒兰垃圾场处置。 |  | 在内村屯建设生活污水截污沟，生活垃圾日产日清。建设完成村屯的生活污水截洪沟8000延长米，建设7座截污池。完成生活垃圾日产日清。 | 是 |  |  | 100% |
| 11 | 舒兰市 | 响水水库水源地 | 二级 | 交通穿越 | 吉舒至烧锅村乡道穿越饮用水源地二级保护区。 |  | 在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 完成在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 | 是 |  |  | 100% |
| 12 | 蛟河市 | 团山子水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内三合村420人，双山村1400人吉林市白石山林业局双山子林场共有工人及家属207人。生活垃圾村集中收集处理，生活污水未处理。 |  | 生活垃圾实行“户分类，村收集，镇处理”模式，目前两村各购置1台垃圾收集车、5个垃圾箱，共建立了5个垃圾堆放点；镇级垃圾中转站正在建设中。 生活污水排放与农村改厕相结合，目前共计改厕320户。 | 否 |  |  | 60% |
| 13 | 蛟河市 | 团山子水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内三合村、双山村耕地720万m2。 |  | 发展有机农业和绿色农业，施用有机肥，减少农药施用量。推广测土配方施肥、发放宣传资料、推广生物有机肥技术。 | 是 |  |  | 100% |
| 14 | 蛟河市 | 蛟河市二水源 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区涉及拉法街、新站镇耕地17194㎡。 |  | 保护区内15°以上坡耕地退耕还林，限制使用化肥、农药，提倡施用农家肥，减少农业面源污染。乡镇街负责退耕还林、推广生物农药技术。 | 是 |  |  | 100% |
| 15 | 蛟河市 | 蛟河市三水源 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内乌林乡、前进乡、奶子山街道人口38200人。生活垃圾村集中收集处理，生活污水未处理。 |  | 购置垃圾收集车和运输车收集居民生活垃圾，实行“户分类、村收集、镇处理”模式，生活垃圾做到统一收集，集中处理,做到不污染水源；居民一律使用生态厕所。备用水源未使用,已经打报告走取缔审批程序。 | 否 |  | 三水源取缔申请已报省厅 | 60% |
| 16 | 蛟河市 | 蛟河市三水源 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内乌林乡、前进乡、奶子山街道耕地16843万m2。 |  | 发展有机农业和绿色农业，施用有机肥，减少农药施用量。备用水源未使用,已经打报告走取缔审批程序。 | 否 |  | 三水源取缔申请已报省厅 | 60% |
| 17 | 蛟河市 | 蛟河市二水源 | 二级 | 交通穿越/桥梁 | 黄酒铺大桥和蛟兴大桥穿越水源地二级保护区地导流槽项目，项目总投资108万元，工程主要内容将桥头及桥尾两侧分别设置拦水带、路堤边坡急流槽、蒸发池等。 |  | 目前交通局委托吉林省荣邦工程设计咨询有限责任公司将黄酒铺大桥、蛟兴大桥的施工图设计编制完成。 | 否 |  |  | 0% |
| 18 | 桦甸市 | 关门砬子水库水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 桦甸市桦郊乡关门砬子村九田屯和酒厂屯在二级保护区耕地面积60公顷。 |  | 一、控制农药化肥使用量，推广使用农家肥和有机肥:1.调整种植结构种植使用农药化肥少的作物，2.推广玉米测土配方施肥，3.推广农业生物防治技术，应用赤眼蜂防治玉米螟。二、在所辖乡镇设置农药包装废弃物回收点1处，制作回收标牌和标识，由当地农业站负责回收，统一转运至省固废中心吉林市分站进行无害化处理。 | 是 |  |  | 100% |
| 19 | 桦甸市 | 关门砬子水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 桦甸市桦郊乡关门砬子村酒厂屯居民人数196人，九田屯居民280人。 |  | 一、已在村屯设置城乡一体化地埋式垃圾桶，生活垃圾由村屯保洁员收集运至地埋式垃圾桶暂时集中贮存，后统一由乡镇运至桦甸市垃圾处理厂进行无害化处理，生活污水没有形成径流。二、卫生厕所改造完成62户(备注：冬季无法施工）。 | 否 |  |  | 60% |
| 20 | 桦甸市 | 万两河水利枢纽水源地 | 二级 | 农业面源污染 | 桦甸市公吉乡大肚川村东兴屯耕地90.6公顷。桦甸市红石镇临江村驮子道屯耕地113公顷。 |  | 一、控制农药化肥使用量，推广使用农家肥和有机肥：调整种植结构种植使用农药化肥少的作物，部分耕地改种大豆； 改变耕作方式，采取侧垅翻和少耕免耕的方式，减少土壤流失对水源地的污染；完成玉米测土配方施肥，推广农业生物防治技术，应用赤眼蜂防治玉米螟。二、已在所辖乡镇设置农药包装废弃物回收点各1处，制作回收标牌和标识，由当地农业站负责回收，统一转运至省固废中心吉林市分站进行无害化处理。 | 是 |  | 水源地在建 | 100% |
| 21 | 桦甸市 | 万两河水利枢纽水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 桦甸市红石镇临江村驮子道屯居民人数242人.桦甸市公吉乡大肚川村东兴屯居民人数141人。 |  | 一、已在村屯设置城乡一体化地埋式垃圾桶，生活垃圾由村屯保洁员收集运至地埋式垃圾桶暂时集中贮存，后统一由乡镇运至桦甸市垃圾处理厂进行无害化处理，生活污水没有形成径流。二、卫生厕所改造正在进行中（备注：冬季无法施工）。 | 否 |  | 水源地在建 | 50% |
| 22 | 桦甸市 | 桦甸市关门砬子水库 | 二级 | 桥梁 | S206省道穿越二级保护区，酒厂桥无桥面径流收集措施 |  | 桥面径流收集系统建设：已完成工程设计，图纸审查阶段。 | 否 |  |  | 10% |
| 23 | 桦甸市 | 万两河水利枢纽水源地 | 一级、二级 | 其他 | 在建水源地，保护区未设定界标、警示牌 |  | 立标围栏工程：设计招投标阶段 | 否 |  |  | 10% |