吉林市人民政府文件

吉市政发〔2017〕3号

吉林市人民政府

关于印发《吉林市环境保护第十三个

五年规划》的通知

各县（市）区人民政府，开发区管委会，市政府各委办局、直属机构：

《吉林市环境保护第十三个五年规划》已经市委常委会议、市政府常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

吉林市人民政府

2017年2月16日

吉林市环境保护第十三个五年规划

吉林市人民政府

2017年2月

目  录

一、吉林市环境保护现状及存在问题	11

（一）吉林市自然环境概况	12

1.地理位置和行政区划	12

2.地质地貌	12

3.河流水系	14

4.气候环境	14

5.土壤和土地利用概况	15

6.矿产和动植物资源	16

7.水文地质条件	17

（二）吉林市社会经济概况	20

1.经济概况	20

2.人口	20

3.工农业	20

（三）“十二五”环境保护目标和指标完成情况	22

1.水环境	22

2.环境空气质量	23

3.土壤环境	26

4.声环境质量	27

5.固体废物	27

6.生态保护	28

7.环境监管能力建设	29

8.环保宣传工作	29

（四）主要环境问题	30

1.水环境	30

2.环境空气	31

3.生态环境	32

4.固体废物	34

5.环境应急	34

6.环境监察、环境监测能力建设	34

（五）吉林市当前环境保护面临的形势	34

二、指导思想和目标指标	36

（一）指导思想	36

（二）基本原则	37

1.以生态文明建设为主线	37

2.以提高环境质量为中心	38

3.以解决环境问题为导向	39

（三）规划时段和基准年	39

1.规划范围	39

2.规划基准年	39

（四）规划目标	39

（五）规划指标	40

1.环境质量指标	40

2.环境管理指标	40

3.能力建设指标	41

三、重点任务及重点工程项目	42

（一）水环境保护	42

1.松花江流域污染防治与饮用水源保护	42

2.城镇污水防治	44

3.农村污染源防治	45

4.工业废水污染源防治	46

5.目标可达性分析	46

（二）环境空气保护	47

1.燃煤污染控制	47

2.扬尘污染控制	49

3.工业废气污染控制	50

4.燃油车辆尾气污染控制	51  	                            50

5.挥发性有机物污染控制	52

6.秸秆焚烧污染控制	53

7.加强重污染天气应急管控	53

8.可达性分析	58

（三）土壤环境保护	58

1.严格控制新增土壤污染	58

2.严格执法，加强重点污染源监管	60

3.确保耕地和饮用水源保护区的土壤环境安全	62

4.开展土壤污染治理与修复试点示范	63

5.强化受污染土壤环境风险控制	64

6.加强土壤环境监管能力建设	66

（四）加强噪声控制，建设安静环境	69

1.交通噪声控制措施	69

2.工业噪声控制措施	69

3.施工噪声控制	70

4.社会噪声污染控制	70

5.实时监测	70

6.可达性分析	71

（五）固体废物污染防治	71

1.城镇生活垃圾污染防治	71

2.一般工业固体废物控制	72

3.危险废物控制	72

4.餐厨垃圾处理	73

5.农、林生产固体废物控制	74

6.农村生活垃圾	75

7.可达性分析	77

（六）生态文明建设	78

1.科学划定吉林市生态保护红线	78

2.加大自然生态系统保护力度	78

3.推进城镇化绿色发展	82

4.推进美丽乡村建设	83

5.建立生态文化体系	86

6.加强基础能力建设	89

7.制度建设	90

（七）辐射安全监管	93

1.推进放射源生命周期全过程监管	93

2.加强辐射安全预警监测与应急保障	94

3.严格放射性废物安全管理与收贮	94

4.推进核安全文化建设	94

（八）加强污染物排放总量控制	95

（九）环境功能区划调整	96

（十）开展清洁生产和大力发展低碳循环经济	97

1.开展清洁生产	97

2.发展低碳循环经济	98

（十一）促进环保产业发展，培育新的经济增长点	100

（十二）制度建设和政策创新	101

1.建立强有力的环境监管体系	101

2.建立先进的环境监测预警体系	102

3.加强污染源监督性监测	102

4.建立完备的环境执法监督体系	103

5.建立高效的突发环境事件应急体系	104

6.建设有力的环境科研支撑体系	104

7.加强环境保护合作，发展“互联网+”	105

8.完善社会共治体系，提高公众环境意识	106

9.完善环境保护的市场机制和政策	107

四、资金概算	108

（一）水环境污染治理项目	109

1.松花江流域污染防治项目	109

2.城镇污水防治项目	110

3.工业废水防治项目	111

（二）大气污染源治理项目	112

（三）土壤环境治理项目	114

（四）固体废物污染防治项目	115

1.固体废物处理项目	115

2.农林固体废物综合利用项目	117

3.畜禽粪便及农村生活垃圾处理处置项目	118

（五）循环经济示范和清洁生产项目	118

（六）生态文明建设项目	119

1.森林生态保护工程	119

2.湿地生态系统保护工程	120

3.绿色城乡建设重点项目	120

4.生态文化建设重点项目	122

（七）环保自身能力建设项目	122

五、保障措施与对策	124

（一）加强领导，明确目标任务，落实责任	124

1.落实目标责任，完善考核制度	124

2.加强各部门协调与联动	125

（二）建立与完善环保工作体系和机制	126

1.建立环保执法联动机制	126

2.建立信息共享平台和联络员制度	127

3.健全环境违法违纪案件查处协作机制	127

（三）进一步完善经济政策，确保环保资金投入	127

1.进一步完善环境经济政策	127

2.建立与完善环保投融资机制，确保环保资金投入	128

（四）加快推进重点生态环保工程项目	128

1.流域生态环境污染防治	128

2.加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设	129

3.落实土壤修复等各项保护措施，扎实推进农村生态环境综合整治	129

4.各部门齐抓共管，全面推进农作物秸秆综合利用	130

（五）依法治污，严厉打击环境违法行为	131

1.加强环保自身能力建设，提高监管水平	131

2.依法治污，严厉打击环境违法行为	130

3.推进环保系统政务公开	132

（六）推进科技创新，增强环保支撑能力	133

1.深入开展环保基础性研究，推进环保科技创新	133

2.推进环境治理和监测关键技术示范	134

（七）推进公众参与，共建生态文明	135

1.提升公众环境意识	135

2.拓展环保信息传播渠道	135

3.搭建公众参与平台	135

# 一、吉林市环境保护现状及存在问题

“十二五”期间，吉林市坚持以深入贯彻落实科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以经济结构战略性调整为重点，以科技进步和创新为支撑，以保障和改善民生为根本点和落脚点，以改革开放为强大动力，统筹推进新型工业化、特色城镇化和农业现代化，大力实施投资拉动、项目带动、创新驱动战略和富民工程，坚持“四个坚定不移”，突出工业、全面发展，努力加快建设东北和东北亚重要的新型产业基地、旅游度假名城和生态宜居城市，使经济社会逐步走上以人为本、包容和谐、又好又快的科学发展道路，战胜了宏观环境错综复杂、经济下行压力加大的严峻形势、筹融资紧张、财政收入增幅回落明显等诸多困难，国民经济强劲发展，社会事业全面进步，人民生活质量不断改善，综合竞争实力进一步提升，顺利完成了“十二五”规划目标。

在“十二五”期间，在保持经济总量持续快速增长的同时，不断推进经济增长方式的转变和经济结构的优化升级，伴随着社会经济发展，环境污染防治能力得到了加强，生态环境保护与建设取得了显著进展。“十二五”环境保护计划目标、指标基本完成，生态环境恶化的趋势基本得到控制，城市总体环境质量在经济社会高速发展和人口增长的情况下仍维持在较好的水平，初步实现了人口、资源、环境与经济、社会的协调发展。

### （一）吉林市自然环境概况。

### 1.地理位置和行政区划。

吉林市位于吉林省中部偏东，东北腹地长白山脉，长白山向松嫩平原过渡地带的松花江畔，地理位置介于东经125°40′-127°56′，北纬42°31′-44°40′。东接延边朝鲜族自治州，西临长春市、四平市，北与黑龙江省哈尔滨市接壤，南与白山市、通化市、辽源市毗邻。

吉林市设4个市辖区，即昌邑区（含吉林市经济技术开发区）、船营区、龙潭区、丰满区（含吉林高新技术开发区）、4个县级市，即舒兰市、磐石市、蛟河市、桦甸市，1个县，即永吉县。吉林市面积27120km2，其中耕地面积395916hm2。昌邑区面积806km2，其中耕地面积25787hm2。船营区面积688km2，其中耕地面积19287hm2。龙潭区面积1110km2，其中耕地面积29073hm2。丰满区面积1032km2，其中耕地面积14301hm2。舒兰市面积4600km2，其中耕地面积83689hm2。磐石市面积3960km2，其中耕地面积68105hm2。蛟河市面积6050km2，其中耕地面积50537hm2。桦甸市面积6250km2，其中耕地面积50187hm2。永吉县面积2624km2，其中耕地面积54950hm2。

### 2.地质地貌。

吉林市位于天山-兴安地槽褶皱系、吉林优地槽褶皱带，为古亚洲和滨太平洋两大构造的重叠控制区，伊通-舒兰深大断裂呈北东向贯穿全区。吉林市元古宙-早三叠世地层分属两大地层区即北部的兴安地层区、洮南一九台地层小区与南部华北地层区、吉林地层小区；中新生代地层为滨太平洋地层区，区内基岩、第四纪均较发育。新生代以来，受西太平洋板块俯冲及其由此产生的弧后伸展运动影响，导致本区进入挤压与扭张交替进行的构造环境，形成了以北东向构造为主体的盆山构造地貌及伴生断裂构造，沿断裂带相继喷发了大量基性岩浆岩。第三纪伊通-舒兰盆地再次下沉，形成了巨厚含煤、含油气碎屑岩沉积。第四纪以来进入新构造运动活跃期，经震荡升降及水平地壳运动，在古构造、古地貌的基础上进一步改造成山岳、盆地、平原及水系等现代地貌景观，进而引起湿润与干燥气候、冰缘期与间冰期以及生物体的分布、迁移和发展，同时影响着不同时代、不同时期的不同沉积物的类型、性质、特点和分布规律；影响着地质环境的演化、土壤母质的分布。

吉林市位于长白山区向松嫩平原过渡地带，自然环境优越，地貌类型复杂，有“远迎长白，近绕松花”之势。由于不同时期的大地构造运动，以及江河的侵蚀、剥蚀和堆积形成的流水地貌，地势由东南向西北逐渐降低，形成中山山区-低山丘陵区-峡谷湖泊区—河谷平原区四大地貌景观。中心城市四面环山，平均海拔196m，三面环水，松花江呈倒“S”形穿城而过，整个城市由江而来，沿江而走，依江而展，为江而美，具有山水园林城市特有的魅力，海拔高度依次递减的地理景观。中山山区位于吉林地区中、东部和东南部，南有长白山地龙岗山脉，东南有龙岗山脉的余脉富尔岭，东北部有呼兰岭，松花湖有老爷岭，湖西有摩天岭、南楼山、肇大鸡山，皆为中山山群；中山山区中1000m以上高峰110座，最高山峰南楼山，海拔1404.8m；中山山区是全市主要林区和特产区域。低山丘陵区分布在蛟河、桦甸盆地和舒兰市、永吉县的中部，山岭海拔300-400m，少数山峰高达600-700m，是吉林市开发较早的区域；低山丘陵区森林已经逐渐减退，是吉林市重要的农业、林业、畜牧业、渔业及工矿区。峡谷湖泊区分布范围为从丰满大坝到白山水库上游金银别河的沿湖、沿江区域，是丰满、红石、白山三大梯级电站兴建后形成的人为地貌区域；峡谷湖泊区环境幽美，景色壮丽，是大有前途的能源、特产、渔业、旅游综合性开发和建立良好生态环境的重要生态经济区。河谷平原区分布在松花江中游、永吉县北部、舒兰市中部及松花江支流的局部地段；河谷平原区一般海拔170-220m，耕地集中，土地肥沃，适宜水稻、旱粮耕作，是全市重要的农业经济区。

### 3.河流水系。

吉林市境内水系发达，河网密布，河流众多，主要由松花江、拉林河、牡丹江三大水系的部分河流组成。松花江水系在境内流域面积22666km2，占全市面积的83.6%，主要河流有辉发河、挡石河、金沙河、饮马河、岔路河、漂河、蛟河、温德河、鳌龙河、牤牛河、团山子河等；拉林河水系在境内流域面积4030km2，占全市面积的14.9%；牡丹江水系在境内流域面积仅为424km2，占全市面积的1.5%。全市境内流域面积20km2及其以上（含河长10km以上）的河流有372条，其中：流域面积超过500平方公里的河流有19条，流域面积在10000平方公里以上的河流为第二松花江干流及其支流辉发河。

### 4.气候环境。

吉林市属中温带大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季温热多雨，秋季凉爽多晴，冬季寒冷多雪。全市年平均气温为3℃-5℃，气温受地形影响，由西向东、西北向东南气温逐渐降低。一月份平均气温最低，一般在-18℃至-20℃，七月平均气温最高，一般在21℃至23℃，极端高气温为37.8℃（永吉，1997年7月24日），极端低气温为-45℃(桦甸，1970年1月)。山区无霜期为100-120天，平原区可达130-140天，全年日照时数一般在2400-2600小时。

吉林市多年平均降水量726.1mm，降雨量随着地势从东南往西北逐渐减少。其中多年平均降水量最大是桦甸市，为769.2mm，最小的是吉林市区，为668.9mm。年内降水量分配不均，6-9月份降水量占全年的70-75%。吉林市多年平均水面蒸发量724.2mm，蒸发的地区分布与年平均气温的地区分布趋势相近，并与纬度、地势密切相关。东南部低山区，气温低蒸发小，多年平均水面蒸发量为600-650mm，中部区域为650-700mm，西北部区域气温高风速大，水面蒸发量达到800mm以上。

冰雹日数平均2-4天，多出现在5、6月或9、10月。风向以西南、西、西北为最多，平均风速为2-4m/s，大于或等于8级大风日数一般为7-15天。

### 5.土壤和土地利用概况。

吉林市境内山区、半山区天然次生林繁茂，生长着柞、杨、桦等阔叶林及人工栽培的落叶松，广泛分布酸性淋溶土壤——暗棕壤，分布面积可达55-60%。洼地、谷地等地势低平地区分布着草甸土，面积约占5-8%。丘陵及山麓台地区域发育着白浆土，面积约占18-20%。地势平缓辽阔的、波状台地区域的老黄土和红色粘土之上发育着肥沃的黑土，面积约占3-5%。新积土、冲积土和水稻土则分布于松花江两岸及其支流，面积约占10-15%。

吉林市境内土地利用类型多种多样，低山丘陵区以农、林、牧结合的综合性农业经济结构为主；农林牧用地比例为2.5/6.7/0.8。土壤的垦殖指数不高，暗棕壤为8.3%，白浆土为28.3%，以旱田为主。平原盆地区以高产农田为主，土壤的垦殖指数高达90%以上，土地利用多以水田为主。

### 6.矿产和动植物资源。

吉林市境内有丰富的矿产资源，己探明的矿种共计58种，占全省已探明储量71种的81%，有10种金属矿，13种非金属矿，钼、镍为我国第二大矿床，钥矿储量占全国20.9%，有色金属、贵金属矿储量居全省首位。矿产地223处，矿化点1082处，己开采23种。

吉林市植物属于长白山植物区系，植被区划属于温带针阔混交林区域的长白山红松、杉、冷杉针阔混交林区和小兴安岭，完达山地红松阔混交林区（张广才岭、老爷岭以外地区）。由于人为活动和掠夺式的采伐，植被开始衰退演替，原生林已少见，变为以柞树为主的次生林针阔混杂林。经过采取封山育林、营造人工林、合理抚育采伐等措施，使植被逐渐转入进展演替，形成杉松藓林、落叶松藓林、松阔草类林、柞树、胡枝子林、柞树草类林、阔叶草类林、杨桦林、胡柳洼地林；草本和灌木群落有草甸沼泽植被、湿生草地植被、中生草地植被、干生草地植被、灌木多年生木本草本植被、胡枝子植被、田间杂草和草本植被。吉林市动物资源丰富，野生经济动物有兽、鸟、两栖等三纲六目十三科。其中，东北虎是国家一级特产动物，分布在桦甸市五道溜河一带。

### 7.水文地质条件。

### 吉林市地下水的形成和分布受地层岩性、地质构造和地貌形态特征所制约。地质构造控制着沉积环境、岩浆活动、变质作用和褶皱断裂的形成和发展；地貌形态则控制着地表水的分布以及地下水的分布与埋藏条件。

吉林市处于第二沉降带与第二隆起带相交汇的复杂构造地带，区域水文地质条件受此构造带影响显著。自古生代以来，构造作用强烈，地壳隆起和岩浆活动频繁，使古生代沉积的碳酸盐岩分布的连续性遭受破坏或发生不同程度的变质作用，从而使碳酸盐岩类裂隙溶洞水分布零星而局限，而花岗岩类裂隙水广泛分布。中生代以来由于地壳不均衡的升降运动，形成了诸多的中、新生代断陷、拗陷盆谷地和山间盆谷地，使碎屑岩类孔隙裂隙水或裂隙孔隙水及松散岩类孔隙水分布较广泛。因受新构造继承性隆起作用的影响，使地下水的形成和分布，具有明显的从东南向西北变化规律，表现为地势由高变低，降水量由大变小，蒸发量由小变大，地表迁流深由大变小。地下水分布特征，特别是松散岩类孔隙水，从河谷上游到下游，分布由窄变宽，面积由小变大，含水层厚度由薄变厚，颗粒由粗变细。碎屑岩类裂隙水受其地质构造控制，呈带状分布于槽型盆谷地或孤立的中、小型山间盆谷地中。基岩裂隙水受地貌形态控制，在老爷岭以东隆起强烈的中低山区，形成构造裂隙水，以西丘陵区则为风化带网状裂隙水。碳酸盐岩裂隙溶洞水主要分布于磐石市境内，其它地方则呈零星分布。玄武岩类孔洞裂隙水主要分布于龙岗山以东地区，以西则零星分布。

根据区内地下水赋存条件、各类型含水岩组的富水性、水质、水力特征及埋藏条件，可分为五种地下水类型：

（1）松散岩类孔隙水。

分布于伊-舒槽型盆谷地和桦甸、蛟河及磐石盆谷地及山间河谷中，赋存于第四系松散堆积物的孔隙间，多系潜水。具有连续的自由水面，局部地段覆盖亚粘土和淤泥质业粘土，具有微承压性。

（2）碎屑岩类孔隙裂隙水与裂隙孔隙水。

分布于伊-舒、辉-敦槽型盆谷地与蛟河盆地中，组成地层有侏罗系、白奎系和第三系碎屑岩。

（3）碳酸盐岩类裂隙溶洞水。

根据区内碳酸盐岩地层结构、碳酸盐岩层组类型，划分三种碳酸盐岩类裂隙溶洞水。

①以碳酸盐岩为主的裂隙溶洞水（碳酸盐岩占70%以上）。

分布于永吉县黄榆乡、双河镇芹菜沟，磐石市磨盘山、磐石镇、官马屯、朝阳屯，桦甸市榆木桥子和常山乡一带；赋存于泥盆系、中上石炭系及上奥陶系质地较纯灰岩及白云质大理岩裂隙溶洞中。灰岩和大理岩裂隙溶洞发育，水量较丰富，水质好。

②碳酸盐岩与碎屑岩互层的裂隙溶洞水（碳酸盐岩占30-70%）。

分布于桦甸市暖木条子等地，赋存于下二叠系质地不纯灰岩或大理岩裂隙溶洞中。灰岩溶洞、溶隙及溶孔顺层发育。富水性不均匀，大部地区水量贫乏。在碳酸盐岩层厚较大的地段，水量较富。

③碎屑岩与碳酸盐岩裂隙溶洞水（碳酸盐岩占30%以下）。

分布于磐石市红旗岭、鹿圈屯及永吉县黄莺屯一带，赋存于寒武——奥陶系及下石炭系结晶灰岩和大理岩化灰岩裂隙溶洞中。岩溶较为发育，多为溶隙、溶孔。富水性贫富不均。

- 玄武岩类孔洞裂隙水。

- 分布于桦甸市大青沟顶子、南土顶子，蛟河市太平顶子山及松花湖南端沿江地带，赋存于上新统及中更新统玄武岩孔洞裂隙中。其富水性受玄武岩岩性、厚度及孔洞裂隙发育程度以及玄武岩喷发旋回层、层间古风化层、层间砂砾石层和玄武岩喷发前的古地形、现代地貌形态特征所控制。水量中等至贫乏。

（5）基岩裂隙水。

可分为风化带网状裂隙水和构造裂隙水。风化带网状裂隙水分布于低山丘陵区，赋存于各个地质历史时期的花岗岩风化带网状裂隙中，其富水性受风化带发育厚度及裂隙发育深度控制，一般上部全风化层发育厚度2-9m，中部半风化层裂隙发育深度10-20m，沿断裂带发育深度可达50-80m。水量中等到贫乏。

构造裂隙水分布于中低山区，赋存于二叠、三叠系及侏罗系变质岩、碎屑岩、火山岩及火山碎屑岩构造裂隙中。富水性受裂隙发育程度影响，一般水量较贫。其中断裂带脉状水主要分布于蛟河盆地与北东向及北西向断裂带，赋存于断裂破碎带两侧的影响带及断裂带尖灭端的部位中。地貌上多为河谷及山间沟谷地形，水量丰富到中等。

### （二）吉林市社会经济概况。

### 1.经济概况。

2015年，吉林市全年实现地区生产总值2455.2亿元，比上年增长6.4%。其中，第一产业完成增加值252.6亿元，增长5%；第二产业完成增加值1165.2亿元，增长6.5%；第三产业完成增加值1086.1亿元，增长6.8%。三次产业结构的比例关系由上年的9.5：47.8：42.7调整为10.3：45.5：44.2，第三产业比重提升1.5个百分点，产业结构进一步优化。全市人均生产总值达到57506.1元，按现行汇率折算为8855.8美元。全市民营经济实现主营业务收入5879.3亿元，比上年增长9.7%；上缴税金105.5亿元，比上年增长3%；民营经济从业人员达122.3万人，比上年增长7%。全市民营经济单位迅速增加，2015年末民营企业户数达30807户，工商注册登记个体工商户17.7万户，分别比上年增长16.7%和7.8%；民营“四上”企业达到2721户，比上年增长1.5%。其中，培育新增规模上工业企业66户。

### 2.人口。

2015年末，吉林市户籍总人口426.24万人，其中，男性人口214.63万人，女性人口211.61万人。城镇人口223.05万人，乡村人口203.19万人。2015年，全市出生人口2.58万人，死亡人口2.75万人，人口出生率6.04‰，死亡率6.44‰，人口自然增长率-0.39‰。全市符合政策生育率达94.83%，下降0.44个百分点；一胎率达71.61%，下降7.9个百分点。

### 3.工农业。

2015年，全市上下积极贯彻落实国家强农惠农富农政策，农业生产保持良好发展态势，全市粮食生产喜获丰收，粮食总产量为423.0万吨，比上年增长2.3%。其中，水稻总产量达到103万吨，增长3.3%；玉米总产量308.5万吨，增长2.8%；大豆总产量6.8万吨，下降21.8%。

全年完成农林牧渔业总产值488.9亿元，可比价增长5.4%。其中，完成农业产值250.9亿元，增长6.9%；完成林业产值12.4亿元，增长12.3%；完成牧业产值196.4亿元，增长4.2%；完成渔业产值4.79亿元，增加值1.49亿元

受“清收还林”影响，2015年，全市粮食作物播种面积63.8万公顷，减少1%，种植业结构有所调整。其中：玉米播种面积47.4万公顷，增长1.1%；水稻播种面积13.3万公顷，减少2.2%；大豆播种面积2.2万公顷，减少29%。全市农业机械总动力达到384万千瓦，同比增长4.3%。

2015年，全市规模以上工业企业1054户，完成产值3085.8亿元，下降2.4%；完成增加值813亿元，可比增长6.2%。全市十大行业总体保持六升四降，其中：石化行业完成产值751.6亿元，下降18.6%；冶金行业完成产值317.1亿元，下降16.6%；医药健康行业完成产值144.2亿元，增长19%；电子行业完成产值33.6亿元，增长10.1%；农副食品加工行业完成产值639.7亿元，增长8.7%；轻纺行业完成产值277亿元，增长11.9%；机械加工与制造行业完成产值367.4亿元，增长10.8%；能源行业完成产值79.2亿元，下降13.6%；汽车及配件制造行业完成产值170亿元，增长14.7%；建材行业完成产值217.1亿元，下降0.4%。工业产品销售率达到97.9%，比上年下降0.6个百分点。

2015年，全市规模工业实现主营业务收入2967.1亿元，下降4.1%；实现利润总额51.3亿元，下降21.4%。

工业创新转型升级不断推进。2015年全市以节能环保、生物医药、电子信息、高端装备制造、新材料、新能源为主的战略性新兴产业完成产值1094亿元，增长7.2%，战略性新兴产业已经成为全市工业发展的新支柱。高新技术产业实现增加值46.7亿元，占规模以上工业增加值比重为5.7%。

### （三）“十二五”环境保护目标和指标完成情况。

### 1.水环境。

在“十二五”期间水环境保护目标中，除吉林市集中式饮用水水源地水质全部达到Ⅲ类、松花湖水环境质量功能区全面达标未完成外，其余目标均完成，具体情况如下：

（1）集中式饮用水水源地水质。

吉林市城区（含永吉县）、蛟河市、桦甸市、舒兰市为地表水饮用水水源，达标率分别为99.1%、99.6%、100%、92%；磐石市为地下水集中生活饮用水水源，达标率为100%。外四县市水源水质主要超标因子为高锰酸盐指数和总磷，主要由保护区内农业面源污染造成的。吉林市城区水源水质受上游来水和背景值的影响，铁离子含量较高，但从2012年后能达到集中式生活饮用水地表水源地标准限值的要求。

- 辉发河、松花湖、吉林江段水质。

- 辉发河两个市界断面（磐石、桦甸）：24个监测项目全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质目标；

松花湖三个国控断面桦树林子达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质目标，沙石浒和丰满断面未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质目标；入湖支流控制断面小荒地，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质目标。

松花江吉林江段二个国控断面中兰旗大桥水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，白旗断面（市界出境断面）水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）总量控制指标。

2015年废水污染物化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放量分别为12.80万t/a、0.87万t/a，比2010年（COD、NH3-N排放总量14.99万t、0.98万t）分别下降14.6%、11.22%，全面完成规划控制目标（到2015年，吉林市COD和NH3-N比2010年分别减少11.44%、8.62%）。

（4）城镇污水处理率。

到2015年，全市城镇污水处理率达到79.5%，污水处理厂负荷率86%，全面完成规划控制目标（全市城镇污水处理率达到70%，污水处理厂负荷率80%）

（5）工业污水处理设施。

根据对现有在线监测工业废水污染源排放情况的统计，污染物排放稳定达标率为95%，完成规划目标（工业废水污染排放稳定达标率达到95%）。

### 2.环境空气质量。

在“十二五”期间环境空气保护目标中，只有吉林市空气质量优良天数达到292天以上目标未完成，其余指标完成，具体情况如下：

（1）环境空气质量优良天数。

吉林市城区2011-2013年可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均值均达到国家二级年均值标准，2014-2015年可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均值均未达到国家二级年均值标准。2011年环境空气质量优良天数达到347天，占全年总天数的95.1%；2012年环境空气质量优良天数达到340天，占全年总天数的93.1%；2013年环境空气质量优良天数达到315天，占全年总天数的86.3%，2014年环境空气质量优良天数达到248天，占全年总天数的67.9%；2015年环境空气质量优良天数达到240天，占全年总天数的65.8%。

2014-2015年环境空气质量优良天数减少原因：

①更严格的环境空气质量标准实施。从2013年吉林市城区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），主要污染物可吸入颗粒物（PM10）日均浓度二级标准值由300μg/m3提高至150μg/m3，年均浓度二级标准值由100μg/m3提高至70μg/m3；从2014年起新增污染物细颗粒物（PM2.5）指标（PM2.5日均浓度标准值75μg/m3、年均浓度标准值35μg/m3）。

2013年可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值（96μg/m3）比2012年上升21.5%，2015年可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值（98μg/m3），超过国家二级标准的40%，比2014年下降10%；细颗粒物（PM2.5）年均浓度值（59μg/m3），超过国家二级标准（35μg/m3）的69%，比2014年下降9%。

②多项污染物协同作用。环境空气优良天数是根据六项监测因子二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）及一氧化碳（CO）的监测结果确定，根据吉林市环境监测站监测结果分析可知，臭氧（O3）超标是环境空气质量优良天数减少不可忽略的原因。

桦甸市2015年环境空气质量优良天数为283天，主要污染物可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均值分别为114μg/m3、10μg/m3、20μg/m3。

蛟河市2015年环境空气质量优良天数为305天，主要污染物可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均值分别为98μg/m3、12μg/m3、19μg/m3。

磐石市2015年环境空气质量优良天数为310天，主要污染物可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均值分别为60μg/m3、24μg/m3、56μg/m3。

舒兰市2015年环境空气质量优良天数为338天，主要污染物可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均值分别为75μg/m3、17μg/m3、13μg/m3。

永吉县2015年环境空气质量优良天数为312天，主要污染物可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均值分别为88μg/m3、36μg/m3、28μg/m3。

（2）总量控制指标。

2015年主要污染物二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）排放量分别比2010年（SO28.43万t、NOX13.85万t）下降12.69%、16.66%，全面完成规划控制目标（到2015年，吉林市SO2和NOX排放量比2010年分别减少4.34%、9.49%）。

（3）工业废气处理设施。

根据对现有在线监测工业废气污染源排放情况的统计，污染物排放稳定达标率为95%，完成规划目标（工业废气污染排放稳定达标率达到95%）。

### 3.土壤环境。

（1）耕地土壤环境。

按照上级要求组织开展了部分区域土壤环境监测，监测结果表明：

①蔬菜种植农田土壤质量：综合污染指数为0.38-0.57，土壤环境质量均属清洁，未受污染，土壤环境质量状况是安全的。

②粮食作物种植农田土壤质量：综合污染指数为0.36-0.38，三种粮食作物基本农田综合评价等级为I级，土壤环境质量属清洁，未受污染，土壤环境质量状况是安全的。

（2）饮用水水源地土壤质量：综合污染指数为0.548-0.680，土壤环境质量均属清洁，未受污染，土壤环境质量状况是安全的。

（3）工矿企业土壤环境：综合污染指数为0.649-1.777，其中吉恩镍业综合污染指数为1.777，等级为Ⅲ级，属轻度污染，主要超标项目为镍、镉，镍、镉最大超标倍数分别为4.0倍、1.7倍；吉恩镍业所在区域为镍矿区，土壤中镍、镉背景值偏高，属正常现象，并且该企业生产以镍为主的产品，自然因素和企业因素致使厂区周围土壤中镍、镉等重金属超标。

### 4.声环境质量。

在“十二五”期间，声环境保护目标中的各项指标均达到目标要求，具体情况如下：

（1）区域环境噪声。

到2014年，永吉县、磐石、蛟河、桦甸、舒兰及吉林市城区区域环境噪声分别为54.3dB(A)、50.7dB(A)、54.6dB(A)、54.0dB(A)、54.4dB(A)、53.3dB(A)，达到区域环境噪声平均值控制在55dB(A)的目标要求。

（2）交通干线噪声。

永吉县、磐石、蛟河、桦甸、舒兰及吉林市城区交通干线噪声平均值分别为69.0dB(A)、67.5dB(A)、69.4dB(A)、69.3dB(A)、69.8dB(A)、69.5dB(A)，均达到主要城市交通干线噪声平均值控制在70dB(A)以下的目标要求。

### 5.固体废物。

在“十二五”期间固体废弃物环境保护目标中，除全市工业固废综合利用率达到70%目标未实现，其余目标均实现，具体情况如下：

（1）一般工业固体废物。

2015年，一般工业固废产生量为1509.48万t，比2010年增加6.82%，综合利用率为51.25%。未完成“十二五”目标（全市工业固废综合利用率达到70%），主要是尾矿综合利用率低（＜11.67%）造成的。

（2）生活垃圾。

2015年生活垃圾产生量140.02万t，其中建成区产生量为58万t（吉林市34.03万t、外五县（市）23.97万t）；其余区域产生量为70.85万t（吉林市34.57万t、五县（市）36.28万t）。

吉林市建成区生活垃圾无害化处置方式为卫生填埋及焚烧发电，处理率为90.12%，五县（市）建成区生活垃圾无害化处置方式是卫生填埋，处理率为90%。完成“十二五”目标（城市生活垃圾无害化处理率不低于80%）。

（3）医疗废物及危险废物。

2015年，医疗废物产生量为970t（因外五县（市）医疗废物无统计数据及集中处理措施，故此医疗废物产生量不含外五县（市）），比2010年减少33.59%，100%安全处置；工业危险废物产生量69.86万t，危险废物综合利用率21.23%，100%安全处置。完成“十二五”目标（危险废物产生单位的污染防治达标率达到90%，医疗废物处理处置率达到100%）。

（4）放射源管理。

吉林市固体废物及放射源管理站主要工作职能为：协助省放射源管理中心、市环保局相关处室对放射源进行日常管理，建立放射源管理档案及相关数据库，协助处置突发性放射源污染事故。“十二五”期间未发生放射源污染或突发性放射源污染事故。

### 6.生态保护。

“十二五”期间，全市积极致力于生态环境保护工作，圆满完成了规划任务：2014年全市森林覆盖率达到54.9%、森林蓄积量为17575万m3，市本级建成区绿化覆盖率达到46.8%，县级市建成区绿化覆盖率达到35%；自然保护区占国土面积29.8%、河湖水域面积9.3万hm2，人均公共绿地面积为12.04m2，城镇化水平达到58.5%。

### 7.环境监管能力建设。

“十二五”期间，国家、省、市特别注重环境监管能力建设，吉林市不失时机地强化能力建设，先后投入1197多万元购置监测仪器、建设应急物资储备库等。

环境监测、环境监察、环境应急、污染控制等能力建设水平有了明显的提高。完成哈达湾子站搬迁，建成吉林经济开发区环境空气自动监测子站，实现了环境空气自动监测站七个子站全部与国家联网，监测数据实现了实时数据传送；建成松花江吉林江段溪浪口水污染事故应急水质自动监测站，并完善吉林市环境应急管理系统；污染负荷大于80%的重点污染源自动在线监控率达到100%；排污企业的排污许可证（临时许可证，有效期为1年）发放率达到100%。推行环境影响评价、环保验收、清洁生产强制审核、排污许可证发放提升了污染控制管理水平，但未实现在松花湖建设一个水质自动站，各级监测站、监察支队及宣教系统均达到国家相应标准要求。

### 8.环保宣传工作。

“十二五”期间，吉林市加大环境宣传教育资金投入，建立了稳固的环境保护宣传教育机制。围绕全市环保中心工作，充分利用各种媒体向公众展示环保工作新成果，宣讲国家、省市最新的环保政策、法规、重点工作；对我市的环保民生工作进展情况，污染减排工程进展和上级考核情况，松花江流域污染治理项目的进展情况等重点工作进行及时详尽的报道。利用“六·五”世界环境日、“地球一小时”、地球日、无车日、低碳日、生物多样性日、国际臭氧层保护日等与环保有关的节日，到社区、公园、学校、企业、医院等基层单位开展丰富多彩的“十进”宣教活动，宣讲环保政策法规、普及环保科学知识。一直重视绿色学校、国际生态学校、绿色示范校的建设工作，有30所学校被评为“吉林市环境教育示范学校”。通过进行全方位的环境宣传教育，为我市环境保护工作和生态文明建设奠定坚实的社会和群众基础。

### （四）主要环境问题。

“十二五”期间吉林市环境质量有一定改善，但还存在一些不容忽视的环境问题，环保工作任务仍很繁重。

### 1.水环境。

通过多年废水污染源治理工作及污染源统计结果可知，受上游来水水质、水土流失、河流补水不足、农业面源及生活污水污染源影响致使吉林市水环境存在如下问题：

（1）松花湖水质超标。

松花湖三个国控断面中丰满断面和沙石浒断面未达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质目标要求，超标因子主要为高锰酸盐指数、化学需氧量。

（2）松花江桦甸境内江段、松花江松花湖段、拉法河、牤牛河、细鳞河各监测断面均有不同程度的超标，超标因子主要为高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、生化需氧量等。

（3）废水处理设施未能稳定达标。

①已运行的城镇污水处理厂化学需氧量、氨氮实现稳定达标，未实现12项指标全部稳定达标。

②配套污水管网覆盖率低，污水负荷低，导致部分已建成污水处理厂不能投运。

- 水源地水质未实现100%达标。

吉林市城镇集中式生活饮用水水源地共有13个，其中河流型6个（蛟河市2个，吉林市城区4个），湖库型3个（舒兰市沙河水库、响水水库；桦甸市关门砬子水库），地下水型4个（磐石市一水源-四水源）。除磐石和桦甸市关门砬子水库水质达到水质功能区类别要求外，其余水源地均未100%达到水质功能区类别要求，主要超标因子为高锰酸盐指数和总磷。

### 2.环境空气。

因吉林市目前主要能源仍为煤炭，人民生活条件改善使机动车保有量快速增加，餐饮业（特别是露天烧烤）发展，城市建筑、道路处于蓬勃建设期，尤其是秋季大面积焚烧秸秆，导致大气污染由煤烟型单一污染向煤烟型、机动车尾气、扬尘及挥发性有机物等复合型污染转变，其共同作用结果导致环境空气质量存在如下问题：

（1）二氧化氮（NO2）浓度上升。

吉林市城区二氧化氮（NO2）未出现超标，但二氧化氮呈逐步上升的趋势，2011年至2014年二氧化氮（NO2）年均浓度值分别为29μg/m3、32μg/m3、38μg/m3、38μg/m3。

（2）可吸入颗粒物（PM10）超标。

吉林市城区可吸入颗粒物（PM10）呈逐步上升趋势，2013年新环境空气质量标准实施，PM10年均浓度值（96μg/m3）超过国家二级标准（70μg/m3）的37%，2014年PM10年均值（106μg/m3）超过国家二级标准的56%，2015年PM10年均值（98μg/m3）超过国家二级标准的40%。

（3）细颗粒物（PM2.5）超标。

细颗粒物（PM2.5）从2014年起列入环境空气监测指标，吉林市城区2014年PM2.5年均浓度值（65μg/m3），超过国家二级标准（35μg/m3）的86%；吉林市城区2015年PM2.5年均浓度值（59μg/m3），超过国家二级标准（35μg/m3）的69%。

（4）挥发性有机物（VOCS）污染。

未全面推行炼油及石化、化纤、汽车制造业、家具制造、包装印刷等行业VOCS污染监测、总量控制及治理。

- 机动车尾气污染。

随着机动车保有量的增加，车辆运行排放污染物总量呈现递增趋势，其中2015年NOX排放量占吉林市总排放量的30.6%，其对环境空气污染呈现增大趋势。

### 3.生态环境。

（1）农村环境。

①农业种植污染问题（秸秆焚烧污染、农药和化肥过量施用）

吉林市玉米秸秆、稻草、玉米芯、稻壳等农业种植剩余物年产量806万t，扣除农村炊事、采暖、牲畜饲料外，剩余533万t未有效利用，基本通过在田间直接焚烧。过量施用的农药、化肥随降水进入地表水体和土壤。

②农村生活污染（废水、粪便、垃圾）。

2014年吉林市农村人口220.2万人，排放废水2890万m3、粪便167万t、垃圾64.3万t，除粪便作为肥料还田外，多数废水直接泼洒在地表或自然排水沟中，普遍存在垃圾无组织丢弃河岸边、荒地中现象。

③畜禽养殖污染。

2014年吉林市畜禽存栏量为牛61万头、猪190万头、羊14万只、家禽2138万只，畜禽粪便总量800万t，去除还田量剩余400万t。中小型养殖场普遍存在污染防治投入不足或治理措施闲置情况；在非施肥期，由于无良好的储存设施，畜禽粪便普遍存在乱堆乱排现象，剩余的畜禽粪便通常无组织丢弃河岸边、荒地中。

（2）矿山生态环境。

矿区采空区、塌陷区、矿渣堆放场等2970hm2土地生态环境破坏，需进行生态恢复。

（3）松花江流域。

松花江流域支流及位于松花江支流的水库、流域内的灌渠和湿地等生态环境破坏，水资源水环境超载，需要治理水土流失面积11574hm2。

（4）林业环境。

林业生产（清林枝材、木材加工剩余物、黑木耳种植废弃物）废弃物150万t/a，需要解决其环境污染问题。

（5）生态文化。

生态文明尚未成为主流价值观，生态文化建设有待加强，绿色生活方式需进一步推广。历史文物保护存在缺陷，例如西团山遗址、阿什达摩崖石刻等自然损坏，哈达湾老工业区整体搬迁后，腾空区具有历史文化意义的建构筑物保护力度不足，未达到历史文物保护的相关要求。

### 4.固体废物。

- 到2015年底，五个县市（永吉、蛟河、桦甸、舒兰、磐石）还只能自行处理医疗废物，没有实现统一收集、集中处置，一般由单位的锅炉焚烧，这种焚烧方式不符合焚烧医疗危险废物的条件，也不具备除二噁英系统装置。

- 新生大量的产品类废弃物如报废汽车、废弃电器、废弃轮胎、废水处理产生的污泥等非传统废弃物急剧增加。

### 5.环境应急。

（1）未制定土壤环境污染事件应急预案。

（2）未制定环境空气污染事件应急预案。

### 6.环境监察、环境监测能力建设。

已按照上级要求全部开展了环境监察、环境监测工作，但还存在差距和问题。

- 环境监察人员不足、环境监察执法装备、环境监管执法经费不足。

- 生态环境监测网络体系需进一步完善。

- 土壤环境监测体系需进一步完善。

- 尚未开展机动车路上行驶时尾气实时检测。

- 各县级市环境空气自动监测站数量及环境空气监测参数不足。

（6）水环境自动监测站数量不足。

### （五）吉林市当前环境保护面临的形势。

1.国内发展环境。

- “十三五”期间，我国生态保护面临重大机遇：党的十八大以来，习近平总书记对建设生态文明和加强环境保护提出一系列新理念新思想新战略，为生态保护提供了科学理论指导和行动指南；党中央、国务院对生态文明建设作出一系列重大战略决策和部署，把推动绿色发展、提供更多优质生态产品作为重要任务，明确要求加大生态环境保护力度，为生态保护工作指明方向；生态文明体制改革各项任务和措施陆续出台并加快推进，生态保护和监管体制将进一步理顺，生态空间用途管制将全面实施，生态环境监测网络将加快建立，生态统一监管能力将明显提高，为我国生态保护工作夯实基础；各地生态环境保护意识不断增强，“绿水青山就是金山银山”已成为各级党政领导干部的共识，全社会保护生态环境的合力正在形成。

- 同时，我国生态保护也面临挑战：经济发展与生态保护之间的矛盾依然存在，传统发展方式带来的资源环境约束日益趋紧，生态环境风险逐步凸显；人民群众对优质生态产品需求不断增加与现有供给能力不足之间的矛盾日益明显；生物多样性丧失速度短期内难以根本遏制，国际履约压力不断加大。

2.吉林市自身发展环境。

良好的生态环境、丰富的水资源，悠久的民族及宗教文化底蕴，“一带一路”和振兴东北老工业基地的国家战略为我市的发展提供了坚实的基础和机遇。同时我市面临传统产业比例过高、城市空间秩序缺乏、职住分离、人居环境有待改善的问题和挑战。

根据《吉林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，到2020年吉林市全面建成小康社会，在“十三五”期间将大力发展四大新兴产业（大旅游、大健康、大航空、大信息）、重点扶持优势产业（现代服务业、新材料、先进装备制造）、发展壮大支柱产业（化工、汽车、冶金、农产品加工）、积极推进农业现代化进程（农产品、农业科技、农业规模化）、打造现代产业平台、建设美丽品质江城、促进新型城镇化建设。

工业化是城市化和农业现代化的基础和保障。正在由传统的老工业基地向新型工业化城市迈进。我们把工业作为强市之基、富民之源，鼎力支持化工、汽车等支柱产业做大做强，并由分散式向园区化、链式化、集群化发展。

城镇化环境问题将更加突出。农村的城镇化，城镇人口的集聚，与城镇环境基础设施建设严重滞后的状况，致使城镇环境质量改善的任务十分艰巨。农业和农村现代化的发展使环境保护面临前所未有的新挑战。

# 二、指导思想和目标指标

## （一）指导思想。

全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照党中央、国务院决策部署，围绕全面建设小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国，主动适应、引领经济社会新常态，积极探索环境保护新思路，以提高环境质量为核心，实施最严格的环境保护制度，打赢大气、水体、土壤污染防治三大战役，着力建立系统完整的生态文明制度体系，提高生态文明，为吉林市建设生态宜居城市、旅游度假名城提供稳固的环境基础，并且按照《国家环境保护“十三五”规划基本思路》的要求，结合《吉林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中的社会发展和环境保护的实际情况，编制此规划。

以围绕我市建设“法治吉林、创新吉林、开放吉林、文明吉林、生态吉林和幸福吉林”的奋斗目标，以保护环境、优化发展、维护权益为基本出发点，坚持生态保护与污染防治并重，以重要的生态系统休养生息为治污理念，以削减总量、改善质量、防范风险为着力点，以要素为横向主线，以“目标—指标—主要任务—政策措施”为环境保护规划路线，以污染源全过程控制为抓手，以推进环境基本公共服务均等化为方向，以人为本，把生态环境建设作为惠及子孙的最重大民生工程，全面加强环境综合整治，努力建设天蓝、地绿、水净的美好家园，用良好的政治生态环境促进良好的自然生态环境和经济生态环境建设，全面推进社会、经济和环境的可持续发展。

## （二）基本原则。

### 1.以生态文明建设为主线。

### 党的十八大把生态文明建设放在突出地位，纳入中国特色社会主义建设事业“五位一体”总体布局，提出了努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展的宏伟目标。全市环境保护“十三五”规划按照中央和吉林省的统一部署，以生态文明建设为主线，科学确定规划目标和规划指标，坚持节约资源和保护环境的基本国策，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，从源头上控制环境污染和生态破坏，加大生态环境保护力度，强力推进节能减排，严格环境执法，加快生态的修复和建设，形成转型发展方式的倒逼机制和生态文明建设的推进机制；加强生态文明宣传教育，提高生态环境保护和生态伦理道德意识，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念。

### 2.以提高环境质量为中心。

提高环境质量是环境保护规划工作的出发点和落脚点，也是环境保护工作的根本宗旨。“十三五”时期是全面建成小康社会，实现生产发展、生活富裕、生态良好的结点期，环境保护工作任务艰巨，必须以提高环境质量为中心，全面做好环境保护规划工作。近些年全市在污染减排、城乡环境污染防治和主要流域水环境污染防治等方面做了大量工作，也取得了显著的成绩，但与“生态良好”和“青山绿水”的要求，以及与全市广大人民群众的期待，还有较大的差距。无论是水环境污染还是大气环境污染，都呈现出结构型、复合型的特征，使得环境保护工作有时与环境质量不同步，与全市广大人民群众的环境诉求不适应。全市环境保护“十三五”规划以提高环境质量为中心，让全市广大人民群众喝上干净的水、呼吸新鲜的空气，找准影响提高环境质量的主要矛盾，抓住改善环境质量的切入点，使全市广大人民群众亲身体会到城市环境质量的变化。

### 3.以解决环境问题为导向。

全市环境保护“十三五”规划要全面完成各项任务，必须找准目前存在的主要问题，有针对性地解决问题，扎扎实实地把环保规划的各项要求和各项任务落到实处。认真总结全市环境保护“十二五”规划工作的经验，对照环境保护“十二五”规划的实施情况查找问题，明确改善环境质量的主攻方向，明确环境管理和环境执法的主要措施；认真审视全市的环境保护工作，客观评价全市生态环境质量，找准主要问题，确定解决思路与对策，确保生态环境保护工作与全面建成小康社会同步。

## （三）规划时段和基准年。

### 1.规划范围。

规划范围以吉林市城区为主，兼顾整个辖区，面积27120km2，生态环境规划为城市、农业及农村和自然生态保护三部分，环境保护能力建设规划限于环保系统。

### 2.规划基准年。

环境质量基准年为2015年，目标年为2020年。规划任务年时段为2016-2020年。

## （四）规划目标。

到2020年，主要污染物排放总量减少，环境空气和水环境质量总体改善，土壤环境恶化趋势得到遏制，生态系统稳定性增强，辐射环境质量继续保持良好，环境风险得到有效管控，村庄环境状况得到基本改善，环境监管能力进一步加强，环境安全得到基本保障，生态文明制度体系系统完整，生态文明水平与全面小康社会相适应。

## （五）规划指标。

按照科学发展观的要求，遵循“以人为本”的原则，针对吉林市的主要环境问题，结合国家和省“十三五”环保目标和主要任务，以全市环保重点工作为主，建立以要素为主的规划指标，统筹考虑总量－质量－风险，充分反映政府的事权。继续延续“十二五”规划指标，积极引入更多的质量性目标，建立约束性、预期性、指导性分类指标，保持适度稳定和适当优化，以反映环保事权和规划重点，其中将区域性环境问题作为重点。

### 1.环境质量指标。

（1）地表水水质达到或优于Ⅲ类比例总体达到83.3%，松花江吉林江段水质达到Ⅲ类，集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类，完成规定的城市建成区黑臭水体治理目标。

（2）吉林市辖区空气质量优良天数达到292天以上，细颗粒物（PM2.5）浓度比2015年下降20%，达到47μg/m3，重污染天数不高于7天；城市环境空气质量其他评价指标年均值稳定达到二级以上。

（3）声环境质量控制在“十二五”末期水平，不恶化。

（4）环境及辐射污染源周围的辐射水平在天然本底涨落范围内，既室外陆地γ辐射剂量范围43.6-89.9nGy/h、室内γ辐射剂量范围63.5-153.3nGy/h。

（5）受污染耕地安全利用率达到90%，污染地块安全利用率达90%。

### 2.环境管理指标。

（1）主要污染物总量控制指标：到2020年，吉林市化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫(SO2)、氮氧化物（NOX）、烟（粉）尘重点行业、VOCs排放总量控制在吉林省环境保护厅下达的控制指标内。

（2）工业废水、废气排放稳定达标率达到100%。

（3）县级城镇污水集中处理率平均达到85%，地级以上城镇污水集中处理率平均达到95%，污水厂负荷率达到85%。

（4）全市工业固废综合利用率达到70%以上，生活垃圾无害化处理率达85%以上，城市污泥无害化处理处置率达到90%以上，农作物秸秆综合利用率达85%。

（5）逐步推进矿山、林地、城乡绿化等生态修复工作，森林覆盖率达到57%，森林蓄积量18400万m3。

（6）农村自来水普及率达到80%。

（7）村屯绿化、美化覆盖率达到70%以上。

### 3.能力建设指标。

（1）按照国家标准站要求，逐步开展各级环境监测站及环境监察机构能力达标建设。

（2）初步建成环境保护“互联网+”系统。在吉林市环保局环境管理业务需要基础上，初步将吉林市环保局信息化系统建设成一个符合国内应用技术发展趋势，具有国内领先技术水平，集在线监控、视频监控、热线投诉、GPS报警和车辆定位、GIS空间管理、有线无线传输和指挥调度、网络办公和环保数据综合管理为一体的高度集成的全方位的综合信息系统。

# 三、重点任务及重点工程项目

## （一）水环境保护。

2015年废水污染物化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放量分别为12.80万t/a、0.87万t/a，预计2020年，废水污染物化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）新增排放量分别为2907.11t/a、130.58t/a，具体措施及重点项目如下：

### 1.松花江流域污染防治与饮用水源保护。

流域统筹，实现饮用水环境保护与流域水污染防治的结合，重点解决支流污染及水源地明沟明渠污染问题。继续强化松花江流域水污染综合防治工作，重点治理支流污染，力争到2020年，松花江流域水污染防治工作取得显著成效，实现水质全面达标。加强城市和农村集中式水源地的环境保护工作，保障群众的饮用水安全。加大水源地水质全分析工作，建立饮用水源地水质和饮水水质公告制度。

“十三五”期间拟进行流域治理项目见表1。

表1   松花江流域水污染防治项目表

| 序号 | 项目所在行政区 | 项目名称 | 基本建设内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市 | 龙潭川、东大沟、北大沟综合整治 | 清淤12300m、建设污水截流管线12300m、12300m石笼护坡 | 吉林市 政府 |
| 2 |  | 石井沟河河道综合整 | 污水截流、清淤14200m，建设护堤护坡，恢复植被、 |  |
| 3 |  | 阿什沟、陆家沟、嘎呀子河、小崴子河、腰屯河、青椴河、鸡冠山河综合整治 | 污水截流、新建雨水管线等。底泥整治，生态岸线修复。 |  |
| 4 |  | 通气河、烟达木河综合整治 | ①通气河河道整治、湿地修复、两岸环境建设，河口至哨口村建设长6km堤路结合工程，道路红线宽度30m；高新北区段河道治理工程全长3.49km，防洪堤上游封闭于吉长高速公路，下游封闭于吉长北线公路，防洪设计标准为50年一遇洪水设计，建筑物级别为2级。 ②烟达木河道治理工程全长7.48km，防洪堤上游封闭于吉长高速公路，下游封闭于吉长北线公路，防洪设计标准为50年一遇洪水设计，设计河道比降为0.1%，建筑物级别为2级。 | 高新区 管委会 |
| 5 |  | 松花湖近湖区生态恢复及环境综合治理项目 | 湖滨带垃圾处理及周边20万m2土地生态恢复，建设15km污水管网。 | 松花湖 风景区管委会 |
| 6 | 吉林市 | 搜登河 | 搜登河治理全长10km，治理内河为河底清淤，河底裁弯取直，块石护坡。 | 船营区 政府 |
| 7 | 永吉县 | 星星哨水库保护项目 | 星星哨水库生态环境保护总体规划 | 星星哨水库灌区 管理局 |
| 8 |  | 万昌镇流域水环境综合治理项目 | 总治理河道13km，建设人工湿地20hm2。 | 永吉县 政府 |
| 9 | 磐石市 | 城市城区饮用水源地保护工程 | 57口地下水井、3个地表水饮用水水源保护区内工业、养殖业搬迁，农田征用及保护区围栏建设等。 | 磐石市 政府 |
| 10 | 蛟河市 | 牤牛河（蛟河市段）、拉法河综合整治 | 新建堤防22km，主要包括天岗牤牛河段、前进乡前进村段、乌林乡乌林村段、拉法河新站镇段、拉法街旧站大桥至黄酒铺大桥段、拉法街拉法村段、城区规划桥至三水源段。 | 蛟河市 政府 |
| 11 | 蛟河市 | 水源地保护与农村饮水安全工程 | 农村饮用水供水管网、水质净化设备建设等。 |  |
| 12 | 桦甸市 | 内河水生态恢复项目 | ①10km内河清淤、水污染治理、新建橡胶坝、调节闸改建；②采取生物恢复工程治理两岸水土流失，清理河道淤积、两岸居民生活垃圾；③内河沿岸和辉发河外河两岸推清水绿堤生态建设。 | 桦甸市 政府 |
| 13 | 桦甸市 | 木箕河、苏密河上段等22条中小河流河道综合整治项目 | 发别河、木箕河、柳树河、公别河、金沙河、山麻河、柳树河、横道河子等中小河流河道清污治理、截污分流，常山蚂蚁河、常山清水河、桦甸市排底沟河、徐家河、火龙河、肇大鸡河、桦新河、板庙子河、八道河、苏密河等一般流河道清污治理、河道绿化护岸、湿地恢复等。 | 桦甸市 政府 |
| 14 |  | 火龙河、新开河、复兴、同兴、抽水洞等5个小流域水土流失治理项目 | 治理水土流失面积47.63km2，在河道最大水位淹没线内退耕，并栽种适用植物护坡，建设植被隔离带。 |  |
| 15 |  | 水源地建设与保护项目 | 新建万两河水利枢纽作为桦甸市的供水水源地日供水能力4.6万t，建设围网、界碑、利福林屯搬迁。 |  |
| 16 |  | 安全饮水项目 | 八道河子镇区等166处安全饮水项目。 |  |
| 17 | 舒兰市 | 河道清淤及生态修复工程 | 舒兰市细鳞河、二道河、呼兰河、黄泥河、顺水河清淤绿化疏浚及生态修复 | 舒兰市 政府 舒兰市 政府 |
| 18 |  | 黑臭水体综合整治工程 | 对舒兰市二道河、黄泥河、顺水河黑臭水体采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施进行综合整治。 |  |
| 19 |  | 沙河水库水源地二级保护区污染综合治理工程 | 建设人工湿地30.25hm2，设置垃圾箱137个（并配置垃圾运输车9辆，垃圾压缩机4台），建设畜禽粪便收集池64座，设置堆肥场4座。 |  |
| 20 |  | 响水水库水源地污染综合治理工程 | 一级保护区内居民移民搬迁、建设人工湿地、建设垃圾箱配备垃圾运输车，建设畜禽粪便收集池，设置堆肥场。 |  |

### 2.城镇污水防治。

大力推进城镇污水集中处理和污水资源化进程。现有污水处理厂实施提标改造，全面启动镇乡级污水处理厂建设工作。

表2城镇污水防治项目一览表

| 序号 | 项目所在行政区 | 项目名称 | 基本建设内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市 | 新北污水处理厂一期工程 | 占地面积5.5万m2。污水处理能力15000m3/d | 吉林市和各县区政府负责，住房和城乡建设部门牵头 |
| 2 |  | 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程 | 占地面积21万m2，新建好氧池、膜池、综合设备间及膜格栅间等。设计规模为30万m3/d |  |
| 3 |  | 吉林市污水管网改造工程 | 改造污水管线33.75km |  |
| 4 |  | 乡镇污水处理厂及管网建设项目 | 搜登站镇、大绥河镇等7个污水处理能力达到3000m3/d的污水处理厂。 |  |
| 5 | 永吉县 | 经济开发区污水处理厂扩建工程 | 污水处理能力达到3万m3/d。 |  |
| 6 |  | 吉林北大湖体育旅游经济开发区污水处理厂 | 占地面积为15000m2，污水处理能力2500m3/d（含北大湖镇） |  |
| 7 |  | 乡镇污水处理厂及管网建设项目 | 西阳镇、一拉溪镇等7个污水处理能力达到3000t/d的污水处理厂。 |  |
| 8 |  | 污水治理项目 | 万昌镇建设7处人工湿地 |  |
| 9 | 磐石市 | 磐石市城区污水管网改造工程 | 城区污水管网、雨污管网建设及改造 |  |
| 10 | 桦甸市 | 中水回用项目 | 建设规模为1.5万m3/d的中水回用工程，配套输水管线6.508km，工艺流程为：污水处理厂提标后出水→二次提升泵池→连续流砂滤池→消毒接触池→送水泵房→中水用户。 |  |
| 11 |  | 建成区雨污水管网建设项目 | 铺设雨、污水管线23.7km，辉发河清淤整洁河道长度13.6km。 |  |
| 12 |  | 重点镇生活污水处理工程 | 夹皮沟镇污水处理厂及管网建设 |  |
| 13 | 舒兰市 舒兰市 | 舒兰市经开区污水处理厂工程 | 污水处理能力10000m3/d污水处理工程及配套管网10.45km，采取CASS处理工艺，对开发区区域内生活污水和工业废水进行处理，预变更原设计，将吉舒镇生活污水接入经济开发区污水处理厂进行处理，需新增污水管网15km及新建加压提升泵站 |  |
| 14 |  | 乡镇污水处理厂及管网建设项目 | 吉舒、溪河、白旗、法特、上营、小城、水曲柳、平安镇污水处理厂及管网建设。 |  |
| 15 |  | 舒兰市污水处理厂二期扩建工程 | 处理能力由2万m3/d扩建为3万m3/d处理能力，敷设污水管网16.3km雨污分流。 |  |
| 16 |  | 舒兰市污水处理厂污水管网雨污分流工程 | 舒兰城区污水管网全部实现雨污分流 |  |
| 17 |  | 舒兰市吉舒街道污水管网雨污分流工程 | 改造原有雨污合流的污水管网15km，实现雨污分流。 |  |
| 18 |  | 舒兰市污水处理厂中水回用工程 | 新建调节池（提升泵房）、滤池、改造紫外线消毒间，新增污水管网16.3km |  |

### 3.农村污染源防治。

启动面源污染防治试点，建立示范工程和量化评估体系。以污染源普查数据库为基础，对集中式规模化的畜禽养殖场进行污染治理；控制流域内农药使用量，根据土质合理使用化肥种类及使用量，减轻农业面源污染强度。

（1）“十三五”推广测土配方施肥，加大有机肥使用量，控制化肥使用量，实现零增量。

（2）规模化养殖场和养殖小区配套建设固体废弃物及尿液废水贮存设施，实现废弃物资源化利用的比例达到80%以上，鼓励养殖专业户适度集中，实现污染物统一收集、集中处理。引导养殖户科学养殖，采取农牧、林牧、渔牧、肥牧结合等方式，实行生态养殖，具体项目见表8（“十三五”环境保护规划畜禽粪便及农村生活垃圾建设重点项目）。

（3）因地制宜推进农村分布式、低成本、易维护的污水处理设施建设，具体通过森林小镇及村屯绿化项目的实施（见表11）。

（4）提倡农业病虫害综合防治。大力推广利用生物技术和基因技术防治农业有害生物，鼓励使用高效、安全、低毒农药，实现农药使用量零增长，推动安全绿色农业发展。

### 4.工业废水污染源防治。

实行第三方治理、严格监管和激励政策相结合，推行稳定达标排放。推行强制性清洁生产审核。严格禁止落后产能异地转移；推行绿色制造，发展绿色经济和循环经济。

表3   工业废水治理项目

| 序号 | 项目名称 | 建设规模与建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吉林化纤股份有限公司污水处理改造工程 | 给排水车间污水进行改造，改造后达到20003/h生化处理能力。 |
| 2 | 吉林建龙钢铁有限责任公司西部雨排管网改造项目/废水深度处理回用项目 | 工业废水外排管网建设，汇入金珠工业园区市政管网系统达标外排。 |
| 3 | 桦甸市五桦线新兴战略园区污水管线工程 | 田谷有机食品厂至北外环路，长3790m，管径800mm。 |
| 4 | 桦甸市公吉新能源工业园区污水处理厂 | 处理能力1万m3/d，执行一级A排放标准。 |
| 5 | 桦甸市中辰矿业有限公司 尾矿库污水回用扩建项目 | 提高库容到45万吨。尾矿库排水斜槽延长45米、溢洪硐延长216米，建设事故应急处理池、净化池14000m³、废水回用新增管路800米，外排污水经处理净化后回用选矿，污水零排放。 |

### 5.目标可达性分析。

（1）根据《吉林市生态文明先行示范区建设实施方案》可知，十三五期间控制农药、化肥使用量，实现其用量零增长，故此因农田种植面源污染负荷为零增长。

（2）根据水环境现状监测及调查可知，水质超标主要是受生活源及农业面源影响。

（3）到“十三五”期末，既2020年吉林市废水污染物COD、NH3-N排放量分别为10.29万t、0.48万t/a，比2015年分别减少2.51万t、0.39万t，分别来自生活源及畜禽养殖措施削减。

综上，可以预计到2020年可实现水质规划目标。

## （二）环境空气保护。

2015年废气污染物二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）排放量分别为7.72万t/a、11.54万t/a，预计2020年，废气污染物二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）排放量分别为9.41万t/a、13.09万t/a，要达到“十三五”环境空气保护目标，必须采取措施使废气污染物排放量低于“十二五”期末的排放量，具体措施及重点项目如下：

### 1.燃煤污染控制。

（1）进一步加强燃煤热电厂污染治理，实现超低排放。对现有燃煤热电厂除尘、脱硫、脱硝措施进行改造，实现燃煤污染物排放浓度达到燃气锅炉污染物排放标准。2017年底前，我市30万千瓦及以上燃煤发电机组完成改造任务。按照“绿色调度”原则，对完成超低排放改造的机组适当增加发电小时数。

（2）通过对吉林市城区的供热管网建设改造，到2020年除必要保留外，建城区内分散燃煤取暖小锅炉全部取缔禁燃，全部实现集中供热，主要供热形式为热电联产供热和区域锅炉房集中供热。除必要保留外，2017年底前完成吉林市建成区内10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰任务，2020年底前各县级城市建成区内全部完成10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰任务。

（3）加强火电机组脱硫设施运行管理，确保二氧化硫排放长期稳定达标排放；对已投运脱硫设施不能达标排放的，要开展升级改造，提高综合脱硫效率；新建火电机组要采取最为严格的脱硫技术。到2017年，20t/h及以上燃煤锅炉要全部安装脱硫设施。

（4）全面实施火电厂烟气脱硝工程，新建、扩建、改建的火电机组要严格按照排放标准和环境影响报告书批复要求建设烟气脱硝设施。所有电站锅炉均应采取有效措施，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

（5）调整能源结构，推行清洁能源。大力推广天然气、电、太阳能、生物质等清洁能源和可再生能源。以实施“气化吉林”为契机，加快推进长输管道、储气库、城市管网、CNG/LNG场站建设。2020年底前，力争实现吉林市及县级以上城市天然气利用覆盖率达到100%，吉林市城际管网与天然气主干网实现贯通，全市天然气气化率达到80%。

（6）实施煤炭消费总量控制。按照燃煤消费总量中长期控制规划要求，限制煤炭消费总量，逐年减少煤炭使用量，逐步降低煤炭占一次能源消费总量的比重。2017年底前，全市煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。

（7）地级及以上城市建成区严禁新建20t/h以下燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建10t/h以下的燃煤锅炉。

（8）20t/h以上燃煤锅炉治污设施建设与升级改造，全部安装在线自动监控设施并与环保部门联网，确保达标排放。

（9）洗浴业热水由热电厂供给，禁止自建燃煤锅炉。

（10）加强煤炭清洁利用。2017年底前，建成覆盖全市的清洁煤供应体系，提高煤炭洗选比例，保证清洁煤炭供应。建立清洁煤炭管理信息系统，对供应、储存、配送、使用等环节实行动态监管。2016年底前，建成集中规范的清洁煤炭交易市场、配送中心和销售网络。按照“集中粉碎、定点成型、统一配送、连锁经营”的方式布设型煤加工销售网点，切实减轻城市城乡结合部原煤散烧污染。

（11）加快劣质煤炭退出市场。定期开展煤炭质量专项检查行动，取缔劣质散煤经营摊点，严查所有运煤车辆，严格查处劣质煤在本地区的销售和使用。2017年底前，全市范围内禁止销售和使用不符合《商品煤质量管理暂行办法》相关要求的劣质煤炭，确保劣质煤炭全部退出市场。

### 2.扬尘污染控制。

（1）采取有效措施，控制道路交通扬尘。进入城区的车辆必须保持车容整洁，工程散流体运输车在运输过程中要采取覆盖措施，有效遏制道路遗撒，减少扬尘污染。建立城市建成区主要街路保洁清单，实行道路清洁包保责任制，对主要街路全部实施机械化洗扫洒水作业。开挖道路应分段封闭施工，减少道路开挖面积，及时修复破损路面，缩短裸露时间，有效防止扬尘污染。2017年底前，我市主要街路机械化作业率要达到100%，2020年底前，实现县级城市全覆盖。

（2）加强对建筑施工的管理，实行喷水拆迁，施工现场道路需硬覆盖处理，密目网全封闭防护施工，施工区门口设置保洁员监督检查，防止车辆带泥上路，残土要密闭运输。建立施工工地扬尘管控“黑名单”制度，对不达标的施工工地一律停工整顿，对列入“黑名单”的建设单位取消其施工资格。鼓励和支持施工单位委托第三方治理。

（3）加强堆放场的扬尘管理，完善本市所有大小煤场、矿场、堆料场、灰堆等场所的防风抑尘措施，减少扬尘产生量，改善堆场周围环境状况。

（4）严格裸露地面扬尘管控。推进城市道路两侧、单位及居住区绿化硬化建设，加快公园绿地、广场绿地、休闲绿地建设，加快城市生态廊道建设，扩大城市建成区绿地规模和硬化面积。加强城市周边区域生态修复，对城市周边各类矿区进行生态治理，恢复植被、防风固沙，降低土壤扬尘。2020年底前，我市城市建成区基本消除裸露地面。

（5）政府协调相关部门联合设置或委托第三方对施工扬尘进行在线监测，及时采取措施消除扬尘影响。

### 3.工业废气污染控制。

（1）加大落后产能淘汰力度。结合“三去一降一补”要求，全面清理吉林市建成区内的钢铁、铁合金、水泥、化工等重污染企业。对高耗能、高污染、低效益、规模小的工业企业，按期予以关停淘汰。

（2）推动企业“退城入园”。优化城市空间布局，调整城市产业结构，推动企业通过搬迁改造实现转型升级，制定建成区化工、有色金属、水泥等重污染行业搬迁改造计划并明确完成时限，实施“退城入园”。2017年底前，基本完成我市建成区内重污染企业环保搬迁改造。

（3）加强工业企业烟气达标改造。对工业企业烟气达标排放情况进行认真排查，建立大气污染源排放清单，对不能稳定达标排放的要实施限期达标改造，对逾期不能达标排放的实施停产治理。2016年底前，我市工业企业烟气排放达标率达到100%。

加快钢铁、水泥、有色金属冶炼等重点行业治污设施建设与升级改造，全部安装在线自动监控设施并与环保部门联网，确保达标排放。

钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施。到2017年8m2及以上球团生产设备要全部安装脱硫设施。

新型干法水泥窑应实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。

4.燃油车辆尾气污染控制。

（1）改善燃油品质，加快推进油品升级。加快车用燃油低硫化步伐，加强对油品质量的监督检查，严厉打击非法生产和销售不符合国家标准成品油的行为，全面保障油品质量。2017年底前，全面供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。

（2）控制机动车尾气污染。按照国家机动车污染物排放标准推行时间轴，执行不同级别标准，2017年底淘汰全部黄标车（排放水平低于国Ⅰ排放标准的汽油车和国Ⅲ排放标准的柴油车）；低于国Ⅳ排放标准的在用车辆登记注册和转入落籍，执行吉林省相关规定。

（3）改善城市道路和交通状况，减少车辆怠速，并有利于污染物扩散。在特定区域和特定时段实施限制通行；高峰期加强车辆疏导；合理规划停车场，避免占道停车。

（4）加强机动车尾气检测，建立统一、规范、先进的在用车排放检查、维修体系，实施计算机网络管理，建立随车档案和网络数据库，以便于分析检查、维护机动车排放状况。机动车环保监管平台稳定运行，并实现国家、省、市三级联网。强化机动车尾气检测，全市机动车环检率达到80%以上。城市建成区主要道路全面实施机动车路检，严禁未经环保检验和尾气超标车辆上路行驶。

（5）控制燃油汽车保有量，大力发展城市公共交通、新能源汽车。加大新能源汽车推广应用力度，2016-2019年，城市公共服务领域新增或更新车辆中新能源汽车的比例分别达到20%、25%、30%和35%。在公共交通及服务领域实施新能源汽车改造，对运行时间长、污染物排放量大的公交车、出租车及环卫、物流、公安巡逻等公共服务车辆实施油改气、油改电，鼓励和支持私家车“双燃料”改造。

### 5.挥发性有机物污染控制。

（1）在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业开展调查（环境统计报增加挥发性有机物一项）、治理。重点在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。倡导使用水性涂料，鼓励生产和使用低毒、低挥发性溶剂，减少挥发性有机物排放。

（2）2015年底已实现现有加油站全部安装油气回收设施，2016起新建加油站、储油库和油罐车均须设置油气回收设施。

（3）城区内的餐饮单位需安装油烟净化设施，油烟排放必须达到国家规定的排放标准，并保证设施正常运行。组织“万户净烟”行动，使用燃煤、木材等易产生烟尘污染的炉灶要改用清洁燃料，餐饮服务场所要安装高效油烟净化设施。2017年底前，市区全面完成餐饮服务场所油烟治理任务。

（4）推进“禁燃区”和“无烟区”建设。严格“禁燃区”环境管理规定，取缔“禁燃区”内燃煤锅炉，加大“禁燃区”内煤炭销售和使用的查处力度。鼓励以县（市）区为单位，创建“无烟区”，严查露天烧烤、焚烧垃圾、烧纸祭祀、燃放烟花爆竹等“明火冒烟”行为。

### 6.秸秆焚烧污染控制。

（1）强化秸秆禁烧监管。建立县（市）区政府负总责、乡（镇）政府具体实施、村屯责任到人的秸秆禁烧责任制。在秸秆露天焚烧高发时段，组织开展“秸秆禁烧月”，强化秸秆禁烧督查巡查，完善预警通报机制，加大考核问责力度。

（2）推广秸秆机收捡拾打捆。突出国道、高速公路两侧、铁路沿线、机场、城市周边等重点区域，制定秸秆机收捡拾打捆作业计划，建立秸秆机收捡拾打捆为重点的“收、储、运”体系。2016年，在永吉县、磐石市、蛟河市、舒兰市4个重点县（市）开展试点，并逐步在全市进行推广。2020年，实现全市秸秆机收捡拾打捆全覆盖。

（3）促进秸秆综合利用。深入落实《吉林省人民政府办公厅关于推进农作物秸秆综合利用工作的指导意见》(吉政办发〔2016〕25号)，积极推进秸秆资源多途径、多层次利用。2016年，全市新增秸秆综合利用能力100万吨，其中：永吉县12万吨，磐石市15万吨，桦甸市16万吨，蛟河市18万吨，舒兰市21万吨，吉林市4个区共18万吨。到2020年，全市生物质能源化年利用量达到435万吨，形成布局合理、多元利用的综合利用产业化格局，秸秆综合利用水平显著提高，秸秆综合利用率力争达到85%。

### 7.加强重污染天气应急管控。

（1）完善重污染天气应急预案。根据地方实际，对现行预案的启动条件和应急响应措施进行修订完善，制定高标准预警应急响应措施。探索降低重污染天气应急预案启动条件，充分发挥应急响应“削峰降频”作用。

（2）提高重污染天气预警预报能力。强化重污染天气预警、预报，建立日常会商、应急会商和信息通报机制，完善重污染天气预警预报体系建设，提升预警预报准确度，及时预警不利气象条件对空气质量的影响。

（3）严格落实应急管控措施。要将重污染天气应急响应纳入各地突发事件应急管理体系，根据地区特点明确本地区重污染天气应急管控具体措施，在重污染天气发生时，采取工业企业停产限产、机动车限行禁行、建筑工地停止施工、主要街路洒水抑尘等措施，最大限度地降低重污染天气带来的不利影响。

“十三五”期间拟实施大气污染治理重点工程共计40个项目（秸秆污染控制项目含在固体废物污染防治中），项目情况详见表4。

表4     环境空气污染防治项目表

| 序号 | 治理方向 |  | 建设地点 |  |  | 项目名称 | 基本建设内容 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟（粉）尘 二氧化硫 氮氧化物 |  | 吉林市 |  |  | 禁燃区燃煤锅炉拆除 | 取缔136台燃煤小锅炉 | 减少烟(粉)尘：3545t/a、SO2：3960t/a、NOX：3130t/a |
| 2 |  |  |  |  |  | 吉林奇峰化纤股份有限公司自备电站三期锅炉烟气脱硫改造工程 | 三期锅炉建一座脱硫塔，通过石灰石-石膏湿法脱硫系统，确保二氧化硫达标排放。 | 减排二氧化硫440t/a |
| 3 |  |  |  |  |  | 吉林建龙钢铁有限责任公司环保设施升级改造项目 | 废气污染源治理设施设备修复及提标升级改造。 | 可减少烟（粉）尘排放量770t/a。 |
| 4 |  |  |  |  |  | 吉林市源源热电有限责任公司煤场防风抑尘网 | 建设防风抑尘网 | 减少无组织粉尘排放 |
| 5 |  |  |  |  |  | 吉林市源源热电有限责任公司煤场加湿系统 | 煤场安装喷淋加湿系统 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 吉林龙华吉林热电厂煤场全封闭 | 燃料分场1、2号煤场面积约2万平m，存煤约11万t。1、2号煤场改造成为全封闭煤场，加强无组织排放防尘抑尘管理。 | 减少无组织粉尘排放 |
| 7 |  |  |  |  |  | 国电吉林龙华吉林热电厂 | 14#、15#炉污染物超低排放改造 | 国电吉林龙华吉林热电厂、吉化动力一厂、吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司、国电吉林江南热电有限公司全部燃煤锅炉实现超低排放，吉林恒联精密铸造科技有限公司脱硫、除尘在2014年基础上削减70%，则可实现减少烟(粉)尘：44403t/a、SO2：12693t/a、NOX：38121t/a |
| 8 |  |  |  |  |  | 吉林石化公司动力一厂动力锅炉环保达标项目 | 拆除1、2、3号锅炉，新建2台220t/h循环流化床锅炉，对6、7号炉进行除尘脱硫脱硝整体改造。 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 国电江南热电厂1、2号炉超低排放改造 | 脱硫、脱硝、除尘超低排放改造 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 4#机组超低排放改造 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | 10m2竖炉烟气脱硫工程，厂区除尘综合治理项目 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 1#烟气净化系统改造 |  |
| 13 | 烟（粉）尘 二氧化硫 氮氧化物 |  |  | 永吉县 |  | 永吉县圣龙实业有限公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 现有脱硫、除尘设施提标改造，新建脱硝设施。 | 减少烟尘：718t/a、SO2：733t/a、NOX：157t/a |
| 14 |  |  |  |  |  | 永吉县华淞供热有限公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 现有脱硫、除尘设施提标改造，新建脱硝设施。 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 永吉县大华实业有限责任公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 现有脱硫、除尘设施提标改造，新建脱硝设施。 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 永吉县经济开发区鑫光热力有限公司燃煤锅炉污染工程治理改造项目 | 现有脱硫、除尘设施提标改造，新建脱硝设施。 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 吉林市正泰实业有限责任公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 现有脱硫、除尘设施提标改造，新建脱硝设施。 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 吉林市宏阳供热有限公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 现有脱硫、除尘设施提标改造，新建脱硝设施。 |  |
| 19 |  |  |  | 磐石市 |  | 镍业公司冶炼烟气脱硫 | 建设高效湿式脱硫塔 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | 10M2竖炉烟气脱硫工程 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 城区10t/h以下燃煤锅炉改造 | 41台锅炉实施“煤改气”工程 |  |
| 22 |  |  |  | 舒兰市 |  | 宏源煤矸石热电工程 | 新建2台30兆瓦背压机组配套3台135蒸吨高温高压循环流化床锅炉，建设35兆瓦发电机组，燃料为煤矸石及褐煤混合燃料（煤矸石60%配比） | 取缔城区内60余台分散供热小锅炉，削减锅炉大气污染物烟尘1825t、SO2300t/a、NOX640t/a |
| 23 |  |  |  |  |  | 重点集中供热企业供热锅炉脱硫脱硝在线监控项目 | 舒兰市日升供热、嘉盈供热、圣基物业等大型集中供热锅炉安装脱硫脱硝及在线监控设备 | 年削减锅炉大气污染物烟尘1825t、SO2：166t/a、NOx：113t/a |
| 24 |  |  |  | 桦甸市 |  | 日晖供热有限公司10吨以上集中供热锅炉除尘脱硫改造项目 | 二站、人民路站、开发区站除尘改造及安装脱硫设备（4台40t/h、2台20t/h，1台10t/h）。 | 减少烟尘：455t/a、SO2：622t/a、NOX：403t/a |
| 25 |  |  |  |  |  | 火炬供热公司10t/h以上集中供热锅炉除尘脱硫改造项目 | 烟草站、隆达站、永成站脱硫除尘设备改造（2台30t/h，2台10t/h）。 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 桦甸市火炬供热有限公司供热五站 | 脱硫改造项目 |  |
| 27 | 烟（粉）尘 二氧化硫 氮氧化物 | 桦甸市 |  |  | 红石林业局红森热力公司20t/h以上供热锅炉除尘及脱硫系统改造项目 |  | 2台30t/h、1台20t/h热水锅炉改造现有除尘设备并新增脱硫系统。 |  |
| 28 |  |  |  |  | 阳光供热公司20t/h供热锅炉除尘脱硫改造项目 |  | 阳光供热公司实施20t/h供热锅炉高效除尘、脱硫改造，安装在线监控设备。 |  |
| 29 |  |  |  |  | 泰升供热公司20t/h锅炉脱硫除尘改造项目 |  | 20t/h燃煤供热锅炉改造现有除尘设备并新增脱硫系统 |  |
| 30 |  |  |  |  | 吉林成大弘晟能源有限公司热电分公司拆除项目 |  | 现有厂区拆除，现有电厂改成热电站。 |  |
| 31 |  |  |  |  | 工业企业清洁生产技术改造项目 |  | 6-8个工业企业清，洁生产技术改造。 |  |
| 32 |  |  |  |  | 燃煤小锅炉燃料结构调整项目 |  | 109台燃煤小锅炉实施并网、煤改电、煤改气、煤改生物质燃料等能源结构调整措施。 |  |
| 33 |  |  |  |  | 丰泰热电联产有限公司半焦电厂建设项目 |  | 占地面积251700m2，建筑面积51700m2，年上网电量2.6亿度，供热面积600万m2。 |  |
| 34 |  |  |  |  | 桦甸市永盛投资有限公司洗煤厂建设项目 |  | 建设42万吨洗煤厂一座。 |  |
| 35 |  | 吉林市（含外五县） |  |  | 淘汰燃煤锅炉 |  | 2016年底前，完成吉林市建成区内10蒸吨以下2020年底前，各县级城市建成区内全部完成10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰任务 |  |
| 36 |  |  |  |  | 黄标车淘汰 |  | 淘汰全部黄标机动车 |  |
| 37 |  |  |  |  | 秸秆治理 |  | 见固体废物防治项目表 | 秸秆综合利用85%以上，实现秸秆禁燃 |
| 38 | 挥发性有机物及餐饮油烟 | 吉林石化 |  |  | 吉林石化公司VOC监测及污染控制项目 |  | 实施系统性OGI检测、VEMC©软件平台建立和实施LDAR试点项目；实施VOC排放控制的评估、优化及控制计划。 | 减轻挥发性有机物对环 境造成污染，改善环境。 |
| 39 |  | 吉林市（含外五县） |  |  | 有机化工、表面涂装、包装印刷挥发性有机物治理 |  | 开展行业调查（环境统计报增加挥发性有机物一项）、治理 |  |
| 40 |  |  |  |  | 餐饮业油烟治理项目 |  | 外五县实施中型以上规模的餐饮业油烟污染治理，对约100家餐饮企业安装高效油烟净化装置。吉林市城区内的餐饮单位需安装油烟净化设施 |  |

### 8.可达性分析。

根据“十二五”期间环境质量现状监测结果可知，二氧化硫基本保持不变，二氧化氮呈上升的发展趋势，二氧化硫和二氧化氮均无超标现象。

根据“十二五”期间社会经济发展情况及“十三五”社会经济发展规划，预计2020年废气污染物二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、（烟）粉尘排放量分别为9.41万t/a、13.09万t/a、12.26万t/a。

“十三五”期间，通过产业结构调整及控制措施的实施——新污染源排放的污染物将得到有效处理，老污染源的治理得到加强，工业布局将得到科学的调整，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、（烟）粉尘削减量分别为1.93万t、4.25万t、5.53万t。

综上可知2020年二氧化硫、二氧化氮、（烟）粉尘实际排放量分别为7.48万t、8.84万、8.49万t，比2014年排放量分别减少0.04万t、3.55万t、0.22万t，依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式——SCREEN3计算可知“十二五”期间环境空气中二氧化硫和二氧化氮浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求。

## （三）土壤环境保护。

### 1.严格控制新增土壤污染。

（1）严格环境准入。

防止新建工业项目对土壤造成新的污染。将金属表面处理及热处理加工、皮革鞣制加工、基础化学原料制造、电池制造、废铅酸电池铅回收、有色金属矿采选、有色金属冶炼及压延加工、涉重金属危险废物处理处置、火电等9大行业作为重点防控行业，加强规划和建设项目环境影响评价，强化土壤环境调查、评价与重金属污染防治等，并作为环保“三同时”验收的内容。严格审批排放铅、汞、镉、铬、砷、铜、锌、镍8种重金属和多环芳烃类持久性有机污染物等重点防控污染物的建设项目，严格控制向土壤排放铅、汞、镉、铬、砷5种重金属。

（2）严格矿产资源开发利用准入管理。

进一步加强矿产资源总体规划和建设项目环境影响评价工作，优化矿产资源特别是有色金属矿开发利用布局，加快整合优化规模小而散、布局不够合理的有色金属矿产资源开发利用项目。

基本农田保护区、集中式饮用水水源地、居民集中区等环境敏感地区及其周边、以及主要重金属污染物排放超标的地区不予审批新增有重金属排放的矿产资源开发利用项目。矿产资源开发利用项目向河流排放矿坑涌水应达到相应河流的地表水环境质量标准要求。

新建项目环境影响评价文件要重点对加强周边耕地、饮用水水源地保护和环境风险防范等内容进行论证，并严格落实环境影响评价文件提出的污染防治措施；改、扩建和整合项目环境影响评价文件应提出“以新带老”等治理措施要求，妥善解决现有的土壤环境污染问题。

（3）加强畜禽养殖业环境管理。

加快实施畜禽养殖业发展规划，优化畜禽养殖业发展布局，各地要按规定抓紧完成本地区畜禽禁养区、限养区和适养区的划定工作。推广高效安全配方饲料，严格执行饲料国家行业标准，切实控制畜禽养殖饲料中铜、砷等重金属元素添加量；大力推进畜禽生态健康养殖、农村沼气工程建设，减少有毒有害废弃物排放，不断提高畜禽养殖废弃物的综合利用水平，防止水体和土壤重金属污染。

（4）发展生态农业和有机农业。

通过建设绿色、有机等农产品生产基地，有效降低农业化学品使用量。建立食用农产品生产企业和农民专业合作经济组织的农产品生产投入品记录制度。严格执行《农产品质量安全法》《农药管理条例》《肥料管理条例》《兽药管理条例》和《饲料和饲料添加剂管理条例》等关于农产品产地和农产品生产的环境管理规定。

### 2.严格执法，加强重点污染源监管。

（1）强化重点工业污染源环境监管。

重金属污染防治重点企业及工业园区推行循环经济和清洁生产，每2年开展1次强制性清洁生产审核，严格落实清洁生产审核评估、验收工作。加强重金属污染防治重点企业内部环境管理，完善污染物产排详细台账，建立和完善环境管理档案和风险应急管理制度。规范各类危险废物的环境管理，加快危险废物集中处理处置设施建设，确保安全处理处置。深入开展环保执法专项行动，对重点污染源加大现场巡查力度和监测频次，从严从重查处未批先建、违反环保“三同时”制度、故意偷排等违法行为，对超标、超总量排放重金属污染物的排污单位责令限期治理，逾期未完成限期治理任务的依法予以强制关停。

（2）加强矿产资源开发利用监管。

严格落实矿产资源开发利用项目环境保护、安全生产、水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实行施工期环境监理制度，建立健全污染事故和环境应急监控管理体系。严格实施矿山自然生态环境治理恢复保证金制度，督促和监管采矿权人按相关规定缴存保证金，履行矿山自然生态环境治理恢复义务。各地应将涉重金属排放矿产资源开发利用项目列为重点监管对象，严格落实生态环境监察和日常巡查制度，强化日常监测，确保污染物排放达标；加强尾矿库的安全监管，防止发生安全事故造成土壤污染。严厉打击土法采、选、冶金土法炼矿等矿产资源开发利用违法行为，严肃查处“未批先建”“未验先投”等行为，对存在重大环境安全隐患且不落实整改措施的地区和企业，实行区域限批或挂牌督办；对发生重大环境事件造成生态环境破坏的企业，依法查处并追究法律责任。

（3）严格农业污染源综合控制。

建立和完善科学种植制度和生态农业体系，重点加强农药、化肥、污水灌溉使用管理和农业废弃物处理处置，强化监管和执法检查，防止重金属和持久性有机污染物对土壤造成污染。严格执行国家有关高毒农药、禁限用农药使用管理规定，开展高效低毒农药及生物农药试验和示范推广，大力推广绿色防控技术和专业化统防统治，加强有机氯农药替代技术和替代药物的研发推广。科学施用化肥，提高肥效、减少施用量，禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料，畜禽养殖粪污经无害化处理检测达到相关标准后方可还田利用。制定污水灌溉管理办法，严格控制污水灌溉，禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥、尾矿等。鼓励废弃农膜回收和综合利用，建立农药包装容器、农膜等废弃物回收制度，防止农业废弃物污染土壤。

（4）规范污水处理厂污泥和垃圾处理场渗滤液监管。

加强对城镇集中生活污水处理厂污泥和垃圾处理场渗滤液排放监管，防止含重金属、持久性有机污染物的污泥和渗滤液对土壤造成污染。严格按照严控废物管理有关要求，强化对污泥处理处置设施建设、运营监管及转移过程监管，落实污泥稳定化、资源化、无害化、减量化各项措施，禁止污泥就地堆放和原生污泥简易填埋等不符合环保要求处置方式，避免污泥处置过程造成土壤污染。组织开展简易填埋和无渗滤液处理的垃圾处理场排查工作，加强综合整治，逐步取缔简易填埋等不规范的垃圾处置方式。

### 3.确保耕地和饮用水源保护区的土壤环境安全。

（1）开展土壤环境安全性评估。

开展农用地土壤环境安全性评估，根据具体用途，评定和划分农用地土壤环境安全等级。建立农用地土壤环境质量数据库及信息管理系统。将达到土壤环境质量标准的基本农田集中分布区域划定为农用地土壤环境保护区，明确保护区的范围，发布政府公告，设立保护标识，建立和完善保护区防护设施，建立保护区档案。对农用地土壤环境保护区实施动态管理，及时将整治后达到国家有关标准的基本农田纳入保护区管理范围。农用地土壤环境保护区建立土壤定位监测点、综合监测点，开展定期监测，建立农用地土壤环境质量动态数据库。

（2）开展饮用水源地保护区土壤环境质量评估。

将饮用水源地保护区域内的土壤环境质量纳入监控管理范围，结合地下水调查等工作，组织开展集中式饮用水水源地土壤环境状况专项调查，摸清集中式饮用水水源地土壤环境现状，查明威胁水源地土壤环境安全的潜在因素，建立集中式饮用水水源地土壤环境状况数据库。重点监测不达标的饮用水源地。及时分析查找一级保护区内的污染成因和污染源，移除或者封闭有关污染土壤区域；从保护土壤净化水质和涵养地下水功能的角度，制定溶出液体污染物标准；对二级保护区和准保护区内的土壤不达标，先行进行分析和研究，及时隔离有关污染区域并提出改善和修复土壤环境质量的方案，确定土壤修复资金来源；定期跟踪饮用水源地土壤环境质量；要求地方政府拿出饮用水源地土壤环境质量保护应对方案，或者在水源地保护方案内进一步完善土壤环境保护内容。

### 4.开展土壤污染治理与修复试点示范。

（1）开展典型区域土壤污染治理与修复试点。

以重污染工矿企业、集中污染治理设施周边、重金属污染防治重点区域、集中式饮用水水源地周边、废弃物堆存场地等为重点，开展土壤污染治理与修复试点示范。

以污染农田土壤、蔬菜基地、设施农业及矿区周边污染土壤综合治理与修复为重点，开展土壤污染治理与修复试点示范。

（2）因地制宜开展其他区域土壤污染治理与修复试点。

各地应以列入主要产粮（油）大县耕地和省“菜篮子”（蔬菜水果）基地、培育基地为重点，因地制宜开展受污染耕地综合治理试点示范；结合本地区老工业场地再次开发利用，开展受污染场地调查评估与修复试点示范工程。

### 5.强化受污染土壤环境风险控制。

（1）加强受污染耕地环境风险管控。

开展农产品产地土壤重金属污染状况调查，建立农产品产地土壤环境质量档案和土壤污染分级管理制度。在此基础上，按照耕地受污染程度实施分类管理，对未受污染耕地土壤，采取有效措施进行保护；对受污染程度较低、仍可作为耕地的，采取种植结构调整、农艺调控、土壤污染治理与修复等措施，确保耕地安全利用；对于受污染严重且难以修复的耕地，及时调整种植结构，对不适宜种植的土地，依法调整土地用途，划分农产品禁止生产区。

开展受污染耕地土壤环境监测和农产品质量检测，加强受污染耕地土壤安全利用管理。

（2）加强受污染场地环境风险管控。

按照《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕140号）要求，各地要以拟再开发利用的已关停并转、破产、搬迁的化工、金属冶炼、农药、电镀、危险化学品企业原有场地及其他重点监管工业企业场地为对象，组织开展土壤环境调查和风险评估，并对受污染场地开展治理修复。按照“谁污染，谁治理”的原则，造成场地污染的单位是承担土壤环境调查、风险评估和治理修复责任的主体。造成场地污染的单位发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位承担相关责任；受污染场地土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人承担相关责任；对于无法确定责任主体的，由所在地县级人民政府依法承担相关责任。构建部门间的互联沟通机制，严格控制受污染场地土地流转，对未按规定开展土壤环境质量调查、风险评估或修复后土壤环境质量不能满足用地要求的，国土资源管理部门不得核发建设用地批准书，建设部门不得核发施工许可证。

（3）建立新增建设用地土壤环境强制调查制度。

建立场地污染调查档案和信息管理系统。存在土壤环境风险的场地,要明确治理修复的责任主体、技术要求和修复标准，开展治理修复工作，经环保验收合格后，方可开工建设。禁止未经评估和达不到治理修复标准的污染场地进行土地流转和二次开发。在旧城镇、“城中村”、旧厂矿和工业区、乡（镇）企业用地等工矿建设用地整治过程中，严格污染场地再开发利用特别是变更为居住用地的建设项目环评审批。相关土壤环境风险评估报告、治理和修复方案以及验收报告应当报送市级环保部门备案，永久保存备查。

（4）遗留遗弃污染场地实施环境无害化管理。

矿产资源开发利用活动集中的地区，提出重点监管企业名单和环境管理要求开展工业遗留遗弃污染场地调查，建立遗留遗弃污染场地清单和信息管理系统。对于受技术、经济等条件限制暂时或长期不能修复的高风险遗留遗弃污染场地，要明确监管措施和责任单位，采用地下水隔离、土壤异地处置、覆盖、封闭等工程措施或改变场地规划用途等制度措施，以及降低污染水平、限制暴露途径的其他措施，控制污染迁移扩散，最大程度降低对污染场地周边地区的环境风险。

（5）加强各类场地土壤环境的日常管理。

重点加强对化工、电镀、油料存储等重点行业、企业的监督检查，发现土壤污染问题，要及时进行处理。加快城市生活垃圾无害化处理设施的建设，严格禁止非正规垃圾填埋场建设。及时清理因危险化学品和危险废物泄漏、突发环境事件污染的土壤。

### 6.加强土壤环境监管能力建设。

（1）加强土壤环境监测能力建设。

在现有土壤污染状况调查的基础上，开展补充调查，进一步摸清全市重点区域土壤环境质量状况。科学规划和建设全市土壤环境监测站点和监控网络。各地要加强环保、农业监测部门土壤环境常规监测能力建设，提升土壤环境监测能力，逐步建立省、市、县三级土壤环境质量监测网。建立耕地和集中式饮用水水源地土壤环境质量监测点位及土壤环境质量定期监测制度，定期对排放重点防控污染物的工矿企业以及城镇生活污水、垃圾、危险废物等集中处理设施周边土壤开展环境质量监测，逐步扩大农村土壤环境质量监测范围和数量。环保部门会同农业、国土、地质等部门充分整合相关资料，建立和完善土壤环境监测调查信息部门共享机制。

（2）加强土壤环境执法能力建设。

各地要加强土壤环境监管能力建设，将土壤环境纳入环境监察工作范围，逐步加强土壤环境监测、监察人员配置，配备相应的执法装备，并定期开展土壤环境保护和监管技术人员培训。

逐步建立土壤环境信息公开制度，增加社会公众对环境保护的知情权、参与权、监督权。

（3）强化污染农田土壤环境管理。

开展耕地土壤环境监测和农产品质量检测，对已被污染的耕地实施分类管理，采取农艺调控、种植业结构调整、土壤污染治理与修复等措施，确保耕地安全利用。污染严重且难以修复的，划定为农产品禁止生产区域。

（4）强化规模化养殖场周边地区土壤环境监管。

重点监管土壤调查中存在主要污染物超标的养殖基地周边地区，筛选出各县（区）肉猪、肉禽年出栏规模最大的主要养殖场企业，对企业内部土壤以及尾水排口周边的土壤环境进行调查；查明土壤污染超标的来源；给出处置和整改措施建议，防止养殖场过量使用含烟酸铬、吡啶羧酸铬（畜禽饲料抑菌剂）、洛克沙砷等有机重金属成分的饲料，造成养殖基地土壤的污染。

（5）强化蔬菜(菜篮子)基地土壤环境监管。

建立蔬菜基地土壤污染环境监管制度和土壤质量监管体系，包括建立基地土壤环境和地力变化预警预报制度，对基地土壤质量进行实时、定位、长期、有效监测；严防工业“三废”和城市生活垃圾对基地的污染，防止有毒有害物以及病原微生物污染基地；此外，对达不到安全生产环境要求的，以及达不到高产稳产地力水平的基地进行修复、改良培肥，修复、改良后仍不达标的，坚决退出蔬菜基地。

（6）建立土壤污染应急机制。

土壤环境保护内容应纳入各地政府及有关部门突发环境事件应急预案。各地应将突发环境事件对土壤环境的影响程度、范围和应对措施作为突发环境事件信息报告的重要内容。高度重视突发环境事件应急处置过程中的土壤环境问题，积极采取措施，避免土壤污染。对于突发事件造成土壤污染的，要求责任单位及时调查和评估污染的程度和范围，防止污染扩散，并开展土壤污染治理与修复。

积极实施土地开发整理和复垦、哈达湾老工业企业土地恢复、雾淞中路垃圾场清理改造以及矿山生态恢复等4大类重点工程项目，共计15项，详见表5。

表5  土地整理复垦项目表

| 序号 | 项目名称 | 基本建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准基本农田建设 | 吉林市城区建设任务1100hm2 | 各级国土部门负责 |
| 2 |  | 永吉县建设任务11000hm2 |  |
| 3 |  | 舒兰市建设任务10100hm2 |  |
| 4 |  | 磐石市建设任务4hm2（松山镇1hm2、牛心镇1hm2、朝阳山镇2hm2） |  |
| 5 |  | 蛟河市建设任务10200hm2 |  |
| 6 |  | 桦甸市建设任务16200hm2 |  |
| 7 | 工矿废弃地复垦 | 吉林市工矿废弃地复垦项目，建设面积、地点未定 | 待省国土厅和财政厅批复，并出台政策。 |
| 8 |  | 桦甸市永吉街道宏伟矿山社区废弃建筑物清理及外运工程18246m2，土地平整面积21hm2，改扩建及新建排水沟长度4312m，撒播草籽21hm2 | 桦甸市政府及其国土部门 |
| 9 |  | 磐石市明城镇（烟筒山、红旗岭、呼兰）工矿废弃地复垦230hm2、新增耕地190hm2 | 磐石市政府及其国土部门 |
| 10 |  | 磐石市（烟筒山镇、驿马镇）驿马河流域、黄河水库灌区土农用地整治项目5029hm2、新增耕地131hm2 |  |
| 11 |  | 磐石市松山镇东北岔河流域、前进河流域农用地整治项目1300hm2、新增耕地60hm2 |  |
| 12 | 土地整治复垦 | 磐石市牛心镇东石河流域、挡石河流域、细鳞河流域、辉发河流域农用地整治项目2650hm2、新增耕地89hm2 |  |
| 13 |  | 磐石市取柴河镇（松山镇、驿马镇、吉昌镇、福安街）农村土地整治项目4800hm2、新增耕地111hm2 |  |
| 14 | 哈达湾老工业企业土地恢复 | 可降解污染区处理土方约115万m3、重金属污染区面积约400hm2 | 国开吉林投资有限公司负责 |
| 15 | 雾淞中路垃圾场清理改造项目 | 对垃圾场的陈腐垃圾进行无害化处理及资源化回收，对填埋垃圾底部砷污染土壤进行污染修复，对垃圾场原址土地进行生态恢复及景观规划。 | 吉林市市政部门负责 |

## （四）加强噪声控制，建设安静环境。

### 1.交通噪声控制措施。

（1）加强城市交通基础建设与改造。结合吉林市城市建设总体规划，加强对城市道路的建设，加快绕城公路等重大项目的建设，减少过境车辆对市区的影响；合理规划，对交通不畅的路段进行拓宽或分流改造，将交通繁忙的平交路口改造为立交路口，提高交通干道的质量；清理各种违章、非法占道，改善道路交通条件；道路两侧进行立体绿化，保留合适的缓冲地带，科学种植各种树木花草，对一些噪声敏感区设噪声屏障，以降低噪声的污染。

（2）制定减少噪声污染政策。合理控制机动车增长速度，保持与城市道路交通网络总容量平衡；限制农用车及拖拉机进入城区，限制重型卡车的行驶路段；加强交通秩序的维护管理，保持高峰时间道路的畅通；调整城市交通车辆结构，大力发展公共交通，控制机动车噪声污染。

### 2.工业噪声控制措施。

（1）合理规划与布局。积极利用产业结构调整的契机，对超标排放噪声的企业进行限期治理，未能如期完成限期任务的项目要关停或搬迁；规划出不同性质的工业集中区，新、改、扩建设项目要依法执行环境影响评价，采用低噪声设备，并集中在工业区落户，进行合理布局，减轻对噪声敏感区的影响。

（2）加强对污染源的管理。排放工业噪声的，要向当地环境保护部门申报登记；对噪声污染严重的工业噪声源进行分批治理，采用消声、隔声和减振措施，在传播途径上增加吸声、隔声等设施，保证达标排放；淘汰工艺落后、污染严重、超标排放的噪声设备，更换具有环保认证的噪声达标设备；对噪声源进行科学维护，保证良好的运转状态；合理调整工业噪声源的布置，尽量设置在远离或背向噪声敏感点的厂房内，并对厂房进行降噪处置，如设置吸声墙壁内饰、减少门窗量、封闭等。

### 3.施工噪声控制。

严格执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），加强施工期间的噪声监测与管理，要严格控制夜间施工，原则上禁止在居住区等敏感区周边夜间施工，特殊情况必须夜间施工的，需向环保部门提出申请，并事先向附近居民解释和告知。

### 4.社会噪声污染控制。

（1）严格控制商业活动的噪声污染。禁止未经批准在公共场所使用大功率扬声器和广播宣传车，禁止在商业活动中使用扬声器招揽顾客。

（2）强化对娱乐活动的管理。文化餐饮娱乐场所要严格按吉林市环境噪声功能区标准执行，严格限制夜间营业时间，对居民住宅小区内噪声污染超标的娱乐场所和作业单位进行限期治理。

（3）合理规划。居民住宅、文教区与商业贸易、公共活动场所分开，严禁在居民集中、学校、医院等敏感区内建设噪声污染的项目与设施。

### 5.实时监测。

对交通噪声、声环境功能区及施工场区设置实时监测点位，根据实时监测数据，及时发现并采取相应措施解决噪声影响问题。

### 6.可达性分析。

根据“十二五”期间声环境监测结果可知吉林市辖区内各建成区区域噪声值在50.7-54.6dB（A）之间，均达到城市区域噪声环境达到55dB(A)的规划目标要求，“十三五”规划目标与“十二五”相同，在现有声环境基础上，再采取上述防噪、降噪措施，“十三五”声环境目标是可实现的。

## （五）固体废物污染防治。

到2020年，吉林市固体废物产生量预计为1655.9万t（其中一般工业固体废物产生量1363.2万t，危险废物产生量142.3万t，医疗废物产生量0.2t，生活垃圾144.4万t，污水处理厂干污泥5.8万t），要达到“十三五”目标需要采取如下措施：

### 1.城镇生活垃圾污染防治。

实施城市生活垃圾分类回收管理，将生活垃圾分为可回收利用、不能回收利用和有毒有害三类，实行分类收集、统一运输、集中处理和综合利用。

在社区、街道以及公共场所设置垃圾分类回收箱等公共设施，鼓励居民将生活垃圾进行分类存放，便于生活垃圾的分类收集和运输。完善垃圾收运系统和处置设施，用封闭式运输车运输生活垃圾，对有毒有害以及可回收利用的垃圾进行定期收集，统一送至无害化处置中心和回收利用单位进行处置，推进餐厨废弃物资源化利用。

加强污泥污染防治工作。根据工业和生活污水处理厂产生的污泥特性，加强分类，推进污泥无害化、资源化利用。

### 2.一般工业固体废物控制。

（1）加大对固体废物环境监管力度，规范固体废物环境管理。

（2）发展循环经济，延长各工业园区产业链，减少固体废物的产生量；企业采用先进工艺、技术，选择清洁原材料，减少固体废物的产生量；推行企业内部清洁生产审核，循环利用固体废物，提高固体废物综合利用率。

（3）改变能源供应方式，工业企业尽可能选用清洁能源，减少灰渣量；采用城市集中供热，提高热能利用率，减少炉渣排放量；电厂由湿式除尘改为电除尘，提高粉煤灰的综合利用率。通过资源化途径，提高综合利用率，控制固体废物的产生量。

（4）加快实施吉林高新北区“城市矿产”示范基地项目。加大报废汽车、废钢铁铸造汽车零部件及废钢残次材、废弃电器电子、废橡胶、塑料、废纸等资源利用量，以节省原生矿产资源。通过建立循环经济产业，实现园区化管理，突出多元化回收、集中化处理、资源化利用、规模化发展，快速提升吉林再生资源产业的影响和带动作用。

### 3.危险废物控制。

（1）加大淘汰落后危险废物利用、处理处置设施力度，加强危险废物经营管理；对现有设施进行监督性监测，公布监测结果；促进专业化运营，全面提升危险废物处置产业化水平；推进历史堆存和遗留的危险废物安全处置工作。

（2）建立危险废物产生、转移、处置全过程跟踪管理体系。实行危险废物排污申报登记、危险废物转移联单、危险废物经营许可证、危险废物经营单位审核制度，对存在污染隐患的企业限期整改，对不按规定管理、收集、贮存、运输、处置或转移危险废物等违法行为进行严肃查处。

（3）医疗废物控制。

①吉林省危险废物处置中心投入运行后，市区及所辖市（县）产生的医疗废物将送至危险废物处置中心进行无害化处置；

②各医疗单位设置封闭式专用医疗垃圾箱；

③实行医疗废物封闭式运输，配备有制冷功能的封闭箱式运输车，高感染性医疗废物单独冷冻保存运输。

### 4.餐厨垃圾处理。

建设餐厨垃圾处理试点工程，逐步解决餐厨垃圾处理问题，使餐厨垃圾利用合理化。

“十三五”期间建设固体废物治理项目见表6。

表6     固体废物污染防治项目表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废 处理 | 吉林省危险废物处理中心二期填埋场扩建 | 新增100万m3 |  |
| 2 |  | 吉林省危险废物处理中心300m2冷冻库 | 建设分隔间、储存间 | 处理病 死畜禽 |
| 3 |  | 桦甸市病死畜禽无害化处理场建设项目 | 建设生产区、办公区，建筑面积1000m2，配套无害化处理设施，年处理病死畜禽500t。 |  |
| 4 |  | 吉林省危险废物处理中心10t/d医疗废物蒸煮炉 | 10t/d医废蒸煮炉 |  |
| 5 |  | 吉林市吉泰复混肥厂硫酸铵项目扩建工程 | 年处理60万t稀硫酸铵液 | 吉林市吉泰复混肥厂 |
| 6 |  | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司飞灰固化装置改造 | 改造升级后达到日无害化处理飞灰能力480t/d | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 |
| 7 |  | 吉林省涵泽环保科技有限公司固体废物资源再生综合利用项目 | 建设规模为年处理5.2万吨废液、废渣。主要建设固体废物仓库、辅助材料仓库、生产车间、办公室、警卫室及消防水池等。购置再生溶剂生产线设备、乙二醇再生生产线设备、苯胺再生生产线设备、废桶清洗设备、涂料生产设备171台（套）。 | 吉林省涵泽环保科技有限公司 |
| 8 | 餐厨垃圾处理 | 餐厨废弃物处理试点工程 | 建设日处理能力200t的餐厨废弃物处理厂一座。 | 高新北区 |
| 9 | 工业固体废物 | 吉林市城市矿产示范基地建设工程 | 报废汽车机械化拆解等生产加工能力建设项目8项；工程技术研发中心等基础设施和公共服务平台建设项目3项。 | 高新北区 |
| 10 |  | 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司废石场治理项目 | 对废石场进行防洪、防渗、防雨、防扬尘治理 | 桦甸市 |
| 11 |  | 粉煤灰再利用项目 | 年产粉煤灰建筑砌块1亿块。 |  |
| 12 |  | 吉林金土地矿业有限责任公司90万t采选项目尾矿库 | 占地10hm2。1、一期26.4万t采矿项目。2、二期年采选90万t硫铁矿石的选矿场及新建6hm2尾矿库。 | 永吉县 |
| 13 | 污泥 处理 | 污水厂污泥处理项目 | 拟占地7万m2，建设日处理500t污泥，年产15万t生物有机肥项目的生产装置一套。 | 经开区 |
| 14 |  | 冀东水泥永吉有限责任公司水泥窑协同处置污泥项目 | 冀东水泥永吉有限责任公司协同处理6万t/a吉林石化厂污水处理产生的普通污泥、炼油过程中产生的含油污泥，以及酸性废水中和污泥 | 冀东水泥永吉有限责任公司 |
| 15 | 生活垃圾处理 | 永吉县生活垃圾无害化处理工程 | 新建日处理量为120t的生活垃圾卫生填埋场一座。污水处理站规模为100t/d，调节池规模为5000m3。 | 永吉县住房和城乡建设局 |
| 16 |  | 冀东水泥永吉有限责任公司水泥窑协同处置生活垃圾项目 | 冀东水泥永吉有限责任公司协同处理500t/d生活垃圾 | 冀东水泥永吉有限责任公司 |
| 17 |  | 永吉经济开发区垃圾治理项目 | 建设垃圾转运池48个，购买垃圾车20辆，聘请保洁员20人。 | 永吉经济开发区管委会 |
| 18 |  | 西阳镇垃圾治理项目 | 建设垃圾转运池145个，垃圾填埋场9处，购进垃圾运输车9辆。 | 西阳镇政府 |
| 19 |  | 北大湖镇垃圾治理项目 | 修建垃圾转运池320个，垃圾填埋场16处，购买装载垃圾铲车16辆，购买垃圾清运车16量。 | 北大湖 镇政府 |
| 20 |  | 口前镇垃圾治理项目 | 建设垃圾转运池101个，垃圾填埋场10处，购买垃圾运输车10辆。 | 口前镇政府 |
| 21 |  | 万昌镇垃圾治理项目 | 生活垃圾集中分类收集、清运、填埋、无害化处理，成立乡村保洁队，购垃圾车。 | 万昌镇政府 |
| 22 |  | 永吉县金家乡垃圾治理 | 生活垃圾做到定时定点清运，清运率达100%。 | 永吉县金家乡政府 |
| 23 |  | 舒兰市重点镇生活垃圾无害化处理工程 | 吉舒、白旗、上营、平安四个城镇分别建设200t/d生活垃圾无害化处理场 | 舒兰市 |
| 24 |  | 垃圾处理厂的无害化处理设施达标运行项目 | 桦甸市垃圾处理厂的无害化处理设施达标运行项目。 | 桦甸市 |
| 25 |  | 红石砬子镇等乡镇生活垃圾收集与处理厂建设项目 | 红石砬子镇等乡镇生活垃圾收集与处理厂建设项目。 |  |
| 26 |  | 农村生活垃圾处理场村收集、乡转运、县（镇）处理 | 无害化处理农村生活垃圾68.2万t/a 在每个村都建设堆肥场所1处、分类间1处、农药废弃容器1处、垃圾箱（数量视情况而定）、农村饮水防护栏、警示牌。购置铲车、运输车、在每个镇建设垃圾处理场（数量视情况而定）。 | 吉林市辖区的村屯 |

### 5.农、林生产固体废物控制。

（1）农业剩余物。

通过实施农业剩余物燃料化、饲料化、肥料化和原料化项目建设（总投资24亿元），到2020年可实现年综合利用农业剩余物453万t，综合利用率达85%，具体项目及投资详见表7。

（2）林业剩余物。

通过建设蛟河凯迪生物质电厂扩建项目、桦甸凯迪生物质电厂项目，到2020年可实现年综合利用林业剩余物130万t，综合利用率达86%以上，具体项目详见表7。

（3）畜禽粪便。

2014年畜禽粪便除去还田量还剩余400万t，秸秆饲料化新建900家规模化养牛场（年出栏量200头/养牛场），秸秆饲料化新增牛粪便130万t，采取建设沼气工程解决粪便污染，建设53座大型沼气工程，年产沼气21200万m3，具体项目见表8。

### 6.农村生活垃圾。

根据吉林市2015年统计年鉴，人口自然增长率为0.99‰，预计到2020年农村人口将达到233.6万人，年产生生活垃圾68.2万t。目前农村生活垃圾去向一是堆放在村屯附近荒地中，二是倾倒在河岸边，污染环境。因此“十三五”期间应由各级政府负责建设农村生活垃圾无害化处理设施，解决农村垃圾污染问题，具体项目见表8。

表7  农林剩余物综合利用项目统计

| 序号 | 建设内容 | 秸秆、林业剩余物利用量（万t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进建成秸秆收运点415个，有机肥生产基地600个 | 120 | 项目推进单位：农委（肥料化） |
| 2 | 推进建成秸秆食用菌100家 | 10 | 项目推进单位：农委（原料化） |
| 3 | 推进建成900家规模化养牛场 | 54 | 项目推进单位：畜牧局（饲料化） |
| 4 | 推进建成30家生物质颗料生产厂 | 287 | 项目推进单位：发改委（燃料化） |
| 5 | 推广示范生物质锅炉总吨位1000t | 0 | 项目推进单位：环保局（燃料化利用） |
| 6 | 秸杆饲料生产项目 | 20 | 舒兰市天龙粮食贸易有限公司建设秸杆饲料20万t/a生产线一条。 |
| 7 | 4万t/a秸杆致密成型生物质燃料开发项目 | 4 | 舒兰市天众合再生能源有限公司建设4万t/a秸杆致密成型生物质燃料生产线一条。总占地面积23500m2，总建筑面积10500m2，其中办公室500m2，生产车间6000m2，成品仓库4000m2，道路与停车场92200m2，秸秆堆场7000m2 |
| 8 | 在建桦甸凯迪生物质电厂2台30MW发电机组、蛟河市凯迪生物质电厂扩建项目 | 79 | 桦甸凯迪生物质电厂2台30MW发电机组已经开工建设 |
| 9 | 秸秆还田 | 9 | 项目推进单位：农委（肥料化） |
| 合计 |  | 583 |  |
| 注：①2014年吉林市秸秆、林业剩余物总量为683万t. |  |  |  |

表8  畜禽粪便及农村生活垃圾建设重点项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模与建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3万t/a生物有 机肥建设项目 | 永吉县吉林省天成生物有机肥有限公司 | 有机废弃物集中式处理系统。年处理量12万t禽畜粪便和农林秸秆的整体综合式处理项目，日处理猪粪270t、秸秆50t；年产出有机肥3万t、天然气900万m3的环保回收系统。预计年产值2.5亿元，利润5000万元，利税750万元，投资回收期3年。 |
| 2 | 1万t/a年生物 有机肥项目 | 永吉县吉林市新陆生态农业科技有限公司 | 年生产生物有机肥1万t |
| 3 | 100万t/a腐殖酸高效微生物有机肥项目 | 永吉县吉林市绿能生物科技有限公司 | 项目总占地面积35000m2，建筑面积28320m2，年产100万吨有机肥 |
| 4 | 中新食品区100万头生猪粪污处理及资源化沼气项目 | 永吉县岔路河 | 对59000头生猪粪污进行处理 |
| 5 | 畜禽养殖污染防治项目 | 口前镇 | 口前镇现有大型养殖企业20户，中小户140户，要建设农村畜禽煤便收集处理设施20处。 |
| 6 |  | 西阳镇 | 建设6处化粪池，面积共6000m2。 |
| 7 |  | 北大湖镇 | 新建堆肥场16个，总建筑面积16000m2，购买装载粪便铲车16辆 |
| 8 |  | 万昌镇 | 建设堆肥场及沼气池。 |
| 9 | 畜禽粪便沼气工程 | 吉林市辖区的村屯 | 年处理牛粪便530万t、年产出有机肥43万t、年产沼气21200万m3环保回收系统。 |
| 10 | 畜禽粪便储存处理设施建设工程 | 舒兰市 | 建设符合国家污染减排规范要求的畜禽粪便储存处理设施，实现50户大型规模化养殖场养殖场粪污综合利用，改善生态环境。 |
| 11 | 木箕河流域肉牛养殖污染综合防治项目 | 二道甸子镇暖木黄牛养殖专业合作社 | ①建设3万t/a有机肥生产线及车间、库房等设施，②建设500万袋/a炭化废弃食用菌菌袋生产线及车间等设施 |

### 7.可达性分析。

（1）一般工业固体废物。

到2020年，一般工业固体废物产生量1363.2万t，其中尾矿476.4万t，冶炼废渣316.9万t，粉煤灰281.2万t和炉渣181.0万t。“十二五”期间冶炼废渣、粉煤灰、炉渣及尾矿综合利用率分别为100%、82.27%、89.95%及6.34%。“十三五”期间可实现冶炼废渣、粉煤灰、炉渣综合利用率与“十二五”持平，新增尾矿综合利用能力130万t，其余尾矿采用尾矿库的形式安全堆放，待闭场后进行生态恢复。

（2）危险废物。

①医疗废物。

2020年我市将建成吉林省危险废物处理中心10t/d医疗废物蒸煮炉，2020年我市医疗废物产生量4.61t/d、1681t/a，可以实现医疗废物安全处置率100%的目标。

②工业危险废物。

2020年我市工业危险废物产生量约为142.34万t，到2020年新增工业危险废物处理能力82.72万t/a，吉林省危险废物处理中心二期新增100万m3填埋场；现有危险废物处理能力66.97万t/a，则到2020年危险废物总处理能力149.69万t，可以实现危险废物100%安全处置。

（3）污泥。

2020年我市污水处理厂污泥（含水量97%）产生量为48.14万t，新增污泥（含水量97%）处理能力58.25万t/a；可以实现污泥无害化处理率达到90%以上的目标。

（4）农林生产固体废物。

到2020年林业剩余物150万t，农业剩余物产生量为533万t，畜禽粪便总量333万t。到2020年可实现农林生产固体废物综合利用能力599万t/a，畜禽粪便处理能力342万t/a，可以实现农林生物质固废综合利用率85%的目标。

（5）生活垃圾。

到2020年城镇生活垃圾产生量为2087t/d，农村生活垃圾产生量为1869t/d，总的生活垃圾产生量为3956t/d。“十三五”期间建村镇生活垃圾无害化处理场的能力为1420t/d，餐厨垃圾处理能力200t/d，吉林市城区现有生活垃圾无害化处理能力为2700t/d，十三五期间吉林市辖区生活垃圾无害化处理总能力为4320t/d，可以实现生活垃圾无害化处理率达到85%以上的目标。

## （六）生态文明建设。

### 1.科学划定吉林市生态保护红线。

依据国家环保部《吉林省生态保护红线划定技术方案》、吉林省环保厅《吉林省生态保护红线划定建议方案》《吉林地区生态生态保护红线划定技术方案》，由吉林市环保局牵头，完成吉林市生态保护红线划定初步方案。

### 2.加大自然生态系统保护力度。

（1）加强森林生态修复工程建设。

加强天然林资源保护，大力开展植树造林和森林经营，稳定和扩大退耕还林范围，重点加强防护林体系建设。完善国有林场和国有林区经营管理体制，深化集体林权制度改革。加强林地保护，继续打击非法侵占林地，实行停耕还林工程，对非法侵占的林地做到应收尽收，应还尽还。实施生态移民工程，把居住在生态环境脆弱、生态区位重要、自然环境恶劣地区国营林场、自然保护区内的职工及林区人口移居到附近城镇。继续实施天然林保护工程、三北五期防护林建设工程、百万亩红松建设工程、百万亩速生丰产林建设工程，百万亩大径级用材林等建设工程。

（2）强化湿地自然保护区建设。

通过采取退耕还湿、植被恢复、栖息地恢复等措施，基本遏制和扭转自然湿地面积萎缩和功能退化的趋势。科学合理利用湿地资源，适度发展湿地生态旅游。加强对松花江“三湖”湿地、温德河湿地水生态综合治理，到2020年湿地保有量不少于9.1万hm2。

（3）加强黑土地生态保护与恢复。

以保持和提高粮食持续增长能力为核心，以保护黑土层和建设黑土耕地质量为目标，选择重点片区，集中治理。加快秸秆还田，增施有机肥，提升土壤有机质含量。支持畜禽粪便、作物秸秆收集以及田间堆肥等环节，实现增施有机肥。实施深翻深松、少耕免耕，构建合理耕层。在一些开垦时间晚、土质粘重、犁底层明显的地区，实施深翻深松技术；在一些土壤熟化程度较高、土质松软、犁底层不明显的地区，推广应用少耕免耕技术，提高土壤蓄水保墒能力。推广粮豆轮作、粮草轮作，优化农业结构。建立合理的轮作种植制度，推行粮豆轮作，增加大豆种植面积。实施坡耕地综合治理，减缓黑土层变薄。因地制宜分类治理坡耕地，根据不同坡度相应采取改垄、筑埂、修梯、退耕还林还草等措施。对于侵蚀沟采取沟头防护、削坡、护沟林等综合措施。实施测土配方施肥，推进病虫害统防统治和绿色防控，到2020年实现化肥农药施用量零增长。

（4）加强生物多样性保护。

开展以自然保护区为主体的生物多样性就地保护，加大对吉林松花江“三湖”国家级自然保护区、拉法山国家森林公园、朱雀山国家森林公园、官马莲花山国家森林公园、肇大鸡山国家森林公园、红石国家森林公园、白石山国家森林公园、松花江“三湖”湿地等生态功能保护区的保护力度，建设东北虎、梅花鹿、林蛙、灵芝等长白山珍稀、濒危、特有野生生物及种质资源保护小区、保护点，开展生物多样性就地保护。建立松花江野生渔类资源和越冬水禽保护区，重点保护赤麻鸭、绿头鸭、中华秋沙鸭、鸳鸯等国家和省级保护禽鸟，保护吉林市特有景观和渔类资源。

“十三五”期间自然生态系统保护工程分别见表9、表10，其中水利部门负责温德河湿地水生态综合治理项目，高新北区管委会负责区域内烟达木河、通气河湿地修复工程，其余项目均由林业部门负责。

表9 自然生态系统保护建设项目

| 序号 | 项目名称 |  | 建设 地点 | 建设规模与建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船营区鳌龙河中段太平湿地保护项目 |  | 船营区 | 湿地保护面积200多公顷。对鳌龙河、左家水库及河崴子围堰等水域进行河湖连接，设置湿地围栏，围栏外部修建环形道路，内部种植湿地水生植物，并搭配水生及陆生动物。 |
| 2 | 松花湖桦树乡湖滨河口湿地恢复建设项目 |  | 桦甸市 | 恢复湿地面积25.6hm2，种植林木水土防护带2hm2，河道清淤长度1.055km，建设堤防2.11km，等级为5级，新建拦河坝3座。 |
| 3 | 松花湖生态环境保护二道甸子镇朝阳、董家小流域湿地恢复建设项目 |  | 桦甸市 | 恢复湿地80.2hm2，种植水土林木防护带1.55hm2，河道清淤长度1.16km，建设堤防1.16km，新建拦河坝1座。 |
| 4 | 红石水库高兴湖近岸湿地建设项目 |  | 桦甸市 | 恢复板庙子河口湿地，建设鸡冠砬子村高兴屯生活污水处理人工湿地，板庙子河入河口河段生态护岸。 |
| 5 | 温德河湿地水生态综合治理项目 | 温德河湿地治理工程（一期） | 丰满区 | 项目位于吉林市温德河，起于外环高速公路桥，止于温德河口江心岛。河道全长4.08km，区域面积959148m2。项目建设四个功能区，分别为河道门户及游园区、滨水运动区、中央休闲区和艺术生态湿地区。 |
|  |  | 温德河湿地治理工程（二期） | 船营区、丰满区 | 二道村段，生态护岸、绿化美化、滩地整治 治理河道长3.67km、生态护岸11.048km、修建生态坝三座。 |
|  |  |  | 永吉县 | 永吉县段，河道清淤，河堤砌护，绿化种植，生态修复等 |
|  |  |  | 温德河支流 | 远大河、牤牛沟、铜匠河（温德河支流）综合整治及湿地工程。底泥整治，河岸修复，污水截流，河口建设MBR膜处理技术及湿地生态恢复建设 |
| 6 | 烟达木河湿地修复工程 |  | 高新 北区 | 湿地修复工程全长约为4km，沿河道两侧100m进行河道湿地修复工程。 |
| 7 | 通气河湿地修复工程 |  |  | 湿地修复工程全长约为2km，沿河道两侧100m进行河道湿地修复工程。 |
| 8 | 新建湿地保护区 |  | 舒兰 桦甸 | 舒兰市大秃顶子及小城湿地、桦甸老狼沟、永安、九宁和双阳树等7个保护区 |
| 9 | 大河森黑熊自然保护区 |  | 桦甸 | 新建大河森黑熊自然保护区 |
| 10 | 红豆杉保护小区建设项目 |  | 桦甸 | 新建红豆杉保护小区 |

表10   森林生态保护工程

| 序号 | 分类 |  | 项目建设内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态用地保护工程 | 停耕还林工程 | 依法清理被侵占林地，对清理收回的林地全部实行停耕还林，还林60000hm2。 | 各级林业部门 |
| 2 |  | 生态移民工程 | 吉林市丰满区、吉林市松花湖实验林场和左家自然保护区范围内职工移民工程。生态移民1260户、4607人，建城镇化林场4个、建移民新村5个。 |  |
| 3 | 造林 工程 | 红松经济林 | 选择立地条件适宜的地方建立以生产红松果仁为主要目的，兼顾用材林的红松基地11190hm2 |  |
|  |  | 速生丰产林 | 建立速生丰产林基地或对现有林分采取相应措施，将其培育成速生丰产林9002hm2 |  |
|  |  | 三北五期防护林建设工程 | 以农村“四旁”绿化和大江大河综合治理为重点，以保护和增加森林植被为中心，大力植树造林和封山育林，培育以人工森林植物群落为主体的防护林体系9700hm2，林冠下造林1500hm2。 |  |
|  |  | 用材林建设工程 | 抚育和人工造林建设以水曲柳、胡桃楸、黄菠萝、紫椴、柞树等为主要树种的大径级用材林基地17180hm2。 |  |
|  |  | 林木种苗建设 | 培育良种壮苗、珍贵树种苗木和生态林苗木，满足造林绿化需求，林木良种使用率要达到80% |  |
| 4 | 森林资源保护工程 | 生态公益林保护建设工程 | 对国家级公益林实施禁伐，限伐。通过冠下引进、补植、适当抚育和有效管护等措施提高林分质量和效益，减少森林采伐限额150万m3，封育管护重点公益林746257hm2。 |  |
|  |  | 中幼龄林抚育工程 | 完成中幼龄林抚育24381hm2。 |  |
|  |  | 强化森林 资源保护 | ①加快预警预险和视频监测系统建设，配备隔离带开设机、全地形森林消防车、全道路运兵车、大型灭火飞机、无人机等设备，并在全市范围内选址建设3个航空护林起降点，提高森林航空消防能力②建设有害生物监测预警平台、监测数据采集及传输系统、监测信息处理与发布系统、检验鉴定系统、远程诊断与评估系统、检疫除害处理设施，完善市县两级林业有害生物应急防控指挥系统和预测预报分析系统。（消防车29.5万元/台、飞机1.12亿元/架、航空起降点造价0.92亿元）。 |  |

### 3.推进城镇化绿色发展。

（1）构建科学合理的城镇化空间格局。

坚持“北拓、南优、东控、西调”方针，大力调整优化空间布局，加速推进中心城区扩容，依据市域不同区域的资源禀赋差异，从合理利用合理保护的角度出发突出加强了十大功能区的建设，通过金珠工业区的建设、哈达湾老工业区的搬迁改造等一系列举措进一步完善了吉林市北工、中商、南居的空间结构形态。

（2）推进“海绵城市”建设。

统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，使吉林市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。加强松花江、松花湖等自然生态系统保护，利用河湖湿地对雨水自然蓄存。加强城区雨污水分流、雨水管线疏通与局部提标改造、道路积水点改造建设，基本实现城区雨污分流，解决排水设施的堵塞、缺失及上下游标准不衔接的问题，消除主要道路积水点。利用植草沟、生态组合渗滤树池、雨水花园、生物滞留带等技术措施，对道路进行分隔绿化带和防护绿地建设与改造。利用透水铺装、高位花坛、景观水体、雨水花园、雨水塘等技术措施，对小区进行雨水综合利用工程建设。利用下沉式绿地、前置塘、生态驳岸、渗透塘等技术措施，实现公园与广场的多功能调蓄水体。

（3）推进绿色生态城区建设。

加强城乡规划“三区四线”（禁建区、限建区和适建区，绿线、蓝线、紫线和黄线）管理，维护城乡规划的权威性、严肃性，杜绝大拆大建。培育发展一批旅游型城镇。重点建设北大壶、乌拉街、搜登站、旺起、新安、烟筒山、庆岭、松江、漂河、常山、红石、大绥河等城镇。到2020年，所有县城和重点镇都要具备污水、垃圾处理能力，提高建设、运行、管理水平。

### 4.推进美丽乡村建设。

建设生态环境美好乡村。加强高效、绿色、无公害有机肥料和农药的有效利用；加强秸秆综合利用，大力推进秸秆原料化、基料化、能源化、肥料化、饲料化的规模和水平，杜绝秸秆焚烧；实施生态修复工程，抓好退耕还林、封山育林、天然林保护、荒山荒坡绿化、道路两侧及房前屋后等四旁绿化，形成“绿树村边合”的乡村景观；加大农田水利基础设施和农村生活性基础设施建设力度，维护好农村道路，全面推进农村沼气、人畜饮水安全工程建设，实施好改灶、改厕、改圈为主的农村靓丽工程建设，为美丽乡村打下坚实物质基础。

建设产业发展美好乡村。引领传统农业向现代农业转型，带动农村分散经营的土地加大向种植能手和规模经营的流转；使山区生态、绿色、环保、有机的农副产品形成规模，走向市场，形成经济优势和发展优势；引导农民发展好庭院经济、路旁经济、养殖经济和果蔬经济，在增加收入的同时，营造良好生态环境，使美丽乡村成为花果飘香、宜旅宜居、可持续发展的生态乡村；培育发展一批资源节约型、环境友好型企业，为农村富余劳动力就地就近就业创造条件，走出一条生态工业发展、多种所有制经济带动美丽乡村建设的新路子。

培育生态文化乡村。提高农民综合素质，培育生态理念和生态文化。通过创造和提供各种教育培训，通过创建农村书屋、农民讲师团、专门知识乡村大讲堂等，着力提高农民教育素质、科技素质、经营管理素质，培育新型农民群体，促进新型农民、现代农业、美丽乡村相互促进、良性发展。

“十三五”期间拟建设绿色城乡重点工程22项，详见表11。

表11  绿色城乡建设重点项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模与建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松花江清水绿带工程 | 丰满区 | 项目位于吉林市丰满区南部新城松滨路，北至松花江，西至温德河，东至永庆拦河闸。项目规划范围约125hm2，沿线长度约7.7km。工程主要建设绿化、雕塑广场等。 |
| 2 | 城区道路、广场绿化美化工程 | 市城区 | 长春西路、江城大桥南端、吉林大桥南侧、人民广场等地的换土、栽植乔灌木、划坪等工程。 |
| 3 | 吉林市东山文体场馆配套绿化工程 | 高新区 | 30hm2景观绿化。 |
|  | 高新北区绿化工程 | 高新北区 | 21km的道路工程两侧配置行道树，人行通道，景观广场，路灯等景观绿化工程 |
|  | 地下综合管廊工程 |  | 长吉北线（高新区段）、经一路、经四路、经六路、经八路、纬二路、纬六路、高新大路共八条路，全长45km敷设给水、供热、电力、通信管线等城市地下综合管廊工程。 |
| 4 | 温徳河县城段绿化美化工程 | 永吉县 | 12.86km河堤美化绿化工程。 |
| 5 | 森林小镇和村屯绿化项目 | 全市 | 创建1个省级森林小镇、10个特色森林小镇、90个绿化示范村屯。 |
| 6 | 城市防洪工程 | 市城区 | 1.建设城市防洪工程14.07km堤防及护岸工程，建设回水堤16.69km；2.通溪河口至哨口村建设长6km堤路结合工程，道路红线宽度30m。 |
| 7 | 中新食品区城市防洪工程 | 中新食品区 | 建设岔路河堤防护岸12.8km。 |
| 8 | 口前四间水库建设项目 | 永吉县 | 建设中型水库，新建土坝、输水洞、溢洪道。 |
| 9 | 长吉产业创新示范区现代农业示范区渠江连通工程项目 | 昌邑区 | 建设孤店子区域内灌溉渠系210km，其中干渠70km，支渠140km，灌溉水田5200hm2。 |
| 10 | 红星水库防汛或应急渡汛项目 | 蛟河市 | 大坝护坡维护，大坝路面裂缝处理，附属设施维修养护，机电设备维修养护溢洪道防护栏。 |
| 11 | 舒兰市舒东灌区 节水配套改造项目 | 舒兰市 | 渡槽、拦河坝、水闸、涵洞等各类建筑物70座，渠道衬砌18条，共130.61km；储备项目中包括各类建筑物143座，渠道衬砌13条，共58.26km。 |
| 12 | 岔路河星星哨灌区节水改造建设项目 | 永吉县 | 渠道衬砌790条680km，建筑物4800座。 |
| 13 | 30万吨绿色稻米精深加工项目 | 中新食品区 | 建设规模：建设大m精深加工生产线。年产精制绿色大米30万t，米糠油6000t，活性炭1.2万t，二氧化硅1.8万t。 |
| 14 | 万昌5万亩粳稻生产基地建设项目 | 永吉县 | 建设全程机械化有机水稻种植基地5万亩。 |
| 15 | 奇成无土栽培有机蔬菜基地建设项目 | 丰满区 | 建设无土栽培玻璃温室大棚15栋及其配套营养水的给水管线、供暖设施等。 |
| 16 | 万昌芦笋生产基地建设项目 | 永吉县 | 有机芦笋保护地种植示范基地1万亩。 |
| 17 | 一拉溪苏子产业园建设项目 | 永吉县 | 种植面积计划达到2000hm2，同中国农科院联合研制高产苏子品种，即垧产达到5500斤。新建保健品、化妆品和苏子全株利用企业三处，拟占地75000m2。暨建设50000m2的仓储物流区，6000m2的科技研发及信息交换平台综合楼。拟开发15hm2科技实验用地。 |
| 18 | 小绥河金黄李子发展项目 | 船营区 | 现有占地面积100hm2，年产值7000万元，2002年向国家注册商标，结合退更换林，带动周边太平岭村、通气沟村、大绥河村发展到500hm2，水利设施投资打井、修水梁、配电及苗木基地。 |
| 19 | 中新食品区绿色农产品加工项目 | 中新食 品区 | ①年产20万t果葡糖浆项目；②年产10万t蓝莓汁项目；③年产30万t甜玉米饮料项目 |
| 20 | 中新食品区长白山特产加工项目 | 中新食 品区 | ①长白山特色资源保健品加工项目；②蜂保健品加工项目；③汪氏蜜蜂园东北制造流通基地项目；④长白山黑木耳系列产品加工项目；⑤刺五加系列产品加工项目；⑥五味子保健品加工项目；⑦沙棘系列产品深加工项目；⑧林下坚果（核桃）深加工项目 |
| 21 | 舒兰市长白山特产加工项目 | 舒兰市 | ①黑木耳多糖口服液、黑木耳酵素、黑木耳营养葛根粉：9000万袋黑木耳营养基深加工。②长白山野果饮品生产项目。 |
| 22 | 灵芝产品深加工项目 | 蛟河市 | 占地面积6hm2，建筑面积4.2万m2，年产灵芝饮品1.8亿罐、灵芝浓缩液90t。 |

### 5.建立生态文化体系。

（1）全面弘扬生态文明主流价值观。

积极培育生态文化、生态道德，使生态文明成为社会主流价值观，成为社会主义核心价值观的重要内容。从娃娃和青少年抓起，从家庭、学校教育抓起，引导全社会树立生态文明意识。把传统生态文化、现代生态理念结合起来，紧密联系吉林市生态文明建设的实践，丰富内涵，提升层次，形成具有时代特征、吉林特色的生态文化体系。充分发掘优秀传统生态文化智慧，积极培育生态文化载体，着力打造具有地域特色、民族特色的保护区。

（2）深入挖掘优秀传统生态文化。

将生态文化作为现代公共文化服务体系建设的重要内容，挖掘优秀传统生态文化思想和资源，满足广大人民群众对生态文化的需求。吉林市是国家历史文化名城，是满族文明的发祥地，把握吉林市历史文化这条主线，展现吉林市文化在中华传统文化和关东文化中的地位，依托吉林市“一江三湖”“四脉奇山”自然生态优势，突出对雾凇、白桦、红叶、冰雪等特色资源的开发和保护力度，持续打造以游湖踏雪赏雾凇“风情江城游”为代表的生态旅游文化品牌，搞好吉林市自然景观、人文景观的开发和利用。

“十三五”期间建设重点生态文化工程6项，具体见表12。

表12 生态文化建设重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设规模与建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市关东文化影视基地项目 | 丰满区 | 项目规划用地面积40hm2，总建筑面积5万m2。建设清末民初各式风格建筑，集影视拍摄、旅游观光、休闲度假为一体，集中展现20世纪初期关东风貌和东北浓郁的关东文化的大型影视城。 |
| 2 | 吉林市西团山遗址保护项目 | 丰满区 | 新建看护展示用房500m2，给排水管线500m，供电线路2000m，界碑4个，界桩100个，防护围栏5000m，安防监控设施1套，维修6m宽道路800m。 |
| 3 | 吉林市阿什哈达摩崖石刻抢救性文物保护项目 | 丰满区 | 新建看护管理用房500m2，供电线路500m，给水管线150m，排水管线1500m，安防监控设施1套，消防设施1套，环境整治1400m2，界碑4个，界桩40个，防护围栏500m。 |
| 4 | 乌拉影视商业城建设项目 | 昌邑区 | 占地面积57240m2，建筑面积60640m2，以满族文化风情为基础，规划建设大型购物中心，包括超市、影院、金融超市、邮政、演出中心、民俗文化馆、儿童游乐场、红酒坊、土特产商店、国学培训馆、特色农家餐饮、酒吧、KTV及配套设施。 |
| 5 | 哈达湾老工业区域工业遗产保护与利用项目一期工程 | 昌邑区 | 建设内容主要是对水泥厂主生产区内遗存的建、构筑物和设施进行保留、改造和再利用，改造后总建筑面积约8.5万m2，主要规划建设展览演艺中心、工业遗址博物馆、特色商业设施等公共建筑，以及工业遗产主题公园、城市广场等公共活动场所，配套建设或改造交通路网、综合管网、景观绿化、照明等辅助工程。 |
| 6 | 卢城稻博物馆建设项目 | 昌邑区 | 占地面积8000m2，建筑面积9000m2，建设展示以非物质文化“卢城稻博物馆”为代表的粳稻贡m的历史文化及农耕开镰大会仪式的主会场。配套建设4400m2的古代农耕文化体验区。 |

（3）突出强化生态文明宣传教育。

①开展生态文明宣传活动。

通过典型示范、展览展示、岗位创建等形式，广泛动员全民参与生态文明建设。组织好世界地球日、世界环境日、世界森林日、世界水日和全国节能宣传周等主题宣传活动。充分发挥新闻媒体作用，树立理性、积极的舆论导向，加强资源环境国情宣传，普及生态文明法律法规、科学知识等，报道先进典型，曝光反面事例，提高公众节约意识、环保意识、生态意识，形成人人、事事、时时崇尚生态文明的社会氛围。

②构建生态文明教育体系。

把生态文明教育作为素质教育的重要内容，纳入国民教育体系和干部教育培训体系。积极开展绿色示范校建设工作，以此推动绿色学校创建工作深入发展。建设吉林市中国青少年体验教育基地，全面提高文化馆、图书馆、科技馆、博物馆、各类公园等的更新改造，突出在生态文明教育中的重要地位。

③鼓励公众积极参与。

完善公众参与制度，及时准确披露各类环境信息，扩大公开范围，保障公众知情权，维护公众环境权益。健全举报、听证、舆论和公众监督等制度，构建全民参与的社会行动体系。建立环境公益诉讼制度，对污染环境、破坏生态的行为，有关组织可提起公益诉讼。在建设项目立项、实施、后评价等环节，有序增强公众参与程度。引导生态文明建设领域各类社会组织健康有序发展，发挥民间组织和志愿者的积极作用。

（4）鼓励培养绿色生活方式。

①倡导绿色生活。

广泛开展绿色生活行动，推动全民在衣、食、住、行、游等方面加快向勤俭节约、绿色低碳、文明健康的方式转变，坚决抵制和反对各种形式的奢侈浪费、不合理消费。大力推广绿色低碳出行，倡导绿色生活和休闲模式，严格限制发展高耗能、高耗水服务业。在餐饮企业、单位食堂、家庭全方位开展反食品浪费行动。党政机关、国有企业要带头厉行勤俭节约。

②鼓励绿色消费。

倡导勤俭节约的消费观。积极引导消费者购买节能与新能源汽车、高能效家电、节水型器具等节能环保低碳产品，减少一次性用品的使用，限制过度包装。推行政府绿色采购制度，逐步提高政府采购中可循环使用的产品、再生产品以及节能、节水、无污染的绿色产品的比例，禁止采购能源效率低的产品和国家明令淘汰的产品和设备。加快发展绿色产业，大力开发绿色产品，加强绿色产业政策的制定和实施。

### 6.加强基础能力建设。

（1）建立生态文明建设的统筹协调机制。

强化生态文明建设统筹协调，建立科学、规范、高效的推进机制，形成工作合力。吉林市发改委、水利局、环保局、市政公用局、农委、建委、林业局、工信局等相关部门和单位要按照职责分工，加强沟通协调，密切配合，切实组织落实好生态文明先行示范区建设相关工作，落实实施方案确定的各项建设任务、考核目标和考核期限。要全面调动生态文明建设积极性，做好各单位的工作部署，层层细化分解工作任务，各部门要各司其职，互相配合，及时沟通，做到“齐发展、共进步”。实行领导责任制，加强各部门的责任意识。

（2）加强统计能力建设。

加快推进对能源、矿产资源、水、大气、森林、湿地、水土流失、土壤环境、地质环境、温室气体等的统计监测核算能力建设，提升信息化水平，提高准确性、及时性，实现信息共享。根据国家对生态文明建设示范区建设的要求，结合吉林市实际，建立生态文明综合评价指标体系，确立规范的统计方法，培训高效的执行队伍能够切实地获得统计数据。

（3）加强监测能力建设。

逐步健全覆盖所有资源环境要素的监测网络体系。加快重点用能单位能源消耗在线监测体系建设。利用卫星遥感等技术手段，对自然资源和生态环境保护状况开展全天候监测，提高环境风险防控和突发环境事件应急能力，健全环境与健康调查、监测和风险评估制度。定期开展生态状况调查和评估。加大各级政府预算内投资等财政性资金对统计监测等基础能力建设的支持力度。

（4）加强标准能力建设。

根据吉林市实际情况，加快制定修订一批能耗、水耗、地耗等方面的标准，实施能效和排污强度“领跑者”制度，加快标准升级步伐。提高建筑物、道路、桥梁等建设标准。环境容量较小、生态环境脆弱、环境风险高的地区要执行污染物特别排放限值。鼓励各地区依法制定更加严格的地方标准。

（5）加强执法能力建设。

加强法律监督、行政监察，对各类环境违法违规行为实行“零容忍”，加大查处力度，严厉惩处违法违规行为。强化对浪费能源资源、违法排污、破坏生态环境等行为的执法监察和专项督察。资源环境监管机构独立开展行政执法，禁止领导干部违法违规干预执法活动。健全行政执法与刑事司法的衔接机制，加强基层执法队伍、环境应急处置救援队伍建设。强化对资源开发和交通建设、旅游开发等活动的生态环境监管。

### 7.制度建设。

（1）健全自然资源资产产权制度和用途管制制度。

结合吉林市不同区域发展定位，按照国家、省的部署，有序推进自然资源资产管理体制改革，整合市属各部门不动产登记职能，建立统一的不动产登记信息平台，对区域内水流、森林、山岭、荒地等自然生态空间进行统一确权登记，明确自然资源资产所有者、监管者及其责任，形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。

- 完善自然资源资产用途管制制度。

- 明确各类国土空间开发、利用、保护边界，划定吉林市生态功能保障基线、环境质量安全底线和自然资源利用上限，严格按照主体功能区定位推动发展。实现能源、水资源、矿产资源按质量分级、梯级利用。严格节能评估审查、水资源论证和取水许可制度，有序整合不同领域、不同部门、不同层次的监管力量，严格落实自然资源资产用途管制。坚持并完善最严格的耕地保护和节约用地制度，强化土地利用总体规划和年度计划管控，加强土地用途转用许可管理。完善矿产资源规划制度，强化矿产开发准入管理。根据国家有关工作部署，探索建立全民所有自然资源管理体制，在典型县区开展试点工作，实现生态保护和资源利用的良性互动。

（3）探索“多规合一”路径。

选择有代表性的重点开发区域，探索建立以国民经济和社会发展规划为统领的，经济社会发展、城乡、土地利用、生态环境保护等规划多规合一的空间规划体系。探索经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护等规划“多规合一”的具体思路，研究提出可普遍适用推广的“多规合一”试点方案，探索实现“多规合一”的技术路径和具体内容，包括统一协调的规划期限、规划目标、规划任务等。构建市（县）空间规划衔接协调机制。从区域空间规划有效实施的需求出发，完善区域空间规划实施方案，探索整合各类规划以及衔接协调各类规划的工作机制。

（4）完善经济政策，实行资源有偿使用制度。

积极利用价格、财税、金融等政策，激励、引导各类主体积极投身生态文明建设。深化自然资源及其产品价格改革，凡是能由市场形成价格的都交给市场，市级政府定价的供水、天然气、污水、垃圾处理收费价格要逐步调整到能够体现基本需求与非基本需求，以及资源利用效率高低的差异，体现生态环境损害成本和修复效益。实行差别化的排污收费政策，适当提高排污费收费标准和重污染行业污水处理费征收标准。加大财政资金投入，统筹有关资金，对资源节约和循环利用、新能源和可再生能源开发利用、环境基础设施建设、生态修复与建设、先进适用技术研发示范等给予支持。切实保证节能减排、资源综合利用、环境保护相关税收优惠政策落实到位。推广绿色信贷，支持符合条件的项目通过资本市场融资。探索排污权抵押等融资模式。完善节能减排产业引导基金，探索建立绿色产业发展基金。

（5）建立健全生态补偿机制。

建立健全生态补偿政策体系、标准体系和监督考核体系，逐步实现生态补偿的制度化、规范化和法制化。作为松花江上游城市，要积极探索跨流域生态补偿机制，改变由政府主导生态补偿的传统模式，转向生态补偿机制市场化产品设计，由市场主导保护机制，主要从明确界定补偿的主客体和确定生态补偿标准两方面展开生态补偿机制研究。

结合深化财税体制改革，加大对重点生态功能区生态补偿实施范围和力度，按照“达标奖励、超标处罚”的原则，建立生态文明转移支付专项资金，完善转移支付制度，归并和规范现有生态保护补偿渠道，对生态文明示范区内重点建设区进行生态补偿，补偿因生态修复造成的利益损失。提高交通、水利、能源、城市基础设施建设的投资比重，逐步提高其基本公共服务水平。探索多元化补偿方式，搭建协商平台，完善支持政策，建立地区间横向生态保护补偿机制，引导生态受益地区与保护地区之间、流域上游与下游之间，横向补偿机制。

## （七）辐射安全监管。

### 1.推进放射源生命周期全过程监管。

### 建立健全“审批、监管、监测、收贮”四位一体的辐射安全监管体制，完善放射性同位素与射线装置的管理，加强县（市、区）监管能力建设，实现辐射安全监管全覆盖。进一步加强对放射性同位素与射线装置存放、使用、运输的安全监督，依托国家核技术利用辐射安全监管系统实施对放射源全寿期管理及废弃放射源的安全收贮。

提高电磁辐射污染防治水平。加强电磁辐射环境管理，优化电磁场的空间分布，合理布局场源建设，防止人口稠密区的电磁辐射污染。

完善辐射安全许可证、风险评估、分级分类、安全防控等管理制度和规范；提高高风险源准入门槛，严控新、改、扩建辐照加工和移动探伤项目；完善放射源退出机制，建立高风险源强制退役和保险制度，推进辐射安全技术升级，降低辐射事故潜在风险。

构建辐射安全管理信息共享平台；建立对移动使用放射源、生产（进口）销售放射源、使用销售放射源等活动的智能跟踪监控系统；推进放射性同位素生产（进口）、销售、运输、使用、储存、废弃、处置各流转环节和过程的全方位无缝隙监管。

### 2.加强辐射安全预警监测与应急保障。

根据国家统一部署辐射地面自动监测站监测数据，利用已建成的核与辐射应急管理系统与指挥平台，完善与专业处置队伍的应急协同工作机制，落实县（市）区应急职责，形成“统一指挥、县（市）区联动、响应迅捷、处置高效”的应急机制。

### 3.严格放射性废物安全管理与收贮。

推行放射性废物产生、处理、贮存、排放、处置全过程安全管理。通过重点控制、分级分类、清洁解控等管理措施，促进放射性废物最小化。推动放射源生产单位回收处置废旧放射源，努力实现放射源生产、使用、废弃的良性循环。

有序开展已收贮废放射源、极低放射性废物的清洁解控和处置，确保收贮及时安全。

### 4.推进核安全文化建设。

通过制定核安全文化建设规范和评价准则，实施企业不良信息记录、信誉度评估和安全考核，推动企业不断完善辐射安全管理体制和规章制度，加强人员培训和资格管理，加大安全资金投入，及时发现和整改安全隐患，实现安全技术升级。在辐照加工、移动探伤、放药生产、核医学、涉源销售等行业建立辐射安全文化示范工程。

## （八）加强污染物排放总量控制。

基于改善环境质量、满足人体健康需求的环境管理方式，体现污染源减排的效率和效果，是我市实施污染物排放总量控制的目标。污染物排放总量控制作为改善环境质量的重要抓手，将逐步实现由结合环境质量现状的任务目标导向的污染减排模式向以环境质量目标为导向的控制模式转变，以环境质量作为目标导向，确定“十三五”期间我市的总量减排目标、指标，实现精准和科学减排。

“十三五”期间，我市将继续挖掘减排潜力，推进工程减排、结构减排、管理减排三大措施，强化减排监测体系、指标体系、考核体系三大体系建设，落实以奖代补、区域行业限批、责任追究等政策措施，完成吉林市“十三五”主要污染物总量减排任务。

开展排污权交易。实践表明，排污权交易制度作为一种以发挥市场机制作用为特点的新型环境经济政策，能够有效地控制环境污染，起到了节省治理费用、保护环境质量的作用。我省已经开始排污权交易准备工作。

推行“一区一策”，设定县（市）区的总量控制因子、控制目标和实施机制，由于各县（市）区的能源结构、经济结构及发展水平的不同，所面临的主要环境压力各不相同，“十三五”期间我市总量控制进一步提高针对性和有效性，考虑各县（市）区的资源环境禀赋差异性、环境功能要求差异性，“分区分类”提出各县（市）区的总量控制要求。

进一步强化点源固定源管理，以工业污染源为重点建立重点企事业单位总量控制制度，使总量控制在企业层面有的放矢，根据环境质量改善需求确定的企事业单位总量控制目标、能源消耗、浓度限值、治污要求等，以排污许可的形式予以确认，将污染减排目标数据管理提升为系统性的企事业单位污染物排放全过程管理，并进一步强化企业减排主体责任，建立全面有效、标本兼治的管理体系。

“十三五”期间，我市将进一步加强总量控制的科技支撑和引领作用，加大总量控制制度的理论和管理体系的基础研究工作，提高科学决策水平、解决总量控制实施中缺乏技术支撑的问题，提高环境管理有效性；加快开发适合我市实际情况的污染减排技术，不断提高技术进步在污染减排中的贡献率，最大限度控制生产过程中的污染物；完善污染源在线监测、减排数据自动审核、全国污染源环境统计等方法，为推进总量控制的精细化和定量化管理提供支撑。

## （九）环境功能区划调整。

环境功能区划是环境实现科学管理的一项基础工作，依据社会经济发展需要和不同地区在环境结构、环境状态和使用功能上的差异，对区域进行的合理划分。环境功能区划应把握不同区域生态环境的特征、承载力及突出的环境问题，科学划分环境功能区，提出有针对性的治理保护措施和重点方向，构建差异化的考核评价体系和责任追究机制，实现环境管理的精细化。

由于城市发展布局发生变化，现有的环境功能区划分方案已经与城市使用功能不相适应。因此，“十三五”期间我市将进行功能区区划及调整的区域是：永吉县饮用水水源保护区划、桦甸市环境空气功能区划。

“十三五”期间，我市将开展相关研究提出相关环境功能区划调整的原则以及实施方案，根据环境功能区环境保护的需要和要求，结合各功能区社会经济发展现状，编制各功能区的管理指引，促进该区采取有效的环境保护措施。逐步落实环境功能区的管理，完善相关的环境质量标准和污染物排放标准进行污染预防以及控制，探索执行环境功能区环境管理要求。将环境功能区管理纳入日常管理体系进行系统管理，通过重点行动计划和重点工程的实施，使各环境功能区的环境质量基本能达到环境质量标准的目标。从环境质量改善、分区环境管理的角度出发，对社会、经济活动和建设项目进行监督和引导。

## （十）开展清洁生产和大力发展低碳循环经济。

### 1.开展清洁生产。

在“十三五”期间，要强力推广清洁生产技术和方法，促进吉林市经济转型，主要手段就是清洁生产审核，通过对重金属行业、产能过剩行业、市里重点企业等进行清洁生产审核，推进全市的清洁生产工作。另外严把新建项目审批，新建项目必须采用清洁生产技术。

开展清洁生产审核是全面推行清洁生产重要手段，重点抓好冶金（含有色）、建材、化工、火电、造纸、医药等关键行业清洁生产，培育一批废物综合利用、污染物低排放或零排放的环境友好企业。新建工业项目要按照清洁生产的要求，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备，从源头上控制污染物排放。鼓励企业开展清洁生产审核，在生产过程中充分利用资源，使企业生产过程中废物减量化、资源化、无害化，并建立生产者责任延伸制度，促进产品生态设计。对超标或超总量控制指标、或使用有毒有害原料进行生产、或在生产中排放有毒有害物质的企业，强制实施清洁生产审核。

### 2.发展低碳循环经济。

“十二五”期间，吉林市成为国家节能减排示范城市、低碳试点城市、循环经济示范城市、水生态文明试点城市、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，组织实施了松花湖生态保护、“城市矿产”示范基地、化工园区循环化改造等专项试点工程，全市经济发展模式向着生态建设、环境保护、低碳循环经济方向转变。

在“十三五”期间，吉林市大力发展循环经济的主要任务有：

（1）提倡以高新技术为先导，以清洁生产工艺为基础，发展新兴产业，对现有企业通过升级改造、开展清洁生产，降低能耗、物耗，不用或少用有毒、有害的原材料，不排或少排废弃物。

（2）根据城市总体规划，逐步调整城市布局，把工业重心移向吉林经济技术开发区、吉林市化学工业循环经济示范园区、高新北区。认真执行国家产业发展导向政策，坚决关停取缔规模小、技术落后、浪费资源、污染环境的企业，限制在城市上风上水地区和其他敏感区域兴办工业项目，力争完成哈达湾老工业区工业企业的搬迁改造。

（3）积极推进低碳建筑、低碳交通建设。

“十三五”期间清洁生产、循环经济及低碳建设重点项目详见表13。

表13   清洁生产、循环经济及低碳建设重点项目

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模与建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁 生产 | 吉林松花江热电有限公司利用4号机组循环水余热集中供热项目 | 经开区 | 进行热泵技术改造，提取汽机循环水热量，供应城市居民供热。 |
| 2 |  | 国电吉林江南热电有限公司利用余热集中供热项目（合同能源管理项目） | 丰满区 | 建设厂区内热泵、换热站等部分，供应城市居民供热。 |
| 3 |  | 吉林建龙钢铁有限责任公司烟气余热回收技术改造项目 | 龙潭区 | 烟气余热回收利用。 |
| 4 |  | 吉林松花江热电有限公司5号水塔综合利用项目 | 经开区 | 利用5号水塔实现一期闭式循环，降低循环水用量。 |
| 5 |  | 清洁生产审核 对石化、涉重等双有双超企业进行强制性的清洁生产审计，具体名单以省下发的为准。 | - | 拟清洁生产审核的企业名单：吉林大黑山钼业有限公司、磐石市广丰矿业有限公司 桦甸市华夏矿业有限公司、中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司乙烯厂、吉林奥克新材料有限公司、富奥汽车零部件有限公司紧固件分公司、东北工业集团有限公司吉林江机公司、吉林航空维修有限责任公司、吉林泰维电源有限公司、吉林吉恩镍业有限公司、吉林建龙钢铁有限责任公司、吉林恒联精密铸造科技有限公司、吉林华微电子股份有限公司、吉林石化公司动力一厂、吉林石化公司动力二厂 |
| 6 | 循环 经济 | 吉林市化工园区循环化改造工程 | 化工园区 | 利用吉化丙烯腈厂废液生产硫酸铵、硫磷钛循环利用、利用废弃乙烯焦油生产2-萘酚3.6万t/a、园区公共服务平台建设等8个项目。 |
| 7 |  | 普康农业循环经济示范项目 | 龙潭区 | 项目占地面积65296m2，新增建筑面积15574m2。建设养殖用舍、饲料加工车间等共计8107m2，建设污水处理池、养鱼池等共计9900m3，建设DN250污水处理管线3500m、有机肥晾晒场1000m2。 |
| 8 | 低碳 建设 | 中钢吉炭升级改造项目 | 龙潭区 | 整体搬迁升级改造，总产能保持12万t规模，产品全部升级，重点发展超高功率石墨电极、特种炭。 |
| 9 |  | 中钢吉铁升级改造项目 | 龙潭区 | 整体搬迁升级改造80万吨特种铁合金生产基地项目以及工业废渣综合利用、2×300MW热电联产自备电厂等项目。 |
| 10 |  | 城市电动物流车项目 | 高新区 | 由中国物流有限公司与一汽吉林汽车公司合作，生产城市电动物流车。计划占地10万m2，建筑面积8万m2。 |
| 11 |  | 吉林高新北区天然气综合利用项目 | 高新区 | 建设门站1座、加气子站3座、中压管网约54.9km。 |
| 12 |  | LNG、CNG项目 | 化工园区 | 建设日处理能力为压缩天然气30万m3，液化天然气20万m3 |
| 13 |  | 中石油加气站建设项目 | 船营区 | 占地面积9500m2，建筑面积3000m2，主要建设加气站及配套设施。 |
| 14 |  | 中石油梅桦线天然气管道建设项目 | 梅、磐、桦 | 天然气支线管道及门站。 |
| 15 |  | 居民管道天然气项目 | 蛟河市 | 蛟河市居民管道天然气。 |
| 16 |  | 绿色建筑示范工程 | 市城区 | 建设绿色建筑600万m2。 |
| 主要负责部门为发改、工信、公用等。 |  |  |  |  |

## （十一）促进环保产业发展，培育新的经济增长点。

抓住机遇，大力促进地方环保产业发展。从靠培育地方名优品牌占领市场，过渡到靠市场拉动环保产业，抓住老工业基地改造带来的商机，立足城市环境基础设施建设，以科技为先导、以市场为导向，积极引导环保产业的健康发展，使之向规模化、集约化发展，为吉林市的环境治理提供强有力的技术支撑。

加强坚持政府引导，完善环保产业管理机制。积极清理和废除限制环保产业发展的政策壁垒，支持具有资质认定的工程承包、设计及其它环保技术服务机构，依法开展环保服务，建立有利于公平竞争的环保产品准入机制，建立统一开放、竞争有序的环保产品市场。构筑面向市场的环保技术服务体系和良好的市场运行机制。通过环境标准、环保技术政策、环保示范工程建设和重点实用技术推广等引导环保产业发展，规范环保产业市场。重点发展秸秆、污水、污泥、垃圾处理设备、汽车尾气净化设备、环境监测仪器以及环保咨询服务等；积极推行ISO14000、环境标志产品和环境技术认证制度，培育环保技术服务市场，形成以市场为导向的环保技术推广转让机制；结合本市实际，制定扶持环保产业发展的政策措施，培育一批骨干环保企业和明星企业，带动行业规模化发展。

立足能源结构调整，引导环保产业技术研发。围绕落实国务院“气十条”和“水十条”，引导和鼓励节能环保产业，抓住划定禁燃区、淘汰燃煤小锅 炉、地表水系整治等有利契机，积极参与研发清洁能源替代、废水综合利用等新技术、新产品，助力节能降耗、治污减排。设立专项补助资金，支持企业清洁生产技术研发和推广应用。

加快科技转化，推进环保技术升级。鼓励环保企业和环保科研院所、大学院校合作运营，将科研成果转化为环保成果。积极参与环保科技国际合作交流，与发达国家会员城市就污染对策、治理目标及治理技术等 广泛交流，使我市环保产业研发的融雪剂等产品走出国门。

## （十二）制度建设和政策创新。

### 1.建立强有力的环境监管体系。

- 完善环境影响评价制度。首先，通过强制性环境影响评价文件（报告书，报告表等）的公示制度，保障公共参与环境评价的有效性。其次，要全面建立环境评价的后评估体制和责任制度，对出现重大环境问题的项目追究建设单位和评价单位的责任。

- （2）强化许可证制度。排污许可证的发放范围不仅限于重点区域和重点污染源，同时，通过许可证对所有固定污染排放源进行管理，简化管理程序。在管理方式上，将水、气、固体废弃物等污染物排放许可体系统一管理。

（3）推行总量控制、排污权交易制度。继续推行污染物排放总量控制制度，推行排污权交易制度，将污染物排放总量控制与资源能源消耗控制制度联动，形成多部门协同、多措并举强化倒逼机制，推动绿色发展、循环发展、低碳发展。严格新建项目总量审批前置制度，实现区域污染物新增量指标与实际减排力度挂钩、联动。加强污染源监督与管理，促进污染防治从末端控制向源头和全过程控制转变，巩固和提高工业污染源达标排放成果；加强对重点污染行业、企业的治理，对超标排污单位依法处罚并责令限期治理，逾期未完成治理任务的坚决予以关停。

### 2.建立先进的环境监测预警体系。

（1）空气质量自动监测系统。县级环境空气自动监测子站自动监测项目增加细颗粒物(PM2.5)，实现6参数自动监测。根据环保部及省环保厅要求，建立市本级挥发性有机物(VOC)的自动监测系统。

（2）地表水环境质量监测系统。增设水环境质量自动监测站。

（3）生态监测领域。开展生态遥感监测，对河流、水库等生态系统在区域范围内的动态变化情况进行监测。建立1个生态监测站，对本地区特定生态区域开展生态监测。

（4）酸雨监测范围。所有县（市）环境监测站均参与酸雨监测。县（市）级环境监测站配备满足要求的采样和分析设备。

（5）环境监测站标准化建设。

按照国家《环境监测站建设标准》要求，逐步完善实验室基础设施，补充必要的仪器设备，提高环境监测站的标准化程度，逐步实现各级环境监测站能力建设达标。

### 3.加强污染源监督性监测。

（1）污染源信息管理系统。开发全市污染源基础信息库系统，包括全市污染源监测数据库建设和污染源排放清单动态数据库建设。

（2）建成环境辐射水平监测自动站，建成全市辐射环境质量监测和核与辐射管理信息系统，形成以环境辐射水平在线监测为主的全市辐射环境监测能力。

### 4.建立完备的环境执法监督体系。

（1）环境监察机构标准化建设。按照国家《环境监察机构建设标准》要求，完善各级环境监察机构的执法装备和能力水平，市、县（市）级环境监察机构要达到二级标准、区级环境监察机构要达到三级标准化建设要求。

（2）建设重点污染源自动监控系统。重点废水、废气污染源安装在线监测设备，使用统一的监控软件进行实时监控，实现联网与数据传输。使占全市烟尘、SO2、NOX、COD、NH3-N等排污总量85%重点污染源及全市涉及重金属排放污染源的排放行为全部处于在线设备的实时监控中，并新增废水监测因子总磷、总氮。同时不断完善排污收费管理系统、12369环保信息举报系统和现场移动执法系统。

（3）完善建立机动车污染物排放检测/维修制度。改进机动车尾气检测设备，在车载式遥感监测系统基础上安装机动车尾气遥测系统，实现机动车路上行驶时尾气实时检测；建设城市机动车尾气遥感网络化监测体系，可以在线或者离线对监测数据进行分析，为机动车尾气排放监控、城市大气污染源解析及尾气污染治理提供有力的数据支持。

### 5.建立高效的突发环境事件应急体系。

（1）按照国家要求制定土壤环境污染事件应急预案。

（2）建立吉林市环境应急管理系统。

（3）完善环境事故应急监测系统。建立环境质量综合数值模拟技术，GIS空间分析技术，实现对区域性污染事故的环境状况预测、预警。完善基础信息库，风险源及污染物排放清单及GIS地理信息系统，根据各市县产业结构、事故隐患类型、特征污染物等条件配备相应的仪器设备。

（4）完善环境事故应急指挥中心。逐步建立以预警系统、应急指挥系统、技术支持系统（数据分析、模型预测、化学字典、技术资料等）、分类应急管理系统（流域、区域、重点工业企业、交通干线、市政管网、饮用水源地、放射源、土壤等）、应急档案系统为主要内容的环境应急管理平台，实现突发事件应急指挥、应急处置科学化、程序化管理。

### 6.建设有力的环境科研支撑体系。

加强市级环境科研力量和资金投入。基于目前市级环保科研机构资源分散、资金投入不足，机制不活、效能不高、领域不宽的现状，在“十三五”期间，加强市环境保护科研院的基础能力建设，提高科研人员的技术水平，加大对环境保护方面项目的科研投入。

### 7.加强环境保护合作，发展“互联网+”。

加强环境保护工作国际（地区）交流与合作，积极引进外资，学习借鉴国内、国外先进的环保技术和管理经验。坚持经济合作与技术交流同步发展的方针，全面提高国际（地区）合作工作的质量和效果。不断扩大环境保护经济技术合作的渠道和领域，积极开展环境管理与监测、污染防治技术、生态保护等多领域的交流与合作。

加强环境保护关键技术和装备的引进，在引进先进技术的同时，做好消化吸收，提高国产化水平。

通过“互联网+”、新闻媒体等扩大环保对外宣传。加强环境保护国际（地区）合作基础工作，建立环保利用外资备选项目库，完善“联网+”环保信息交流网络。

至2015年吉林市环保局实现了与吉林省环保厅10M连接，建立了连接吉林市9个县区环保局的2M带宽的VPDN网络。在环境监察、污染源在线监控、环境应急管理、机动车污染监管等方面建立了不同的信息系统，“十三五”期间，将在现有网络的基础上，建成包括网络办公与信息查询发布系统、环境数据中心、污染源和环境在线监测及报警系统、视频监控系统、“12369”呼叫投诉系统、环境地理信息管理系统、环境业务信息综合管理系统、环境质量监测管理信息系统等分支的“互联网+”环保系统。

“十三五”期间环保系统自身能力建设重点项目见表14。

表14 环保自身能力建设项目表

| 编号 | 项目名称 |  |  |  | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强部门建设 |  |  | 法规 建设 | ①吉林市环保局修订《吉林市环境保护条例》 |  |
|  |  |  |  | 设施及执法能力建设 | ②桦甸市环保局建设档案室150m2，购置档案器材轨道档案柜3台套、移动执法终端22台套及移动执法取证设备6台套、购置执法车辆6台建设远程执法监控平台，实现全覆盖。③舒兰市环保局执法能力达到国家二级标准，舒兰市环境监测化验室房屋改造、增加设备 ④永吉县环境监管能力建设。⑤磐石市建设综合执法信息平台（在线监控设施、执法信息设备等）。 |  |
| 2 | 环境空气自动监测系统建设 |  |  |  | ①桦甸市、磐石市、蛟河市、舒兰市现有环境空气质量3参数自动监测站升级为6参数自动监测站，并新建1个6参数环境空气质量自动监测站；②永吉县新建6参数环境空气质量自动监测点2个。 |  |
| 3 | 水环境自动监测系统建设 |  |  |  | ①吉林市新建水质自动监测超级站2个、松花湖浮标站2个、松花湖生态监测体系1个；②昌邑区新建小型水质自动监测站1个，龙潭区新建小型水质自动监测站2个、丰满区新建小型水质自动监测站1个；③永吉县新建水质自动监测一级站2个；舒兰市新建水质自动监测一级站1个；磐石市新建小型水质自动监测站3个；蛟河市新建小型水质自动监测站2个；桦甸市新建小型水质自动监测站8个。 |  |
| 4 | 宣传教育与信息能力建设 | 市本级环保系统“互联网+” |  |  | 网络办公与信息查询发布系统、环境数据中心、污染源和环境在线监测及报警系统、视频监控系统、“12369”呼叫投诉系统、环境地理信息管理系统、环境业务信息综合管理系统、环境质量监测管理信息系统 |  |
|  |  | 舒兰市 |  |  | 配置数字资料、信息处理和信息传输平台设备 |  |
|  |  | 桦甸市 |  |  | 建设大数据、视频监管、在线监测、自动监控等平台建设项目 |  |
| 5 | 开展重点科研究项目研究 |  |  |  | ①永吉县水源保护区划、②桦甸市大气功能区划、③吉林市污染物总量控制规划④吉林市环境保护生态红线划定方案 |  |
| 6 | 机动车排气污染检测、监控系统建设 |  |  |  | ①吉林市市区机动车环保检验监控平台的维护、升级与改造及机动车遥感检测项目 ②桦甸市配备机动车尾气监管业务用车、便携式机动车尾气排放检测仪器 |  |
| 7 | 应急系统建设 |  | 吉林市环保局制定土壤环境污染事件应急预案及环境空气污染事件应急预案 |  |  |  |
|  |  |  | 桦甸市应急物资储备 |  |  | 建设环境突发事件应急物资储备库并购置必要的应急物资储备、固定指挥平台和移动指挥通信系统。无线笔记本电脑2台套。应急现场工作服、有害气体检测报警装置各4套。激光测距仪、高精度定位仪各1台及其他。应急车辆及车载照明系统1台套。 |
|  |  |  | 舒兰市建设应急指挥中心 |  |  |  |

### 8.完善社会共治体系，提高公众环境意识。

增强全社会生态文明意识。大力宣传环境保护方面的法律，不断增强全社会的资源意识和环境意识，引导公众、社会团体、新闻媒体关注和监督企业的环境行为，营造全社会共同参与环境保护的良好氛围。充分发挥工会、共青团、妇联、社区等组织的作用，广泛开展绿色社区、绿色学校、绿色家庭等群众性创建活动。

加强对各级领导干部环境保护法律法规和环境保护责任的培训教育力度，提高各级领导干部的守法意识，明确环境保护责任。

保障公众环境知情权、参与权、监督权和表达权。完善环境信息公开制度，实行环境质量公告制度，发布城市空气、城市噪声、饮用水源水质、重点流域水质、突发环境事故、环保政策法规、环保项目审批和案件处理等环境信息，保障公众的环境知情权；扩大公众环境参与权，利用网络信息化平台、新闻媒体、“12369”环保举报热线，鼓励和引导公众和社会团体有序地参与环境保护，对政府环保工作、企业排污行为进行监督评价。建立和完善环境公益诉讼制度，赋予公众环境诉讼权。

### 9.完善环境保护的市场机制和政策。

创新环境污染治理模式。有序开放可由市场提供服务的环境管理领域，大力发展环境服务业，加快建立和完善环境污染第三方治理。在城镇污水、生活垃圾、危险废物处置等领域，可采用补贴、贴息等支持手段，采取特许经营、委托经营、出租、转让产权等方式，实施政府与社会资本合作模式；工业园区生态化改造服务、工业企业污染治理设施专业化运营服务等第三方治理模式。

加强政府在环境质量改善合同服务、环境监测社会化服务等方面的政府采购。优先安排重大环保专项技术产业化示范工程，推进新型环保材料、环境保护关键技术装备，以及物联网、云监测等环境信息系统相关产品研发与产业化，构建环境保护技术创新与产业化发展体系，顺应跨界融合的产业发展新趋势，大力发展节能环保产业，提高环境污染治理水平。

改革价格税。取消不符合节能环保标准的产品、技术、工艺等出口退税政策，研究将高污染产品纳入消费税征收范围，对从事节能环保产业的企业给予所得税优惠政策。提高污水处理费、排污费、水资源费、垃圾收费征收标准，将污泥处置成本纳入污水处理费。实行脱硫脱硝除尘等综合电价改革。

# 资金概算

“十三五”期间，需要建设的重点环境保护工程总投资约749亿元，其中水污染治理重点工程总投资78亿元，大气污染治理重点工程总投资25亿元（不含秸秆污染控制项目，该部分内容在固体废物污染防治中；未含建成区10蒸吨及以下燃煤小锅炉淘汰、新热源建设及黄标车淘汰投资），土壤环境治理项目总投资44亿元，固体废物防治工程总投资166亿元，生态文明建设总投资238亿元，循环经济示范和清洁生产项目总投资约196亿元，环保系统自身能力与预警应急能力建设总投资2亿元，详见表15。

资金来源主要是各相关部门争取国家和省资金及通过PPP模式引入社会资金。

表15  环境保护 “十三五”规划项目投资统计表

| 序号 | 项目类别 | 数量（个） | 投资（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境污染治理项目 | 43 | 77.838 |  |
| 2 | 大气污染源治理项目 | 40 | 25.227 | 未含建成区10蒸吨及以下燃煤小锅炉淘汰、新热源建设及黄标车淘汰投资；秸秆焚烧污染治理投资放在固体废物污染防治表22中 |
| 3 | 土壤环境治理项目 | 15 | 44.22 |  |
| 4 | 固体废物污染防治项目 | 46 | 166.01553 | 其中秸秆及林业剩余物防治项目投资25亿 |
| 5 | 循环经济示范和清洁生产项目 | 16 | 196.32 |  |
| 6 | 生态文明建设 | 44 | 238.088 |  |
| 7 | 环保自身能力建设 | 20 | 1.6212 |  |
| 合 计 |  | 224 | 749.32973 |  |

## （一）水环境污染治理项目。

“十三五”期间进行水环境污染治理项目共43个，总投资约77.838亿元，主要包括松花江流域污染防治项目、城镇污水防治项目和工业废水防治项目三大类。其中，松花江流域污染防治项目共20个，总投资约52.7亿元；城镇污水防治项目共18个，总投资约23.178亿元；工业废水防治项目共5个，总投资约1.96亿元。

1.松花江流域污染防治项目。

“十三五”期间，松花江流域污染防治项目共20个，总投资约52.7亿元，主要为保护集中式饮用水源地，防治流域水污染，重点解决支流污染及水源地明沟明渠污染问题，实现水质达标。

“十三五”期间进行的松花江流域污染防治项目具体见表16。

表16 松花江流域水污染防治项目表

| 序号 | 项目所在行政区 | 项目名称 | 完成年限 | 投资估算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市 | 龙潭川、东大沟、北大沟综合整治 | 2018 | 3 |
| 2 |  | 石井沟河河综合整治 | 2020 | 4.2 |
| 3 |  | 阿什沟、陆家沟、嘎呀子河、小崴子河、腰屯河、青椴河、鸡冠山河综合整治 | 2020 | 1.0 |
| 4 |  | 通气河、烟达木河综合整治 | 2020 | 4.04 |
| 5 |  | 松花湖近湖区生态恢复及环境综合治理项目 | 2016 | 0.17 |
| 6 |  | 搜登河 | 2020 | 1.5 |
| 7 | 永吉县 | 星星哨水库保护项目 | 2018 | 0.35 |
| 8 |  | 万昌镇流域水环境综合治理项目 | 2018 | 0.35 |
| 9 | 磐石市 | 城市城区饮用水源地保护工程 | 2019 | 0.2 |
| 10 | 蛟河市 | 牤牛河（蛟河市段）、拉法河综合整治 | 2020 | 5.55 |
| 11 | 蛟河市 | 水源地保护与农村饮水安全工程 | 2020 | 1.8 |
| 12 | 桦甸市 | 内河水生态恢复项目 | - | 10.74 |
| 13 |  | 木箕河、苏密河上段等22条中小河流河道综合整治项目 | 2020 | 4.91 |
| 14 |  | 火龙河、新开河、复兴、同兴、抽水洞等5个小流域水土流失治理项目 | 2020 | 0.17 |
| 15 |  | 水源地建设与保护项目 | 2020 | 5.79 |
| 16 |  | 安全饮水项目 | 2020 | 4.58 |
| 17 | 舒兰市 | 河道清淤及生态修复工程 | 2020 | 2.0 |
| 18 |  | 黑臭水体综合整治工程 | 2019 | 0.9 |
| 19 |  | 沙河水库水源地二级保护区污染综合治理工程 | 2018 | 0.45 |
| 20 |  | 响水水库水源地污染综合治理工程 | 2019 | 1.0 |
| 合计 |  |  |  | 52.7 |

### 2.城镇污水防治项目。

“十三五”期间，城镇污水防治项目共18个，总投资约23.178亿元，主要为推进城镇污水处理和污水资源化，对现有污水处理厂实施提标改造，全面启动镇乡级城市污水处理厂建设工作。

“十三五”期间，拟进行的城镇污水防治项目具体见表17。

表17  城镇污水防治项目一览表

| 序号 | 项目所在 行政区 | 项目名称 | 完成 年限 | 投资估算 (亿元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市 | 新北污水处理厂一期工程 | 2016 | 0.87 |
| 2 |  | 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程 | 2016 | 3.6 |
| 3 |  | 吉林市污水管网改造工程 | 2018 | 0.69 |
| 4 |  | 乡镇污水处理厂及管网建设项目 | 2018 | 1.4 |
| 5 | 永吉县 | 经济开发区污水处理厂扩建工程 | 2020 | 0.9 |
| 6 |  | 吉林北大湖体育旅游经济开发区污水处理厂 | 2020 | 0.9 |
| 7 |  | 乡镇污水处理厂及管网建设项目 | 2018 | 1.4 |
| 8 |  | 污水治理项目 | 2016 | 0.028 |
| 9 | 磐石市 | 磐石市城区污水管网改造工程 | 2020 | 1.1 |
| 10 | 桦甸市 | 中水回用项目 | 2018 | 0.35 |
| 11 |  | 建成区雨污水管网建设项目 | 2020 | 4.60 |
| 12 |  | 重点镇生活污水处理工程 | 2020 | 0.44 |
| 13 | 舒兰市 | 舒兰市经开区污水处理厂工程 | 2017 | 0.5 |
| 14 |  | 乡镇污水处理厂及管网建设项目 | 2020 | 3.52 |
| 15 |  | 舒兰市污水处理厂二期扩建工程 | 2019 | 0.9 |
| 16 |  | 舒兰市污水处理厂污水管网雨污分流工程 | 2018 | 1.0 |
| 17 |  | 舒兰市吉舒街道污水管网雨污分流工程 | 2016 | 0.8 |
| 18 |  | 舒兰市污水处理厂中水回用工程 | 2016 | 0.18 |
| 合计 |  |  |  | 23.178 |

### 3.工业废水防治项目。

“十三五”期间，工业废水防治项目共5个，总投资约1.96亿元，主要为推进相关排污企业污水处理设施改造，完善工业园污水处理设施。

“十三五”期间进行的工业废水防治项目具体见表18。

表18  工业废水防治项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 完成 年限 | 投资估算 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林化纤股份有限公司污水处理改造工程 | 2017 | 0.36 | 项目建设单位：吉林化纤集团 |
| 2 | 吉林建龙钢铁有限责任公司西部雨排管网改造项目/废水深度处理回用项目 | 2020 | 0.38 | 项目建设单位：吉林建龙钢铁有限责任公司 |
| 3 | 桦甸市五桦线新兴战略园区污水管线工程 | 2018 | 0.14 | 项目负责为桦甸市公用事业部门 |
| 4 | 桦甸市公吉新能源工业园区污水处理厂 | 2017 | 0.8 |  |
| 5 | 桦甸市中辰矿业有限公司尾矿库污水回用扩建项目 | 2017 | 0.28 | 项目建设单位：桦甸市中辰矿业有限公司 |
| 合计 |  |  | 1.96 |  |

## （二）大气污染源治理项目。

“十三五”期间进行大气污染源治理项目共40个（不含秸秆污染控制项目，该部分内容在固体废物污染防治中），总投资约25.227亿元（未含建成区10蒸吨及以下燃煤小锅炉淘汰、新热源建设及黄标车淘汰投资），主要包括烟（粉）尘治理、二氧化硫治理、氮氧化物治理、扬尘及挥发性有机物治理五个方面。

“十三五”期间进行的大气污染源治理项目具体见表19。

表19 环境空气污染防治项目一览表

| 序号 | 建设 地点 | 项目名称 | 完成 年限 | 投资估算 （亿元） | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市 | 禁燃区燃煤锅炉拆除 | 2017 |  | 减少烟(粉)尘：3545t/a、SO2：3960t/a、NOX：3130t/a |
| 2 |  | 吉林奇峰化纤股份有限公司自备电站三期锅炉烟气脱硫改造工程 | 2016 | 0.55 | 减排SO2440t/a |
| 3 |  | 吉林建龙钢铁有限责任公司环保设施升级改造项目 | 2016 | 0.2 | 可减少烟（粉）尘排放量770t/a。 |
| 4 |  | 吉林市源源热电有限责任公司煤场防风抑尘网 | 2016 | 0.03 | 减少无组织粉尘排放 |
| 5 |  | 吉林市源源热电有限责任公司煤场加湿系统 | 2016 | 0.04 |  |
| 6 |  | 吉林龙华吉林热电厂煤场全封闭 | 2020 | 0.80 | 减少无组织粉尘排放 |
| 7 |  | 国电吉林龙华吉林热电厂 | 2016 | 0.55 | 国电吉林龙华吉林热电厂、吉化动力一厂、吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司、国电吉林江南热电有限公司全部燃煤锅炉实现超低排放，吉林恒联精密铸造科技有限公司脱硫、除尘在2014年基础上削减70%，则可实现减少烟(粉)尘：44403t/a、SO2：12693t/a、NOX：38121t/a |
| 8 |  | 吉林石化公司动力一厂动力锅炉环保达标项目 | 2016 | 5.99 |  |
| 9 |  | 国电江南热电厂1、2号炉除尘超低排放改造 | 2020 | 0.80 |  |
| 10 |  | 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 2016 | 0.8 |  |
| 11 |  | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | 2016 | 0.152 |  |
| 12 |  | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 2016 | 0.065 |  |
| 13 | 永吉县 | 永吉县圣龙实业有限公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 2017 | 0.04 | 减少烟尘：718t/a、SO2：733t/a、NOX：157t/a |
| 14 |  | 永吉县华淞供热有限公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 2017 | 0.04 |  |
| 15 |  | 永吉县大华实业有限责任公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 2017 | 0.04 |  |
| 16 |  | 永吉县经济开发区鑫光热力有限公司燃煤锅炉污染工程治理改造项目 | 2017 | 0.04 |  |
| 17 |  | 吉林市正泰实业有限责任公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 2017 | 0.04 |  |
| 18 |  | 吉林市宏阳供热有限公司燃煤锅炉污染治理工程改造项目 | 2017 | 0.04 |  |
| 19 | 磐石市 | 镍业公司冶炼烟气脱硫 | 2016 | 0.060 |  |
| 20 |  | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | 2017 | 0.070 |  |
| 21 |  | 城区10t/h以下燃煤锅炉改造 | 2017 |  |  |
| 22 | 舒兰市 | 宏源煤矸石热电工程 | 2019 | 5.28 | 取缔城区内60余台分散供热小锅炉，削减锅炉大气污染物烟尘1825t、SO2300t、NOx640t |
| 23 |  | 重点集中供热企业供热锅炉脱硫脱硝在线监控项目 | 2017 | 0.18 | 年削减锅炉大气污染物烟尘1825t、SO2166t、NOx113t |
| 24 | 桦甸市 | 日晖供热有限公司10吨以上集中供热锅炉除尘脱硫改造项目 | 2017 | 0.10 | 减少烟尘：455t/a、SO2：622t/a、NOX：403t/a |
| 25 |  | 火炬供热公司10t/h以上集中供热锅炉除尘脱硫改造项目 | 2017 | 0.04 |  |
| 26 |  | 桦甸市火炬供热有限公司供热五站 | 2016 | 0.02 |  |
| 27 |  | 红石林业局红森热力公司20t/h以上供热锅炉除尘及脱硫系统改造项目 | 2017 | 0.06 |  |
| 28 |  | 阳光供热公司20t/h供热锅炉除尘脱硫改造项目 | 2017 | 0.008 |  |
| 29 |  | 泰升供热公司20t/h锅炉脱硫除尘改造项目 | 2020 | 0.01 |  |
| 30 |  | 吉林成大弘晟能源有限公司热电分公司拆除项目 | 2020 | 0.2 |  |
| 31 |  | 工业企业清洁生产技术改造项目 | 2017 | 0.002 |  |
| 32 |  | 燃煤小锅炉燃料结构调整项目 | 2017 | 0.11 |  |
| 33 |  | 丰泰热电联产有限公司半焦电厂建设项目 | 2017 | 7.66 |  |
| 34 |  | 桦甸市永盛投资有限公司洗煤厂建设项目 | 2020 | 0.80 |  |
| 35 | 吉林石化公司VOC监测及污染控制项目 |  | 2017 | 0.35 | 减轻挥发性有机物对环 境造成污染，改善环境。 |
| 36 | 黄标车淘汰 |  | 2017 |  |  |
| 37 | 有机化工、表面涂装、包装印刷挥发性有机物治理 |  | 2020 |  |  |
| 38 | 淘汰燃煤锅炉 |  | 2017 |  |  |
| 39 | 秸秆治理 |  | 2020 |  | 见固体废物防治项目表 |
| 40 | 餐饮业油烟治理项目 |  |  | 0.060 | 外五县实施中型以上规模的餐饮业油烟污染治理，对约100家餐饮企业安装高效油烟净化装置。吉林市城区内的餐饮单位需安装油烟净化设施 |
| 合计 |  |  |  | 25.227 |  |

## （三）土壤环境治理项目。

“十三五”期间进行土壤环境治理项目共15个，总投资约44.22亿元，主要包括土地的开发整理复垦、哈达湾老工业企业土地恢复、雾淞中路垃圾场清理改造、矿山生态恢复和水土流失综合防治五个方面。

“十三五”期间进行的土壤环境治理项目具体见表20。

表20 土壤环境治理项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 完成 年限 | 投资估算（亿元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准基本农田建设 | 2020 | 5.92 | 2020年完成 | 国土部门负责 |
| 2 |  | 2020 |  |  |  |
| 3 |  | 2020 |  |  |  |
| 4 |  | 2020 |  |  |  |
| 5 |  | 2020 |  |  |  |
| 6 |  | 2020 |  |  |  |
| 7 | 工矿废弃地复垦 | 2020 | 0.70 | 2020年未必能够完成，需要省国土厅和财政厅批复，出台具体政策 |  |
| 8 |  | 2020 | 0.09 | 桦甸市政府及其国土部门 |  |
| 9 |  | 2020 | 0.46 | 磐石市政府及其国土部门 |  |
| 10 | 土地整治复垦 | 2020 | 3.02 |  |  |
| 11 |  | 2020 | 0.78 |  |  |
| 12 |  | 2020 | 1.59 |  |  |
| 13 |  | 2020 | 1.56 |  |  |
| 14 | 哈达湾老工业企业土地恢复 | 2020 | 26 | 国开吉林投资有限公司负责 |  |
| 15 | 雾淞中路垃圾场清理改造项目 | 2020 | 4.1 | 市政部门负责 |  |
| 合计 |  |  | 44.22 |  |  |

## （四）固体废物污染防治项目。

“十三五”期间进行固体废物污染防治项目共46个，总投资约166.01553亿元，主要包括固体废物（一般工业固体废物、危险废物、医疗废物及城镇生活垃圾）处理项目、农林固体废物综合利用项目、畜禽粪便及农村生活垃圾处理处置项目等三大类。其中，固体废物处理项目共26个，总投资约30.77853亿元；农林固体废物综合利用项目共9个，总投资约25.422亿元；畜禽粪便及农村生活垃圾处理处置项目共11个，总投资约109.815亿元。

### 1.固体废物处理项目。

“十三五”期间，固体废物处理项目共26个，总投资约30.77853亿元，主要为加强对危险废物、工业企业固体废物、污水处理厂污泥、农业有机废弃物、生活垃圾、餐厨垃圾等固体废物的处理处置能力。

“十三五”期间进行的固体废物处理项目具体见表21。

表21  固体废物处理项目一览表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 完成年限 | 投资估算 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业固体废物处理 | 吉林市城市矿产示范基地建设工程 | 2017 | 10 | 高新北区 |
| 2 |  | 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司废石场治理项目 | 2017 | 0.3 | 桦甸市夹皮沟 |
| 3 |  | 粉煤灰再利用项目 | 2020 | 0.8 | 桦甸市 |
| 4 |  | 吉林金土地矿业有限责任公司90万t采选项目尾矿库 | 2018 | 3.2 | 永吉县 |
| 5 | 危险废物处理 | 吉林省危险废物处理中心二期填埋场扩建 | 2018 | 0.500 | 吉林市 |
| 6 |  | 吉林省危险废物处理中心300㎡冷冻库 | 2016 | 0.025 |  |
| 7 |  | 桦甸市病死畜禽无害化处理场建设项目 | 2017 | 0.06 |  |
| 8 |  | 吉林省危险废物处理中心10t/d医疗废物蒸煮炉 | 2017 | 0.029 |  |
| 9 |  | 吉林市吉泰复混肥厂厂硫酸铵项目扩建工程 | 2018 | 1.000 |  |
| 10 |  | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司飞灰固化装置改造 | 2016 | 0.030 |  |
| 11 |  | 吉林省涵泽环保科技有限公司固体废物资源再生综合利用项目 | 2016 | 1.05 | 吉林省涵泽环保科技有限公司 |
| 12 | 餐厨垃圾处理 | 餐厨废弃物处理试点工程 | 2016 | 1.6 | 高新北区 |
| 13 | 污泥 处理 | 经开区污水厂污泥处理项目 | 2018 | 3 | 经开区 |
| 14 |  | 冀东水泥永吉有限责任公司水泥窑协同处置污泥项目 | 2017 | 0.65 | 冀东水泥永吉有限责任公司 |
| 15 | 生活垃圾处理 | 永吉县生活垃圾无害化处理工程 | 2018 | 1.2 | 永吉县住房和城乡建设局 |
| 16 |  | 冀东水泥永吉有限责任公司水泥窑协同处置 生活垃圾项目 | 2018 | 1.45 | 冀东水泥永吉有限责任公司 |
| 17 |  | 永吉经济开发区垃圾治理项目 | 2016 | 0.00403 | 永吉经济开发区管委会 |
| 18 |  | 西阳镇垃圾治理项目 | 2016 | 0.2595 | 西阳镇政府 |
| 19 |  | 北大湖镇垃圾治理项目 | 2016 | 0.04 | 北大湖镇政府 |
| 20 |  | 口前镇垃圾治理项目 | 2018 | 0.36 | 口前镇政府 |
| 21 |  | 万昌镇垃圾治理项目 | 2016 | 0.01 | 万昌镇政府 |
| 22 |  | 永吉县金家乡垃圾治理 | 2018 | 0.009 | 永吉县金家乡政府 |
| 23 |  | 舒兰市重点镇生活垃圾无害化处理工程 | 2019 | 0.8 | 舒兰市 |
| 24 |  | 垃圾处理厂的无害化处理设施达标运行项目 | 2020 | 0.002 | 桦甸市 |
| 25 |  | 红石砬子镇等乡镇生活垃圾收集与处理厂建设项目 | 2020 | 0.4 |  |
| 26 |  | 农村生活垃圾处理场村收集、乡转运、县（镇）处理 | 2020 | 4.0 | 吉林市辖区的村屯 |
| 合计 |  |  |  | 30.77853 |  |

### 2.农林固体废物综合利用项目。

“十三五”期间，农林固体废物综合利用项目共9个，总投资约25.4亿元。主要加强对农业剩余物的燃料化、饲料化、肥料化和原料化，到2020年计划实现年综合利用农业剩余物453万t；通过建设蛟河凯迪生物质电厂扩建项目、桦甸凯迪生物质电厂项目，到2020年计划实现年综合利用林业剩余物130万t。

“十三五”期间进行的农林固体废物综合利用项目具体见表22。

表22 农林固体废物综合利用项目一览表

| 序号 | 基本建设内容 | 秸秆、林业剩余物利用量 （万t/a） | 完成 年限 | 投资 估算 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进建成秸秆收运点415个，有机肥生产基地600个 | 120 | 2020 | 14.71 | 项目推进单位：农委（肥料化） |
| 2 | 推进建成秸秆食用菌100家 | 10 | 2020 | 0.092 | 项目推进单位：农委（原料化） |
| 3 | 推进建成900家规模化养牛场 | 54 | 2020 | 2.21 | 项目推进单位：畜牧局（饲料化） |
| 4 | 推进建成30家生物质颗料生产厂 | 287 | 2020 | 5.15 | 项目推进单位：发改委（燃料化） |
| 5 | 推广示范生物质锅炉总吨位1000吨 |  | 2020 | 1.84 | 项目推进单位：环保局（燃料化利用） |
| 6 | 秸杆饲料生产项目 | 20 | 2020 | 0.86 | 舒兰市天龙粮食贸易有限公司 |
| 7 | 4万t/a秸杆致密成型生物质燃料开发项目 | 4 | 2020 | 0.56 | 舒兰市天众合再生能源有限公司 |
| 8 | 在建桦甸凯迪生物质电厂2台30MW发电机组、蛟河市凯迪生物质电厂扩建项目 | 79 | 2020 |  |  |
| 9 | 秸秆还田 | 9 | 2020 | 0 | 项目推进单位：农委（肥料化） |
| 合计 |  | 583 |  | 25.422 |  |

### 3.畜禽粪便及农村生活垃圾处理处置项目。

“十三五”期间，畜禽粪便及农村生活垃圾处理处置项目共11个，总投资约109.815亿元。主要通过建设农业有机废弃物集中处理系统、畜禽粪便沼气工程以及农村生活垃圾无害化处理设施，解决畜禽粪便以及农村垃圾等污染物的环境问题。

“十三五”期间进行的畜禽粪便及农村生活垃圾处理处置项目具体见表23。

表23  畜禽粪便及农村生活垃圾处理处置项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 完成 年限 | 投资估算 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3万t/a生物有机肥建设项目 | 永吉县吉林省天成生物有机肥有限公司 | 2017 | 2.0 |
| 2 | 1万t/a年生物有机肥项目 | 永吉县吉林市新陆生态农业科技有限公司 | 2018 | 0.29 |
| 3 | 100万t/a腐殖酸高效微生物有机肥项目 | 永吉县吉林市绿能生物科技有限公司 | 2016 | 1.0 |
| 4 | 中新食品区100万头生猪粪污处理及资源化沼气项目 | 永吉县岔路河 | 2018 | 0.07 |
| 5 | 畜禽养殖污染防治项目 | 口前镇 | 2018 | 0.24 |
| 6 |  | 西阳镇 | 2016 | 0.015 |
| 7 |  | 北大湖镇 | 2016 | 0.04 |
| 8 |  | 万昌镇 | 2016 | 0.01 |
| 9 | 畜禽粪便沼气工程 | 吉林市辖区的村屯 | 2020 | 106 |
| 10 | 畜禽粪便储存处理设施建设工程 | 舒兰市 | 2016 | 0.03 |
| 11 | 木箕河流域肉牛养殖污染综合防治项目 | 二道甸子镇暖木黄牛养殖专业合作社 | 2017 | 0.12 |
| 合计 |  |  |  | 109.815 |

## （五）循环经济示范和清洁生产项目。

“十三五”期间进行循环经济示范和清洁生产项目共16个，总投资约196.32亿元，主要包括清洁生产、循环经济和低碳建设三个方面。

“十三五”期间进行的循环经济示范和清洁生产项目具体见表24。

表24  循环经济示范和清洁生产项目一览表

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 建设 地点 | 完成年限 | 投资估算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁 生产 | 吉林松花江热电有限公司利用4号机组循环水余热集中供热项目 | 经开区 | 2017 | 0.6 |
| 2 |  | 国电吉林江南热电有限公司利用余热集中供热项目（合同能源管理项目） | 丰满区 | 2016 | 1.8 |
| 3 |  | 吉林建龙钢铁有限责任公司烟气余热回收技术改造项目 | 龙潭区 | 2016 | 0.1 |
| 4 |  | 吉林松花江热电有限公司5号水塔综合利用项目 | 经开区 | 2017 | 0.3 |
| 5 |  | 清洁生产审核：对石化、涉重等双有双超企业进行强制性的清洁生产审计，具体名单以省下发的为准。 | 吉林市 | 2020 | 0 |
| 6 | 循环 经济 | 吉林市化工园区循环化改造工程 | 化工园区 | 2018 | 78.07 |
| 7 |  | 普康农业循环经济示范项目 | 龙潭区 | 2015 | 0.8 |
| 8 | 低碳 建设 | 中钢吉炭升级改造项目 | 龙潭区 | 2020 | 41 |
| 9 |  | 中钢吉铁升级改造项目 | 龙潭区 | 2020 | 40 |
| 10 |  | 城市电动物流车项目 | 高新区 | 2017 | 5 |
| 11 |  | 吉林高新北区天然气综合利用项目 | 高新区 | 2017 | 9 |
| 12 |  | LNG、CNG项目 | 化工园区 | 2018 | 8.2 |
| 13 |  | 中石油加气站建设项目 | 船营区 | 2018 | 0.45 |
| 14 |  | 中石油梅桦线天然气管道建设项目 | 梅、磐、桦 | 2020 | 3 |
| 15 |  | 居民管道天然气项目 | 蛟河市 | 2017 | 2 |
| 16 |  | 绿色建筑示范工程 | 市城区 | 2020 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  | 196.32 |

## （六）生态文明建设项目。

“十三五”期间进行生态文明建设项目共44个，总投资约238.088亿元，主要包括森林生态保护工程、湿地生态系统保护工程、绿色城乡建设重点项目和生态文化建设重点项目四大类。其中，森林生态保护工程共9个，总投资约17.06亿元；湿地生态系统保护工程共7个，总投资约39.88亿元；绿色城乡建设重点项目共22个，总投资约165.898亿元；生态文化建设重点项目共6个，总投资约15.25亿元。

### 1.森林生态保护工程。

“十三五”期间，森林生态保护工程计划共9个，总投资约22.49亿元，主要为加强天然林资源保护，大力开展植树造林和森林经营，实施停耕还林工程、生态移民工程、天然林保护工程、三北五期防护林建设工程、百万亩红松建设工程、百万亩速生丰产林建设工程、百万亩大径级用材林等工程及森林保护预警系统。

“十三五”期间进行的森林生态保护工程具体见表25。

表25 森林生态保护工程一览表

| 序号 | 分类 |  | 投资（亿元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态用地保护工程 | 停耕还林工程 | 2.7 | 2020 | 项目推进部门吉林市林业局 |
| 2 |  | 生态移民工程 | 2.96 |  |  |
| 3 | 造林工程 | 红松经济林 | 0.5 |  |  |
| 4 |  | 速生丰产林 | 0.43 |  |  |
| 5 |  | 三北五期防护林建设工程 | 0.11 |  |  |
| 6 |  | 用材林建设工程 | 0.77 |  |  |
| 7 | 森林资源保护工程 | 生态公益林保护建设工程 | 0.64 |  |  |
| 8 |  | 封山育林工程 | 0.69 |  |  |
| 9 |  | 强化森林资源保护 | 8.26 |  |  |
| 合计 |  |  | 17.06 |  |  |

### 2.湿地生态系统保护工程。

“十三五”期间，湿地生态系统保护工程共7个，总投资约39.88亿元，主要包括5项湿地生态系统修复工程及新建2处湿地保护区。

“十三五”期间进行的湿地生态系统保护工程具体见表26。

### 3.绿色城乡建设重点项目。

“十三五”期间，绿色城乡建设重点项目共22个，总投资约165.898亿元，主要包括农田水利基础设施和农村生活性基础设施建设工程、城区绿化、城市基础设施、城市防洪工程、农产品加工项目、农业生产基地等工程。

“十三五”期间进行的绿色城乡建设重点项目具体见表27。

表26 湿地生态系统保护工程一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 建设 地点 | 投资 （亿元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船营区鳌龙河中段太平湿地保护项目 |  | 船营区 | 0.5 | 2019 |
| 2 | 松花湖桦树乡湖滨河口湿地恢复建设项目 |  | 桦甸市 | 0.33 | 2016 |
| 3 | 温德河湿地水生态综合治理项目 | 温德河湿地治理工程（一期） | 丰满区 | 3.8 | 2018 |
| 4 |  | 温德河湿地治理工程（二期） | 船营区、丰满区 | 11.7 | 2020 |
|  |  |  | 永吉县 | 15 | 2020 |
|  |  |  | 温德河支流 | 7.2 | 2020 |
| 5 | 烟达木河湿地修复工程 |  | 高新 北区 | 0.83 | 2020 |
| 6 | 通气河湿地修复工程 |  |  | 0.52 | 2020 |
| 7 | 新建湿地保护区 |  | 舒兰 |  | 2020 |
| 合计 |  |  |  | 39.88 |  |

表27  绿色城乡建设重点项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 完成年限 | 投资估算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松花江清水绿带工程 | 丰满区 | 2016 | 5.03 |
| 2 | 城区道路、广场绿化美化工程 | 市城区 | 2015 | 0.4 |
| 3 | 吉林市东山文体场馆配套绿化工程 | 高新区 | 2015 | 11.7 |
|  | 高新北区绿化工程 | 高新北区 | 2020 | 2.0 |
|  | 地下综合管廊工程 |  | 2020 | 53.0 |
| 4 | 温徳河县城段绿化美化工程 | 永吉县 | 2020 | 0.5 |
| 5 | 森林小镇和村屯绿化项目 | 全市 | 2020 | 0.078 |
| 6 | 城市防洪工程 | 市城区 | 2020 | 13 |
| 7 | 中新食品区城市防洪工程 | 中新食品区 | 2018 | 3 |
| 8 | 口前四间水库建设项目 | 永吉县 | 2020 | 3 |
| 9 | 长吉产业创新示范区现代农业示范区渠江连通工程项目 | 昌邑区 | 2017 | 1.8 |
| 10 | 红星水库防汛或应急渡汛项目 | 蛟河市 | 2020 | 0.75 |
| 11 | 舒兰市舒东灌区节水配套改造项目 | 舒兰市 | 2020 | 4.3 |
| 12 | 岔路河星星哨灌区节水改造建设项目 | 永吉县 | 2020 | 2.44 |
| 13 | 30万吨绿色稻m精深加工项目 | 中新食品区 | 2020 | 7 |
| 14 | 万昌5万亩粳稻生产基地建设项目 | 永吉县 | 2016 | 1.2 |
| 15 | 奇成无土栽培有机蔬菜基地建设项目 | 丰满区 | 2017 | 1.5 |
| 16 | 万昌芦笋生产基地建设项目 | 永吉县 | 2016 | 2.7 |
| 17 | 一拉溪苏子产业园建设项目 | 永吉县 | 2018 | 1.5 |
| 18 | 小绥河金黄李子发展项目 | 船营区 | 2018 | 0.3 |
| 19 | 中新食品区绿色农产品加工项目 | 中新食品区 | 2023 | 27.1 |
| 20 | 中新食品区长白山特产品加工项目 | 中新食品区 | 2019 | 19.2 |
| 21 | 舒兰市长白山特产品加工项目 | 舒兰市 | 2018 | 1.4 |
| 22 | 灵芝产品深加工项目 | 蛟河市 | 2016 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 165.898 |

### 4.生态文化建设重点项目

“十三五”期间，生态文化建设重点项目共6个，总投资约15.25亿元，主要依托吉林市“一江三湖”“四脉奇山”自然生态优势，突出对雾凇、白桦、红叶、冰雪等特色资源的开发和保护力度，持续打造以游湖踏雪赏雾凇“风情江城游”为代表的生态旅游文化品牌，搞好吉林市自然景观、人文景观的开发和利用。

“十三五”期间进行的生态文化建设重点项目具体见表28。

表28  生态文化建设重点项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 完成年限 | 投资估算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市关东文化影视基地项目 | 丰满区 | 2018 | 10 |
| 2 | 吉林市西团山遗址保护项目 | 丰满区 | 2015 | 0.06 |
| 3 | 吉林市阿什哈达摩崖石刻抢救性文物保护项目 | 丰满区 | 2015 | 0.04 |
| 4 | 乌拉影视商业城建设项目 | 昌邑区 | 2017 | 3.2 |
| 5 | 哈达湾老工业区域工业遗产保护与利用项目一期工程 | 昌邑区 | 2018 | 1.45 |
| 6 | 卢城稻博物馆建设项目 | 昌邑区 | 2016 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  | 15.25 |

## （七）环保自身能力建设项目。

“十三五”期间进行环保自身能力建设项目20个项目，总投资1.6212亿元，主要包括监管部门建设、环境空气自动监测系统建设、宣传教育与信息能力建设、重点科研项目研究、机动车排气污染检测和机动车监控系统应急系统建设以及各城区和县级市环保部门人员业务培训等七个方面。

“十三五”期间进行的环保自身能力建设项目具体见表29。

表29 环保自身能力建设项目一览表

| 编号 | 项目名称 |  |  |  | 项目内容 |  | 完成年限 | 投资估算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强 部门 建设 |  | 法规建设 |  | 吉林市环保局修订《吉林市环境保护条例》 |  | 2020 | 00.002 |
| 2 |  |  | 设施及执 法能力建设 |  | 桦甸市环保局建设档案室150m2，购置档案器材轨道档案柜3台套、移动执法终端22台套及移动执法取证设备6台套、购置执法车辆6台建设远程执法监控平台，实现全覆盖。 |  | 2018 | 0.205 |
| 3 |  |  |  |  | 舒兰市环保局执法能力达到国家二级标准，舒兰市环境监测化验室房屋改造、增加设备。 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 永吉县环境监管能力建设。 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 磐石市建设综合执法信息平台(在线监控设施、执法信息设备等) |  |  |  |
| 6 | 环境空气自动监测统建设 |  |  |  | ①桦甸市、磐石市、蛟河市、舒兰市现有环境空气质量3参数自动监测站升级为6参数自动监测站，并新建1个6参数环境空气质量自动监测站；②永吉县新建6参数环境空气质量自动监测点2个。 |  | 2019 | 0.08 |
| 7 | 水环境自动监测系统建设 |  |  |  | ①吉林市新建水质自动监测超级站2个、松花湖浮标站2个、松花湖生态监测体系1个；②昌邑区新建小型水质自动监测站1个，龙潭区新建小型水质自动监测站2个、丰满区新建小型水质自动监测站1个；③永吉县新建水质自动监测一级站2个；舒兰市新建水质自动监测一级站1个；磐石市新建小型水质自动监测站3个；蛟河市新建小型水质自动监测站2个；桦甸市新建小型水质自动监测站8个。 |  | 2020 | 0.695 |
| 8 | 宣传教育与信息能力建设 |  |  | 市本级（“互联网+”） | 网络办公与信息查询发布系统、环境数据中心、污染源和环境在线监测及报警系统、视频监控系统、“12369”呼叫投诉系统、环境地理信息管理系统、环境业务信息综合管理系统、环境质量监测管理信息系统 |  | 2020 | 0.20 |
| 9 |  |  |  | 舒兰市 | 配置数字资料、信息处理和信息传输平台设备 |  | 2017 | 0.02 |
| 10 |  |  |  | 桦甸市 | 建设大数据、视频监管、在线监测、自动监控等平台建设项目 |  | 2020 | 0.10 |
| 11 | 开展重点科研究 项目研究 |  |  |  | 永吉县水源保护区划、 |  | 2019 | 0.03 |
| 12 |  |  |  |  | 桦甸市大气功能区划 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 吉林市污染物总量控制规划 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 吉林市环境保护生态红线划定 |  |  |  |
| 15 | 机动车排气污染检测、监控系统 建设 |  |  |  | 市本级机动车环保检验监控平台的维护、升级与改造及机动车遥感检测项目 |  | 2020 | 0.075 |
| 16 |  |  |  |  | 桦甸市配备机动车尾气监管业务用车、便携式机动车尾气排放检测仪器 |  |  |  |
| 17 | 应急 系统建设 | 吉林市环保局制定土壤环境污染事件应急预案及环境空气污染事件应急预案 |  |  |  |  | 2020 | 0 |
| 18 |  | 桦甸市应急物资储备 |  |  |  | 建设环境突发事件应急物资储备库并购置必要的应急物资储备、固定指挥平台和移动指挥通信系统。无线笔记本电脑2台套。应急现场工作服、有害气体检测报警装置各4套。激光测距仪、高精度定位仪各1台及其他。应急车辆及车载照明系统1台套 | 2020 | 0.05 |
| 19 |  | 舒兰市建设应急指挥中心 |  |  |  |  | 2017 | 0.08 |
| 20 | 业务能力培训 |  |  |  |  | 每年对市辖城区及县级市环保部门工作人员业务能力培训 |  | 0.0842 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6212 |

# 五、保障措施与对策

以科学发展观为指导，统筹“四个全面”战略布局，深入实施省委“三个五”战略，以振兴发展为主题，以升级转型为主线，以全面建设小康为目标，通过改革与创新，基本形成以服务业为主的产业结构，实现老工业基地振兴，全面推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化，实现经济社会和生态环境的协调发展，建成生态文明社会。

## （一）加强领导，明确目标任务，落实责任。

### 1.落实目标责任，完善考核制度。

贯彻严重危害群众健康的重大环境事件和污染事故的问责制和责任追究制，制定并实施《吉林市环境保护工作职责规定》，进一步明确各部门环境保护工作职责，齐抓共管，按照《党政领导干部生态环境损害责任追究办法》（试行）实施问责。

各县（区）政府对本行政区域环境质量负责，进一步完善和落实环境保护目标责任制，根据当地实际情况分解落实本报告规划指标，调动各相关部门，统筹谋划，认真组织实施污染防治项目，定期调度、研究工作进展情况，及时解决工作中出现的问题，形成县（市）区按属地管理、部门按领域管理相结合的环境改善与污染减排机制。

主要污染物减排、环境质量改善、跨界断面水质、污染源监管等各项环保任务全部分解落实到县（市）区政府、市各有关部门，对环境保护的指标和主要任务实行年度目标管理，定期进行考核并公布结果，将考核结果作为领导干部考评的重要内容。

### 2.加强各部门协调与联动。

加强各领域发展战略与环境保护战略的衔接，完善环境质量管理和环境安全的协调联动监管机制，畅通沟通渠道，加强信息通报，开展联合执法；在环境突发事件的应急监测和处理上协同合作，提高政府部门对环境应急事件的反应速度与处置能力。

环境保护主管部门要加强对环境保护的指导、协调、监督和综合管理。发展改革、规划等部门要加强对本市城市发展的宏观调控，合理规划，贯彻绿色发展理念，调整产业结构和能源结构，从源头防治环境污染。发展改革、财政等综合部门推动有利于环境保护的财税政策、产业政策等，保障对污染减排和空气质量改善的投入。科技主管部门要加强对环境保护战略研究、环境监测与污染防治关键技术研发的支持。工业主管部门要加大产业结构调整力度，完善落后产能退出机制，加强工业污染防治管理。国土资源主管部门要加强土地利用宏观调控，增加生态用地。住房城乡建设主管部门要加强施工建设管理，减少扬尘、噪声等环境污染。市政公用及城市管理主管部门要深化环境综合整治，开展燃气、供热、垃圾处理等基础设施建设，深化环境卫生管理，加强道路扬尘污染防治等。交通、铁路等部门要加强基础设施建设与运输中的环境保护和污染治理，监管和治理交通噪声。农业主管部门要组织加强农村环境整治，开展农村生态创建，推进农业污染减排。水务部门要统筹水资源，组织生活污水集中处理设施和配套管网建设，开展重点水系环境整治，保障生态用水。其他部门要根据部门职责，加强行业管理，共同推进“十三五”时期环境保护工作。

## （二）建立与完善环保工作体系和机制。

### 1.建立环保执法联动机制。

环保部门和公检法机关联合建立环保联动执法，建立环境执法部门联动联席会议制度、环境执法联动联络员制度、环境污染紧急联合调查机制案件联动办理机制、环境执法联动工作制度等，发挥政府各职能部门的联合执法作用。严格执行《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕15号），落实环境污染刑事案件的移送、受理、立案及重大案件会商、督办制度，依法加大对重大环境违法犯罪案件的综合惩处力度，严惩环境污染违法犯罪行为，增强环境执法的震慑力。

### 2.建立信息共享平台和联络员制度。

各级环保主管部门、法院、检察院和公安机关建立信息共享平台，将涉嫌环境污染犯罪案件的查办、移送、立案监督、起诉、判决等相关情况及时录入信息共享平台，并可通过平台查询案件办理情况，实现行政执法与司法信息互通共享。各级环保部门和公检法部门建立联络员制度，分别指定一个部门和联络员负责查处涉嫌环境犯罪行为的查办、移送、起诉、判决等各环节的协调沟通，对案情复杂或重大案件进行讨论，对有关问题产生重大分歧的，可协商解决或分别提请同级政府确定。

### 3.健全环境违法违纪案件查处协作机制。

开展现场巡查、交叉执法、联合执法、抽查稽查等方式，加强环境保护部门与相关部门的执法联动和信息共享，突出监管重点，对各地重点环境问题进行挂牌督办，强力整治大气污染。坚决取缔小炼油、小锅炉等无证经营企业，重点打击重污染企业超标排放、施工扬尘管理不规范、生产销售不合格油品等行为。全面开展企业环境信用评价工作，完善环保信用体系建设，金融与发改部门共建企业信用平台。

## （三）进一步完善经济政策，确保环保资金投入。

### 1.进一步完善环境经济政策。

研究制定工业企业搬迁进入工业开发区的鼓励政策，研究制定乡镇以下公共污水处理设施运转费用保障政策，通过经济政策支持生活垃圾分类收集与回收利用、固体废物综合利用等公共环境服务产业的发展，鼓励再生水利用。建立绿色金融信贷体系，加强环保部门与金融部门的信息交流，为金融机构投资绿色发展项目提供决策参考。完善企业诚信系统，限制环境违法企业获取金融支持。对符合产业结构调整方向的企业技术升级、清洁生产、污染防治项目及公用环境基础设施建设项目给予贷款支持，提供环保专项优惠贷款。贯彻实施国家环境风险投资制度，推广绿色保险产品，积极推行环境责任保险。建立政府绿色采购制度，在政府招标采购活动中优先采购环境标志产品，在政府主导的建设工程招投标过程中，优先选用“绿色施工”先进企业。

### 2.建立与完善环保投融资机制，确保环保资金投入。

建立与完善污染防治投融资机制，通过财政资金引导及机制创新，建立“政府搭台、市场运作、多元投入、社会参与”的环保投融资机制，鼓励不同经济成分和各类投资主体参与环保基础设施建设；以国家大力支持的PPP模式以及国家发改部门和省发改部门的政府投资项目储备编制三年滚动投资计划为契机，积极争取国家级和省级的环保专项资金，为我市污染防治、生态环境保护工作提供资金保障。探索以资源开发项目、资源综合利用等收益弥补污染防治项目投入和社会资本回报，吸引社会资本参与准公益性和公益性环境保护项目。

## （四）加快推进重点生态环保工程项目。

### 1.流域生态环境污染防治。

流域统筹，实现饮用水环境保护与流域水污染防治的结合，重点解决支流污染及水源地明沟明渠污染问题。继续强化松花江流域水污染综合防治工作，重点治理支流污染，力争到2020年，松花江流域水污染防治工作取得显著成效，实现水质全面达标。加强城市和农村集中式水源地的环境保护工作，保障群众的饮用水安全。加大水源地水质全分析工作，建立饮用水源地水质和饮水水质公告制度。

### 2.加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。

加快烟气脱硫脱硝设施建设，加强对燃煤电厂、钢铁、石化、有色、水泥等重点行业及燃煤锅炉脱硫脱硝重点项目的督查，所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，20t/h及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。实施工业烟（粉）尘除尘系统提升工程，燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造，对无组织排放烟（粉）尘采取有效措施加以控制。

### 3.落实土壤修复等各项保护措施，扎实推进农村生态环境综合整治。

（1）尽快建设适合吉林市情的土壤污染风险评价和风险管理体系；严格控制污水灌溉，强化对农药、化肥、除草剂等农用化学品的环境管理；加强土壤环境的监督管理。开展农用土壤环境监测、评估与安全性划分。结合土壤污染状况调查，对污染场地特别是城市工业遗留、遗弃污染场地土壤进行系统调查，逐步建立污染场地土壤档案和信息管理系统。开展污染土壤修复与综合治理试点示范，加快矿山环境整治，加强土壤环境监管能力建设。

（2）各县（市）、区政府要明确落实“人、财、物、管理”责任，建立农村环境综合整治的长效机制、运行经费保障机制、监督考核机制及垃圾收运制度，全力做好农村生态环境综合整治工作。

（3）积极发展有机食品和绿色、无公害农产品基地建设，推动各类食品基地认证工作，完善有机食品基地产业链接，提高产品附加值，保障食品安全。大力推动有机食品和绿色、无公害基地建设。开展国家级生态示范乡镇（村）和省级生态示范乡镇（村）的创建工作。

### 4.各部门齐抓共管，全面推进农作物秸秆综合利用。

贯彻落实党的十八大提出的大力推进生态文明建设的战略部署，坚持节约资源和保护环境的基本国策，按照“政府引导、市场运作、多元利用、疏堵结合、以疏为主”的原则，由市政府主抓，以县（市）区政府为主体，多部门参与，成立秸秆综合利用领导小组，制定全市秸秆综合利用规划，采取疏堵结合的措施，以行政和法律手段，约束农民，建立禁烧和秸秆综合利用目标考评机制。

按照“种养结合、农业优先”的原则，进一步加大秸秆还田力度，大力推广秸秆生物炭还田改土技术，积极开展秸秆-牲畜养殖-能源化利用-沼肥还田、秸秆-沼气-沼肥还田等循环利用，加大秸秆机械化粉碎还田、快速腐熟还田力度，鼓励畜禽养殖场（户）和小区、饲料企业利用秸秆生产优质饲料，引导秸秆基料食用菌规模化生产。

根据国家有关政策和参照国内其他城市秸秆利用奖补措施，由财政、农业、发改、工信、畜牧和环保等部门制定和出台从收储到资源化利用全链条的奖补政策，全面推进秸秆综合利用项目建设。通过政府资金引导，社会资本进入商业化运作，建立政府、企业和用户风险共担、利益共赢、均衡发展模式，从而全面推进我市秸秆综合利用。

各地要加大秸秆禁烧执法检查力度，及时公开违法焚烧秸秆的相关信息，对因焚烧秸秆造成火灾、人员伤害、交通事故的严肃依法查处，对构成犯罪的追究刑事责任。实行目标责任制，对秸秆焚烧严重和综合利用率低的地区启动问责机制，并追究相关负责人及直接责任人的责任。

## （五）依法治污，严厉打击环境违法行为。

### 1.加强环保自身能力建设，提高监管水平。

各级环保部门要加强人员和队伍建设，建立定期培训制度。强化技术业务培训，重点抓好环境监测人员、环境执法监察人员的培训，全面提高环境监测与环境监督执法水平；加强基层环保领导班子培训，提高基层环保干部的决策和指挥能力。按照“依法执法、严格执法、科学执法、文明执法”的总要求，不断加强队伍执法水平和行风建设，努力打造一支政治素质好、业务水平高、奉献精神强、干净干事的环境执法队伍，把环保部门建设成为勤政、廉洁、务实、高效的政府机关。

### 2.依法治污，严厉打击环境违法行为。

### 严格贯彻执行新修订的《环境保护法》等环保法律法规，贯彻落实国务院大气、水、土壤污染防治、生态环境保护等各类规范性文件精神，组织开展各项水、大气、土壤、生态保护等污染防治工作，严格执行各类污染物排放环境标准，加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为，各级环境保护部门定期排查和不定期抽查工业企业排污情况，并向社会公布，超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。严肃查处建设项目环境影响评价领域越权审批、未批先建等违法违规行为。

### 3.推进环保系统政务公开。

贯彻落实《关于加强全国环保系统政务公开工作的意见》（环发〔2007〕68号），推行政务公开，坚持依法行政，规范行政。加快政府网站建设，使网络公开逐步发展为政务公开的主要形式。以政务信息发布为基础，逐步开设网上审批、咨询投诉等在线办事和公众参与栏目，使社会公开主要通过政府网站；加强基础信息网络和系统建设，提高信息共享水平，使内部公开主要通过局域网和环保系统电子政务外网。推进环境行政许可事项集中办理，逐步开设行政服务大厅或服务窗口，实现一个窗口办理、一次性告知、一条龙服务，做到规范透明、便捷高效，最大限度地方便企业和群众。通过调查、会商、会审、听证、信访调解、专家咨询等互动形式，与群众、企业、专家学者沟通，广泛听取意见，推进科学决策、民主决策。充分利用电视、广播、报刊等传媒，全面公开政府环境信息。发挥新闻媒体的舆论监督作用，完善新闻发言人制度和新闻定期发布制度，及时发布公众关注的信息。

## （六）推进科技创新，增强环保支撑能力。

### 1.深入开展环保基础性研究，推进环保科技创新。

加强市级环境科研力量和资金投入。基于目前市级环保科研机构资源分散，资金投入不足，机制不活，效能不高，领域不宽的现状，在“十三五”期间，加强市环境保护科学研究院的基础能力建设，提高科研人员的技术水平，加大对环境保护方面项目的科研投入。开展环境保护前瞻性和基础性研究，探索重大和重点环境问题的成因和机理，发挥科技的创新驱动与引导支撑作用。加强污染源数据库平台、环境模拟与计算中心，以及各环境专业实验室建设，为环境科研创造基础条件。重点开展《吉林市城区农村集中式饮用水水源保护区划分研究》《吉林市生态保护红线划分方案》等方面的研究。

开展大气污染源活动水平、排放因子调查测试研究，建立动态更新的大气污染物排放清单。开展颗粒物源解析、大气环境容量和空气质量达标控制策略研究，完善空气质量预报与管理决策支持系统。研究重点大气污染物排放总量核算方法规范。加强工业粉尘和挥发性有机物无组织排放控制研究，加强扬尘污染控制研究，开展非道路动力机械排放控制对策研究。

研究建立水环境管理决策支持系统和流域水质数学模型，测算流域水环境容量。开展重点水污染物总量减排策略研究，编制水污染物排放清单，建立水污染源动态更新数据库，开展水污染物排放量与环境质量之间的定量关系研究。开展生活饮用水水源地污染风险源和间接饮用水源健康风险的识别、评估和污染控制对策研究。

### 2.推进环境治理和监测关键技术示范。

创新污染治理和监测技术，开展应用性研究和示范，完善环境保护技术研发和应用推广政策，促进环保产业发展。开展氮氧化物、挥发性有机物、有毒污染物、扬尘等大气污染物高效综合治理技术示范；开展深度脱氮除磷等水体污染综合治理关键技术研究和示范；开展交通噪声污染综合控制技术研究和示范；开展工业固体废物综合利用技术研究和污染场地土壤修复、焚烧飞灰综合利用、医疗废物与生活垃圾共处置等技术示范。开展水体低浓度化学需氧量、低浓度烟气污染物和挥发性有机物等污染源自动监测新技术的示范与应用；开展扬尘监测技术研究和示范。鼓励工厂企业、科研院校、社会力量开展污染防治技术研究。

## （七）推进公众参与，共建生态文明。

### 1.提升公众环境意识。

大力宣传、普及环境科学知识，倡导绿色出行、绿色消费、低碳生活等绿色生活方式，使环境意识成为文明吉林人的基本素质之一。增强创新意识，拓宽宣传渠道，针对不同群体参与环保的需求开展多种形式的宣传活动。加强环境文化建设，推进生态文明向经济、社会、文化、社会伦理等领域的延伸，形成资源节约、环境友好的社会风尚。建立公众环境意识评估体系，定期开展环境意识调查，鼓励广大市民自觉成为生态文明的建设者。

### 2.拓展环保信息传播渠道。

在巩固完善传统媒体传播渠道的基础上，创新形式，开拓与计算机互联网、移动通讯网、电视广播网等新媒体的合作渠道，报道吉林市环保工作动态，解读环保政策法规，传播环保理念，指导环保活动。不断优化吉林市环保公众网网络资源，积极推动与重要门户网站的深入合作，为公众获取吉林市和国内外重要环境信息提供便利，激发公众自主学习环保知识。抓好环境保护法规、政策、重大决策部署、重点治理减排工作、重要进展成效等信息的宣传，增强市民参与建设生态文明的信心和动力。

### 3.搭建公众参与平台。

### 加强对党政领导干部、企事业单位管理人员和广大市民的环保宣传，形成政府主导推进、企业自觉守法、公众广泛参与的环境保护格局。组织开展多种形式的、面向各类群体的环保公众参与项目，带动、团结公众自觉、自愿、自主地参与环境保护。以重要环境保护纪念日为契机，协调社会力量开展环保公益活动，建立整合调动社会力量共同策划开展环保公益活动的机制，鼓励引导公众深入参与环境保护。完善环境保护法规政策、行政许可、行政处罚等政务公开制度，继续执行环保重大事项听取民意制度，畅通环境信访与投诉渠道。增强环境宣传与信息服务的实用性，增进与公众的互动，提高公众参与环境保护的能力水平。

抄送：市委各部门，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市纪检委

办公厅，市法院、检察院，各民主党派，各人民团体，各企事

业单位。

吉林市人民政府办公厅                    2017年2月16日印发